PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP nad prováděním stavebních prací souvisejících s dodávkou evakuačního rozhlasu v objektu MPSV Na Poříčním právu 376/1, Praha 2

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 		Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

zastoupena: 		Mgr. Ladislavem Šimánkem, ředitelem odboru vnitřní správy

IČO: 			00551023

bank. spojení: 		ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

č. účtu:			2229001/0710

ID datové schránky:	sc9aavg

(dále jen „Příkazce“)

a

OK supervision s.r.o.

se sídlem: 		Břízová 547, 250 90 Jirny

IČO: 			24290335

DIČ: 			CZ24290335

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 192883

bankovní spojení:	neveřejný údaj

č. účtu:			neveřejný údaj

ID datové schránky: 	42gcj8f

zastoupen/a:		Ondřejem Kopřivou, jednatelem

(dále jen „Příkazník“)

(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)

uzavřely v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), společně tuto příkazní smlouvu (dále také „Smlouva“).

# Článek 1

Úvodní ustanovení

      - Na základě výběru dodavatele ve veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „TDS a koordinátor BOZP nad realizací stavebních prací souvisejících s dodávkou evakuačního  rozhlasu v objektu Na Poříčním právu 376/1, Praha 2“ (dále jen „Veřejná zakázka“) Příkazník předložil v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky nabídku, která byla pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy. Účelem Smlouvy je provedení všech činností tak, aby realizace stavebních prací souvisejících s dodávkou evakuačního rozhlasu v objektu Příkazce (dále také jen „Dílo“) byla dokončena řádně a včas, v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby.

      - Předmětem této Smlouvy jsou činnosti Příkazníka specifikované v čl. 2 této Smlouvy a to při realizaci stavební části, ve fázi její přípravy a dále po dokončení až do povolení provozu.

      - Příkazník prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou a oprávněnou v souladu s platnými právními předpisy k zajištění plnění předmětu této Smlouvy. Při výkonu činnosti Příkazník uplatní veškeré náměty a postupy směřující k hospodárnému zajištění prací a maximální technické úrovni a bude vždy hájit zájmy Příkazce. Současně bude respektovat oprávněné ekologické zájmy.

      - Příkazník prohlašuje, že si je vědom rozsahu a odborné náročnosti předmětu Smlouvy a že rozsah jeho odborných znalostí je ve vztahu k předmětu Smlouvy dostatečný natolik, aby mohl předmět Smlouvy plnit řádně a včas a s odbornou péčí v nejlepším zájmu Příkazce.

# Článek 2

Předmět Smlouvy

- Příkazce, za podmínek dohodnutých touto Smlouvou pověřuje Příkazníka, aby za úplatu (odměnu) v rozsahu dohodnutém v této Smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro Příkazce, na jeho účet a jeho jménem zajistil a vykonával odborný technický dozor stavebníka (dále také „TDS“ nebo „TDI“) a činnost koordinátora Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také „BOZP“) v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy a z obecně závazných předpisů nad realizací stavebních prací akce s názvem „Evakuační rozhlas v objektu Na Poříčním právu 376/1, Praha 2 (dále jen „Dílo“). Příkazce je Investorem Díla.

- Předmět Smlouvy je Příkazník povinen poskytovat v souladu s realizační projektovou dokumentací zpracovanou MARCO, spol. s r.o., nám. Jana Žižky z Trocnova 84/19, 286 01 Čáslav – Staré Město, IČO: 18605621. Projektová dokumentace tvoří přílohu této Smlouvy.

- Předmětem této Smlouvy se rozumí zejména provedení všech dozorčích činností na výše uvedené Dílo, které jsou potřebné k přípravě a realizaci Díla, a to až do stádia převzetí Díla od zhotovitele a do splnění všech smluvních podmínek vyplývajících ze smlouvy o dílo uzavřené mezi Investorem a zhotovitelem Díla (např. zastupování Investora při jednáních se zhotovitelem Díla nebo orgány státní správy, denní kontrola všech dodávek, technologických postupů, harmonogramu prací a čerpání rozpočtu, konzultace technických řešení atd.), které zajistí kompletní technický dozor investora na Díle a dále také činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů na tomto Díle.

- Smlouva je uzavřena za účelem zajištění profesionální, soustavné a kompletní kontroly ve prospěch Příkazce prováděné TDS a BOZP tak, aby byly dodrženy termíny stanovené v této Smlouvě, ke kterým je vztažen zájem Příkazce na úplném dokončení a zprovoznění předmětného Díla (stavby) v dohodnutých termínech.

- Příkazník za podmínek uvedených v této Smlouvě přijímá pověření Příkazce v celém rozsahu a zavazuje se v zájmu a ve prospěch Příkazce vykonávat s odbornou péčí činnosti specifikované podrobněji v čl. 3 této Smlouvy.

- Činnosti specifikované v článku 3 odst. 1 písm. a) a b) této Smlouvy budou prováděny takovými osobami, kterým byla udělena autorizace autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika pro obor pozemní stavby (dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb.), autorizace pro obor statika a dynamika staveb (dle § 5 odst. 3 písm. g) zákona č. 360/1992 Sb.)

- Činnosti specifikované v článku 3 odst. 1 písm. c) této Smlouvy budou prováděny takovými osobami, které úspěšně vykonali zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) (dle § 10 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.).

# Článek 3

Rozsah činností Příkazníka

- Příkazníkova činnost podle této Smlouvy zahrnuje:

  - Zajištění souboru výkonů inženýrské činnosti Příkazce, tzn. zejména::

- kontrola úplnosti projektové dokumentace ve všech jejích stupních před zahájením realizace dozorovaného Díla,

- nahlášení realizace Díla na příslušný stavební úřad a na oblastní inspektorát bezpečnosti práce dle místa stavby, kontrola úplnosti nabídky zhotovitele se zadávací projektovou dokumentací, předání staveniště, provedení investorsko-technického dozoru při realizaci Díla a koordinace činnosti projektanta v průběhu výstavby minimálně 2x týdně nebo na výzvu Příkazce,

- zpracování plánu BOZP, registru rizik, provedení činností koordinace BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a související platné legislativy vč. nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- provedení profesních výkonů po dokončení Díla a uvedení Díla do užívání

  - Zajištění technického dozoru stavby,  kterým se rozumí zejména:

- seznámení se s dokumentací pro stavební povolení, obsahem smluv a stavebním povolením je-li vydáno,

- kontrola provádění dozorovaného Díla podle platných obecně závazných technických předpisů a norem, dodržování provádění a rozsahu prací dle projektové dokumentace, dodržování podmínek stavebního povolení,

- kontrola dodržování kvality prováděných prací, objemu provedených prací ve vztahu k projektové dokumentaci a popisu výkonů z nabídky příkazníka dozorovaného díla,

- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí, výrobků a prací a shromažďování dokladů o těchto zkouškách,

- kontrola věcné a cenové správnosti platebních dokladů a potvrzování jejich věcné správnosti,

- sledování postupu prací z hlediska schváleného harmonogramu prací, informování Příkazce o závažných okolnostech týkající se zejména časového prodlení s prováděním prací,

- pečování o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence dokumentace dokončených částí dozorovaného Díla,

- vypracování stanoviska k uvažovaným změnám v průběhu realizace dozorovaného Díla a k vícepracím, zvyšujícím náklady dozorovaného Díla,

- průběžné předávání informací Příkazci o všech závažných skutečnostech,

- kontrola konstrukce a prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

- kontrola stavební připravenosti při předání dalším dozorovaného Díla na navazující činnosti,

- spolupráce při výběru vzorků, koordinace činnost projektanta,

- kontrola vlivu výstavby na životní prostředí v okolí stavby a v případě zjištění nedostatků navržení řešení,

- v případě potřeby zajištění technického dozoru stavebníka při činnostech Příkazníka dozorovaného Díla i mimo obvyklou pracovní dobu,

- kontrola vedení stavebního deníku, deníku méněprací a víceprací,

- organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů obvykle 1 x týdně a operativních porad dle potřeby,

- v případě potřeby navržení opatření k zamezení škod,

- provádění dohledu při individuálních provozních a komplexních zkouškách a kontrola splnění požadovaných technických parametrů,

- zajištění veškerých dokladů pro provedení předávacího a přejímkového řízení, soupis vad a nedodělků včetně kontroly jejich odstranění, příprava a organizace předávacího a přejímkového řízení, zpracování návrhu protokolu o předání a převzetí dozorovaného Díla,

- připravení podkladů a návrhů na kolaudaci,

- spolupráce při organizaci uvedení dozorovaného Díla a jednotlivých provozních částí do provozu,

- provádění dohled nad vyklízením zařízení staveniště a objektu Příkazníkem dozorovaného Díla,

- kontrola dokumentace skutečného provedení dozorovaného Díla a úplnosti dokladů včetně záručních listů,

- spolupráce při závěrečném technickoekonomickém vyhodnocení,

- předání veškerých dokladů Příkazci a vrácení zapůjčených podkladů,

- další činnosti vyplývající z průběhu realizace dozorovaného Díla a případných požadavků Příkazce

  - Zajištění činností koordinátora BOZP, kterými se rozumí zejména:

- zpracování plánu BOZP registru rizik, provedení činností koordinace BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a související platné legislativy vč. nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

# Článek 4

Povinnosti Příkazníka

- Příkazník se zavazuje při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí a chránit zájmy Příkazce. Odborná péče Příkazníka musí být v souladu s platnými právními předpisy. Příkazník není oprávněn plnění Smlouvy zabezpečit prostřednictvím třetí osoby.

- Činnost, k níž se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů Příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník je povinen oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí, týkajících se této Smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce. Zjistí-li Příkazník při plnění předmětu Smlouvy vhodnost jiného řešení, které není touto Smlouvou upraveno, je povinen informovat Příkazce a zároveň mu včas předložit návrh řešení a případně vypracovat návrh dodatku Smlouvy.

- Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Příkazníka nebo jeho poddodavatelů oprávněně se podílejících na plnění této Smlouvy mající příslušnou odbornou způsobilost. Doklady o odborné způsobilosti pracovníků je Příkazník povinen na požádání Příkazci předložit.

# Článek 5

Práva a povinnosti Příkazce

- Příkazce je oprávněn znát veškeré skutečnosti, týkající se plnění smlouvy zhotovitelem.

- Příkazce je oprávněn si u Příkazníka kdykoli ověřit plnění Smlouvy.

- Příkazce je povinen poskytovat Příkazníkovi účinnou součinnost pro vykonávání činností dle čl. 3 této Smlouvy.

- Příkazce zplnomocňuje Příkazníka ke všem činnostem, souvisejícím s plněním této Smlouvy.

- Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi podklady nezbytné pro plnění této Smlouvy nejpozději při podpisu této Smlouvy, případně dle dohody obou smluvních stran.

# Článek 6

Místo a doba plnění

- Místem plnění je objekt Příkazce na adrese Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, případně jiné místo, je-li to nezbytné pro řádný výkon činnosti předmětu plnění této Smlouvy.

- Příkazník je povinen zahájit činnost dle odst. 3.1 této Smlouvy na základě písemného pokynu (výzvy zaslané na email kontaktní osoby uvedené v čl. 8 odst. 2 této Smlouvy) Příkazce. Předpoklad ukončení realizace Díla je do 4 měsíců od převzetí staveniště zhotovitelem stavby. V souladu s čl. 4 odst. 5 smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací může dojít k zahájení prací nejpozději do 12 měsíců od uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem.

- Nevyzve-li Příkazce Příkazníka k zahájení činnosti dle odst. 3.1 této Smlouvy do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, tato Smlouva zaniká.

- Ukončení plnění předmětu Smlouvy se váže k datu předání dozorovaného Díla bez vad a nedodělků, s kladným výsledkem kolaudačního řízení s nabytím právní moci, jehož součástí je kontrola dokumentace skutečného provedení a odstranění případných nedostatků a předání dokladů vč. jejich seznamu.

# Článek 7

Odměna, platební podmínky, sankce

- Odměna za poskytování plnění předmětu této Smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, Příkazce nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení.

Odměna činí celkem:

Odměna bez DPH 			269.000,- Kč

DPH 21%				  56.490,- Kč

Odměna celkem vč. DPH		325.490,- Kč

Z toho za výkon inženýrské činnosti dle čl. 3 odst. 1 písm. a)

Odměna bez DPH 			20.000,- Kč

DPH 21%				  4.200,- Kč

Odměna celkem vč. DPH		24.200,- Kč

Z toho za výkon technického dozoru stavby dle čl. 3 odst. 1 písm. b)

Odměna bez DPH 			200.000,- Kč

DPH 21%				  42.000,- Kč

Odměna celkem vč. DPH		242.000,- Kč

Z toho za výkon BOZP dle čl. 3 odst. 1 písm. c)

Odměna bez DPH 			49.000,- Kč

DPH 21%				10.290,- Kč

Odměna celkem vč. DPH		59.290,- Kč

- Zvýšení cen v příslušném oboru, materiálových, mzdových nebo jiných nákladů, nemají dopad na výši odměny.

- Výše uvedená odměna byla stanovena na základě nabídky Příkazníka. Takto stanovená cena zahrnuje veškeré náklady Příkazníka související s předmětem plnění této Smlouvy (např. doprava, náklady na telefon, mzdové a jiné náklady, zisk Příkazníka). V odměně však nejsou zahrnuty správní poplatky (stavební řízení apod.). Dojde-li v průběhu realizace Díla – stavby ke změně - zvýšení rozsahu činností Příkazníka na základě požadavků Příkazce, bude tato záležitost řešena vzájemně odsouhlaseným dodatkem k této Smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Nárok na zaplacení odměny dle této Smlouvy vzniká Příkazníkovi provedením činností, za jejichž provedení je odměna placena. Za provedenou se považuje pouze činnost, která byla řádně dokončena a tam, kde tato Smlouva předpokládá předání hmotně zachyceného výsledku dané činnosti či akceptaci dané činnosti, tak též řádným předáním výsledku dané činnosti za podmínek této Smlouvy.

- Odměnu za poskytování předmětu plnění této Smlouvy je Příkazník oprávněn účtovat za řádně poskytnuté služby v předcházejícím měsíci dle odkontrolovaných stavebních prací. Výše fakturované částky bude vyčíslena ve stejném poměru dokončených stavebních prací vůči celkové odměně dle čl. 6 odst. 1 této Smlouvy.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu předepsané ustanovením § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a náležitostí obchodní listiny v souladu s ustanovením § 13a obchodního zákoníku. V případě, že předložená faktura neobsahuje předepsané náležitosti, je Příkazce oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Příkazníkovi k doplnění; po obdržení opravené faktury mu běží nová lhůta k jejímu proplacení.

- Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení příkazci, zálohy Příkazce neposkytuje. Termínem úhrady je den odepsání příslušné částky z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka.

- Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:

- údaje Příkazníka, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH

- název veřejné zakázky: TDS a koordinátor BOZP nad realizací stavebních prací souvisejících s dodávkou evakuačního rozhlasu v objektu Na Poříčním právu 376/1, Praha 2

- předmět díla

- číslo faktury

- fakturovanou částku

- datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku

- podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v odst..8 tohoto článku, je Příkazce oprávněn vrátit ji Příkazníkovi k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury Příkazci.

- Zjistí-li Příkazce v průběhu plnění Smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti Příkazníka, je po předchozím projednání oprávněn přiměřeně snížit odměnu vzhledem k objemu celkových poskytnutých služeb dle této Smlouvy a následkům vzniklým neplněním této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

- V zájmu zajištění sjednaných závazků se smluvní strany dohodly na následujících smluvních pokutách:

- Příkazník je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé zjištění, že Příkazník řádně neplní své povinnosti vymezené v čl. 3 této Smlouvy.

- Příkazník je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za prokazatelně neomluvenou neúčast Příkazníka při předání a převzetí Díla.

- Příkazník je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za prokazatelně neomluvenou neúčast Příkazníka při kolaudačním řízení.

- Je-li Příkazce v prodlení s úhradou odměny podle čl. 7 této Smlouvy, je Příkazník oprávněn účtovat Příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené dlužné částky za každý den prodlení.

- Všechny sjednané smluvní pokuty se navzájem nevylučují a mohou být uplatněny ve vzájemné kombinaci. Jejich uplatnění a uhrazení nevylučuje nárok na náhradu škody.

- Lhůta splatnosti vyúčtované smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

# Článek 8

Kontaktní osoby pro účely Smlouvy

- Kontaktní osobou Příkazce, tj. osobou pověřenou pro účely této Smlouvy, neoznámí-li Příkazce Příkazníkovi jinak, je Ing. Jan Cihlář, e-mail: neveřejný údaj.

- Kontaktní osobou Příkazníka, tj. osobou pověřenou pro účely této Smlouvy, neoznámí-li Příkazník Příkazci jinak, je p. Ondřej Kopřiva e-mail: neveřejný údaj.

# Článek 9

Důvody pro vypovězení Smlouvy

- Příkazce je oprávněn jednostranně odstoupit od této Smlouvy v případě, že Příkazník plní předmět Smlouvy v rozporu s touto Smlouvou, popř. s obecně platnými právními předpisy a neuposlechne výzvy Příkazce ke sjednání nápravy.

- Příkazce může písemně vypovědět Smlouvu i bez udání důvodu v jednoměsíční lhůtě, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla Příkazníkovi výpověď doručena.

- Příkazník může písemně vypovědět Smlouvu v případě podstatného porušení Smlouvy Příkazcem v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla Příkazci výpověď doručena.

- Smlouva může být rovněž ukončena dohodou smluvních stran.

- Příkazce je oprávněn vypovědět Smlouvu v plném rozsahu nebo jen z části.  Učiní-li tak, odpovídá Příkazce za oprávněné a prokázané finanční závazky, ke kterým bude Příkazník zavázán na základě úkolů, učiněných v souladu s touto Smlouvou, do posledního dne výpovědní lhůty.

- Při vypovězení Smlouvy je příkazník povinen podat Příkazci zprávu o rozsahu plnění Smlouvy, seznámit jej se skutečnostmi, které by mohly Příkazci způsobit škodu a předat veškerou dokumentaci vážící se k předmětu Smlouvy. Příkazník je povinen i během výpovědní lhůty řádně plnit své povinnosti a závazky, vyplývající z této Smlouvy.

# Článek 10

Závěrečná ujednání

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Smlouvu se zavazuje uveřejnit Příkazce.

- Vztahy mezi smluvními stranami, jejich práva a povinnosti, jež nejsou touto Smlouvou upraveny, se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

- Příkazník je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Tato Smlouva může být změněna či doplněna pouze dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.

- Smlouva bude zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění a na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ.

- Příkazník se zavazuje zajistit při plnění této Smlouvy ochranu osobních údajů zaměstnanců Příkazce, příp. i dalších osob. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. s účinností do dne 24. 5. 2018 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností ode dne 25. 5. 2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Pokud bude Smluvní strana v souvislosti s plněním této Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců osob druhé Smluvní strany (jméno, telefon, e-mail), zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění této Smlouvy.

- Tato Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, Příkazce obdrží 3 vyhotovení a Příkazník 1 vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy

- Nedílnou součásti této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1	Projektová dokumentace stavby (v el. podobě na CD)

Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů

| Příkazník: | Příkazce: |
| --- | --- |
| V Praze dne ___________ | V Praze dne ___________ |
| ______________________________ Ondřej Kopřiva jednatel OK supervision s.r.o. | ______________________________ Mgr. Ladislav Šimánek ředitel odboru vnitřní správy Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace stavby (v elektronické podobě – samostatná příloha)

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

K plnění předmětu této Smlouvy budu využívat poddodavatele.

| # Název poddodavatele, sídlo, IČO | # Definice části plnění, kterou dodavatel bude plnit prostřednictvím poddodavatele | # % podíl na plnění |
| --- | --- | --- |
| Daniela Strnadová, Moravcova 14, 250 72, Kojetice, IČ: 68580916 | BOZP | 20 |