**SMLOUVA O DÍLO  
Smluvní strany**

Objednatel:

jméno, příjmení/název:

ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

IČO: 4678995 DIČ:CZ46789995

sídlo: Na Podlesí 1480, 432 01 Kadaň (dále jen jako „Objednatel")

Zhotovitel:

jméno, příjmení/název:

HEROLD - dětský svět a zahrada s.r.o.

IČO: 02851270 DIČ: CZ02851270

sídlo: Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora (dále jen jako „Zhotovitel“)

Uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

SMLOUVU O DÍLO  
Článek I.

Vymezení předmětu plnění  
Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště  
(adresa: Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov)

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku a montáž dle položek, které jsou uvedeny   
    v Příloze č. 1 (cenová nabídka 20NA00057) a s touto smlouvou tvoří její nedílnou součást.   
    Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení této stavby smluvní cenu dle Čl. II. této smlouvy.
2. Veškeré dodané prvky budou splňovat normu EN 1176 pro vybavení dětských hřišť.

Článek II.

Cena a platební podmínky

1. Cena díla

Cena v Kč bez DPH: 112 639.-Kč

DPH 21%: 23 129.- Kč

Cena v Kč včetně DPH 21%: 135 768.- Kč

Tato cena je cenou maximálně přípustnou.

1. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli 100% ze smluvní ceny po předání. Lhůta pro uhrazení   
 činí 14 dní po předání díla.

Článek III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 10 ti týdnů od uzavření smlouvy.

Při zásahu vyšší moci (nepřízeň počasí, klimatické podmínky, živelné pohromy aj.), která znemožní   
 montáž v daném termínu, objednatel umožní zhotoviteli dokončit zakázku v náhradním daném   
 termínu a zhotovitel je povinen zakázku dokončit v náhradním termínu, aniž by požadoval   
 penalizaci.

1. Výjezd montážních pracovníků se neuskuteční v případě nepříznivé předpovědi v dané lokalitě.   
    (dle předpovědi ČHMÚ)

Strana 1 ze 3

Článek IV.

Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen opatřit a předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci:

a) před samotnou výstavbou dodat potvrzení, že na uvedeném pozemku nejsou vedeny žádné inženýrské sítě. Samotný situační plán vedení inženýrských sítí, bude objednatelem dodán ještě před zahájením samotných prací.

d) prověření prostupnosti terénu, alespoň ve třech místech uvažované instalace, do hloubky 60 cm.

2. Pokud objednatel nesplní povinnosti v bodě 1 čl. IV této smlouvy, zakázka se tímto ruší.

Článek V.

Místo plnění

Místem plnění je prostor určený objednatelem. Prostor bude předán a zpřístupněn montážní firmě.

Článek VI.

Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní přecházejí poměrně na objednatele zaplacením sjednané ceny.

Článek VII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla: dílo bude po dobu 24 měsíců způsobilé k danému   
    účelu a zachová si po tuto dobu stanovenou jakost, čímž se rozumí, že dílo bude mít vlastnosti   
    určené v projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel připouští platnost prodloužené záruky v trvání 60 měsíců, která je platná, jsou-li ze   
    strany objednatele dodržena pravidla pro správu a údržbu díla, tedy pravidelné revizní kontroly a   
    běžná údržba. Myšleno pravidelná obnova nátěru, kontrola a dotažení spojů s řádným vedením   
    revizní knihy.

Revizní kontrola bude provedena revizním technikem, kterého si zvolí objednatel.

Článek VIII.

Splnění závazku zhotovitele

1. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 5 dní předem k jeho předání a převzetí v místě   
    plnění.
2. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel   
    výslovně uvede, zda dílo přijímá a pokud jej nepřijme, uvede důvody.

Článek IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané pro předání jednotlivých objektů dle Čl.   
    III odst. 1 této smlouvy, platí objednateli za prodlení vždy smluvní pokutu ve výši 0,01%,- Kč z ceny   
    díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury, hradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve   
    výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Strana 2 ze 3

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Vícepráce mohou být účtovány pokud:

* montážníkům nebude umožněn příjezd malým nákladním autem od 3,5 t, do 5 m na místa instalace
* v případě ztížení montážních prací (svažitý terén, skála, kameny, kořeny, navážka, spodní voda,   
   nedomluvené demontáže, …)
* v důsledku problémů s terénem, kdy budou montážní práce přesunuty na další pracovní den, hradí   
   objednatel tento další výjezd montážních pracovníků paušálně 8 640.- Kč bez DPH.

- cena víceprací bude stanovena na místě po dohodě s montážníky a zapsána do předávacího   
 protokolu.

1. Úprava zeleně není v ceně rozpočtu.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím   
 obsahem a rozumí jejímu textu.

2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou   
 formou a po jejich oboustranné dohodě.

1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými   
    ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jedné.

V Kadani dne V Kutné Hoře dne

……………………………………. ……………………………………

Objednatel Zhotovitel

Strana 3 ze 3