Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 589/2016/OI ze dne 18. července 2016, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:					číslo smlouvy objednatele: 589/2016/OI

- Smluvní strany

Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,

zastoupené ve věcech technických: p. Petrem Zaumüllerem, technikem odboru investic MěÚ Český Krumlov,

IČ: 00245836,

DIČ: CZ00245836,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 19-221241/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní jméno: SaM silnice a mosty a.s.

Sídlo: Máchova 1129, 470 01  Česká Lípa,

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972,

IČ: 25018094,

DIČ: CZ25018094,

zastoupená

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku,

- ve věcech technických: Robert Fošum, zástupce vedoucího závodu České Budějovice,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 254242421/0100,

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 189202/0800,

tel. 487 834 467,

korespondenční adresa: o.z. České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice

(dále jen „zhotovitel“ (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 589/2016/OI ze dne 18. 7. 2016.

- Úvodní ujednání

  - Smluvní strany uzavřely dne 18. července 2016 smlouvu o dílo č. 589/2016/OI k provedení díla "Točna autobusů Nové Spolí v Českém Krumlově" (dále jen "smlouva o dílo č. 589/2016/OI").

  - Objednatel a zhotovitel se dohodli na s ohledem s ohledem na změny při provádění stavby na změně ceny díla. Zhotovitel předložil objednateli rozpočet víceprací a méněprácí. Objednatel s realizací navržených prací souhlasil.

- Cena díla

  - Dosavadní znění čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy o dílo č. 589/2016/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 4 Smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:

A. Původní cena díla								2.463.202,85 Kč

A.1. 	Úprava ceny díla - vícepráce		  				   361.974,06 Kč

A.2.	Úprava ceny díla- méněpráce					 - 364.408,32 Kč

B. 	Celková cena díla bez DPH (A.+A.1.+A.2.)		 	2.460.768,59 Kč.

Celková cena díla bez DPH (uvedená na ř. C.) je stanovena jako nejvýše přípustná.

  - Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 589/2016/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dotčena.

- Závěrečná ujednání

  - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 589/2016/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 14. 11. 2016, č. usnesení: 0560/RM27/2016.

  - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 589/2016/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

  - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 589/2016/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

  - Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 589/2016/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.

  - Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 589/2016/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha – Položkový rozpočet Změna stavby „Točna autobusů Nové Spolí v Českém Krumlově“

V Českém Krumlově dne					V České Lípě dne

za objednatele 							za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda

starosta města