Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

VYHLEDÁVACÍ NÁSTROJ

NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU

ze dne 2.5.2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

- Česká republika –	Nejvyšší správní soud

Se sídlem:	Moravské náměstí 6, 657 40 Brno

Zastoupena:	Mgr. Filipem Glotzmannem, ředitelem správy soudu

IČO:	75003716

DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

- Good at IT.com s.r.o.

Se sídlem:	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Zastoupena:	Ing. Petrem Šindelářem

Subjekt zapsaný u:	Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199841

IČO:	24273881

DIČ:	CZ24273881

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ust. § 222 odst. 5 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ust. § 13 odst. 5 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. MSP-89/2017-OPR-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění pozdějších předpisů

uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 3 ke smlouvě:

- Tímto dodatkem se mění smlouva uzavřená mezi smluvními stranami.

- Všechna ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou upravována tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

- Předmět, rozsah plnění a cena předmětu zůstávají beze změny.

- Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy, jak je dále uvedeno:

Článek IV. Doba a místo provedení díla, odst. 1 Smlouvy – nové znění odst. 1 je následující:

- Zhotovitel se zavazuje provést DÍLO tak, aby bylo dokončeno a předmět DÍLA byl akceptován bez výhrad jako celek nejpozději do 30. 6. 2020.

- Důvody pro uzavření tohoto dodatku jsou tyto:

- Za strany objednatele došlo ke zdržení projektu z důvodu pozdní součinnosti dodavatele datového rozhraní (API);

- Plně funkční datové rozhraní (API) je nutnou podmínkou pro pokračování realizace DÍLA a jeho řádné dokončení;

- Objednatel potřebuje čas pro vyjasnění technického řešení datového rozhraní (API) s jeho dodavatelem a učinění případných dalších kroků tak, aby plnění smlouvy mohlo řádně pokračovat, a to v předpokládaném rozsahu;

- K akceptaci první (pilotní) verze DÍLA došlo dne 23. 9. 2019 s výhradou;

- Smluvní strany vzájemně prodiskutovaly aktuální situaci a uzavření tohoto dodatku považují za řešení vhodné s ohledem na oprávněné zájmy obou stran.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně		V Praze

Za objednatele 	Za zhotovitele

------------------------------------	------------------------------------