**Dodatek č. 3**

**SMLOUVY O DÍLO**

**VYHLEDÁVACÍ NÁSTROJ**

**NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU**

**ze dne 2.5.2019**

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

**(dále jen „občanský zákoník“)**

**Smluvní strany**

1. **Česká republika – Nejvyšší správní soud**

Se sídlem: Moravské náměstí 6, 657 40 Brno

Zastoupena: Mgr. Filipem Glotzmannem, ředitelem správy soudu

IČO: 75003716

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

1. **Good at IT.com s.r.o.**

Se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Zastoupena: Ing. Petrem Šindelářem

Subjekt zapsaný u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199841

IČO: 24273881

DIČ: CZ24273881

(dále jen „**zhotovitel**“)

**V souladu s ust. § 222 odst. 5 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ust. § 13 odst. 5 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. MSP-89/2017-OPR-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění pozdějších předpisů**

**uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento**

**dodatek č. 3 ke smlouvě**:

1. Tímto dodatkem se mění smlouva uzavřená mezi smluvními stranami.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou upravována tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
3. Předmět, rozsah plnění a cena předmětu zůstávají beze změny.
4. Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy, jak je dále uvedeno:

**Článek IV. Doba a místo provedení díla, odst. 1 Smlouvy** – nové znění odst. 1 je následující:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést DÍLO tak, aby bylo dokončeno a předmět DÍLA byl akceptován bez výhrad jako celek* ***nejpozději do 30. 6. 2020.***
2. Důvody pro uzavření tohoto dodatku jsou tyto:

* Za strany objednatele došlo ke zdržení projektu z důvodu pozdní součinnosti dodavatele datového rozhraní (API);
* Plně funkční datové rozhraní (API) je nutnou podmínkou pro pokračování realizace DÍLA a jeho řádné dokončení;
* Objednatel potřebuje čas pro vyjasnění technického řešení datového rozhraní (API) s jeho dodavatelem a učinění případných dalších kroků tak, aby plnění smlouvy mohlo řádně pokračovat, a to v předpokládaném rozsahu;
* K akceptaci první (pilotní) verze DÍLA došlo dne 23. 9. 2019 s výhradou;
* Smluvní strany vzájemně prodiskutovaly aktuální situaci a uzavření tohoto dodatku považují za řešení vhodné s ohledem na oprávněné zájmy obou stran.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně V Praze

Za objednatele Za zhotovitele

------------------------------------ ------------------------------------