Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

na realizaci stavby „VD Morávka – rekonstrukce MVE“, stavba č. 4053 uzavřené podle § 2586

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 26.6.2019, mezi smluvními stranami:

Objednatel:

název		Povodí Odry, státní podnik

sídlo			Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 				Doručovací číslo: PSČ 701 26

IČO    /DIČ: 		70890021  /  CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 		Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:

název		Metrostav a. s.

sídlo 		Libeň, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO  /  DIČ:		00014915  /   CZ00014915

Zápis v obchodním rejstříku: 		Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

V souladu s ujednáním čl. 20. bod 20.1. a čl. 8. bod 8.2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH	20 596 194,75 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 2	- 120 376,50 Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 2	267 200,79 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2 	20 743 019,04 Kč

- Změna závazku ze smlouvy v souvislosti s odečtením méněprací a se zadáním dodatečných prací, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, byla provedena v souladu 
s § 222 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je Změnový list č.01 ze dne 13.2.2020

- Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

v Ostravě dne	24.2.2020					v Praze dne    26.2.2020

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel