Časový harmonogram prací

Akce: Rekonstrukce zeleně v areálu 11.MŠ, Na Ryšavce 241, Písek

Termín zahájení prací: 9.3.2020

Termín kácení dřevin dle PD   od 10.3.-31.3.2020

Termín výsadeb a založení trávníku 1.4.- 29.6.2020

Požadovaný termín dokončení všech dodávek: 29.6.2020

Ing.Jiří Ševčík

xxx

xxx