SMLOUVA O DÍLO

GZAB/0112/2020

I. Smluvní strany

**1. Objednatel: Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace**

IČ: 00842737

sídlem Volgogradská 6a, Ostrava-Zábřeh, 700 30

zastoupená RNDr. Jiří Chmelou, ředitelem školy

DIČ: CZ00842737

Bankovní spojení: č.ú. 17039761/0100

**2. Zhotovitel**: **Truhlářství, Zámečnictví, Provádění staveb, Návrhářská činnost- Jan Pyšno**

IČO: 66171580

sídlem Záhumení 144, 747 64 Čavisov

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění

DIČ: CZ7907235622

Bankovní spojení: č.ú. 1651685319/0800

#

**II. Základní ustanovení**

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ a „zveřejněný účet“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

#  III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace akce „Modernizace učebny výtvarné výchovy“, tj. zhotovitel zajistí výrobu, dodávku a kompletní montáž nábytku včetně potřebných rozvodů ZTI podle cenové nabídky ze dne 28. 1. 2020, která je přílohou této smlouvy.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V odst. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo na svůj účet a nebezpečí.

# IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v termínu od 27. 7. 2020 a dokončit a předat dílo Objednateli nejpozději do 14. 8. 2020.
2. Místem plnění je Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 2632/6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh.

# V. Cena za dílo

1. Celková cena za provedení díla podle této smlouvy se stanovuje jako cena smluvní a to ve výši **204 076,- Kč** (slovy: dvěstěčtyřitisícesedmdesátšest Kč) bez DPH.

**Cena za dílo celkem: 204 076,00 Kč bez DPH**

**DPH ( 21%) 42 855,96 Kč**

**Cena za dílo celkem 246 931,96 Kč vč. DPH**

1. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
2. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
3. nebude‑li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „soupis prací“),
4. přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu. Výsledná jednotková cena položky bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem;
5. v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
6. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení sjednané ceny, budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

# VI. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.
3. Faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
4. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů.

# VII. Záruka a garance

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá plnění budou bez vady a budou mít vlastnosti odpovídající příslušným technickým normám, a to po dobu 24 měsíců ode dne předání díla. Po tuto dobu poskytuje zhotovitel záruku na dílo.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli záruční listy všech dodaných spotřebičů a zařízení, pokud je výrobce poskytuje.
3. Zhotovitel se zavazuje uvést ty poškozené části dosud nepředaného díla do původního stavu na vlastní náklad v případě, že toto poškození způsobil výlučně zhotovitel.
4. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním nebo používáním díla, jeho poškozením živelnou událostí, nebo jakoukoliv osobou odlišnou od zhotovitele.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu díla zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady oznamovat na:
	1. e-mail: pysno@jpinterier.com
	2. adresu: **Jan Pyšno,** Záhumení 144, 747 64 Čavisov
6. Vady v záruční době budou odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí písemného uplatnění (oznámení) vad ze záruky, pokud nebude mezi smluvními stranami písemně dohodnuta lhůta jiná. Písemné oznámení musí obsahovat alespoň identifikaci objednatele, zhotovitele, této smlouvy, projev vady díla a uplatňovaný nárok z vady díla.
7. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady a nedodělky od zhotovitele přejímá.

**VIII. Ostatní ujednání**

1. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k realizaci předmětu této smlouvy. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup do místa realizace montáže a dodávky (dále jako „místo plnění“, čl. IV odst. 2) za účelem provádění prací, a to nejpozději následující den po žádosti zhotovitele, a to v pracovních dnech od 7.30 hod. do 16 hod (dále jako „pracovní doba“). Smluvní strany se mohou dohodnout na zpřístupnění prostor i mimo pracovní dobu, avšak pouze po předchozí dohodě. V případě, že objednatel znepřístupní zhotoviteli místo plnění ve v pracovní dobu, prodlužuje se sjednaný termín dokončení díla (čl. IV odst. 1) vždy o jeden kalendářní den za každý den, ve kterém neměl zhotovitel přístup do místa plnění v pracovní době.
2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli, aby vady odstranil a dílo prováděl dále řádným způsobem.
3. Zhotovitel se zavazuje, že při práci bude řádně dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a současně řádně dodržovat technologické postupy.
4. Zhotovitel zodpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a to i průběžně. Také se zavazuje, že uvede používané prostory a místnosti do původního stavu, a to do dvou (2) dnů od dokončení díla.
5. Zhotovitel zajistí odvoz a likvidaci odpadu.
6. V případě vzniku škody způsobené při realizaci díla zhotovitelem se zhotovitel zavazuje, že vzniklé škody odstraní bez zbytečného odkladu na vlastní náklady.
7. Objednatel zajistí na své náklady zhotoviteli dodávku vody, elektrické energie a přístup k WC.
8. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech, které by mohly způsobit prodloužení termínu dokončení díla (čl. IV odst. 1). V takovém případě, se termín dokončení díla prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel z důvodu, za které neodpovídá, dílo podle smlouvy provádět. Výslovně se uvádí, že důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla jsou i případné prostoje z důvodu návaznosti provádění prací ze strany jiných dodavatelů v místě plnění.
9. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
10. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že dílo bude vykazovat jakékoliv vady a nedodělky.
11. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel předá objednateli při předání díla. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

**IX. Sankční ujednání**

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskosprávními předpisy.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případné vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

**X. Zánik smlouvy**

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
	1. neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy;
	2. nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla;
	3. nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

**XI. Závěrečná ustanovení**

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhém smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
7. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
8. Nedílnou součástí smlouvy je příloha: Cenová nabídka ze dne 28. 1. 2020

V Ostravě-Zábřehu dne 28. 2. 2020

………………………………………… …………………………………………………..

 RNDr. Jiří Chmela Jan Pyšno

 za objednatele za zhotovitele