ZAK 18-0020 - Smlouva o dílo

Evidence územních rozhodnutí - Etapa 4 Realizace dílčích změnových a rozvojových požadavků

**Návrh výzvy (č.: CR03)**

V rámci tohoto změnového požadavku budou zpracovány požadavky, které jsou evidované v systému MC-Desk a jejich seznam a uveden ím čísla tiketu , popisu, způsobuře šen í a pracnosti, jsou uvedeny v příloze toho dokumentu.

## CR03

**číslo Popis Změnového požadvku Priorita odhad (MD) MCV JIRAID**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administrace číselník subjekt ů: Mít možnost subjekt z číselníku smazat | 3 | 1,50 |
| **2** | Rozhraní REST pro GIS (jednorázový export z databáze) 1 | 3,00 |
| 3 | Kontrola datumu právní moci 2 | 0,63 |
| 4 | Migrace hodnot číselníku u Pl o 1,50 |
| 5 | Rozdělení číselníku Způsob vyřízení 3 | 1,00 |

# UDR-IPR-45 **UDR- IPR-50** UDR-IPR-62 UDR-I PR-84 UDR-IPR-91 UDR-IPR-9 2 UDR-IPR-104 UDR-IPR-10 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Rozdělení číselníku Úkon | 3 | 1,00 |
| 7 | Přejmenování názvů kat. území v číselníku | 3 | 1,00 |
| 8 | Subjekt - úprava hledání | 3 | 1,50 |
| 9 | Subjekt - odstranění nadbytečných položek v okně | 3 | 0,63 |
| 10 | Export do SHP -doplnit souhrnnou tabulku DBF (analýza) | 10 | 1,25 |
| **- CELKEM/ 13,63**11 Půldenní konzultace 2 0,63 |

UDR-IPR-10 7

- UDR-IPR-109

**r 109000 CELKEM\_j**

-

UDR-IPR-110

ZAK 18-0020 - Smlouva o dílo

Evidence územních rozhodnutí- Etapa 4 Realizace dílčích změnových a rozvojových požadavků

Cena za MD (man-day) je stanovena smlouvou 8000 Kč bez DPH. Celková cena za změnový požadavek činí 109000,- Kč bez DPH. Termín akceptace: 15.04.2020

**Realizace požadavku:**

V Praze dne 04.03.2020



## S realizací tohoto změnového požadavku SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

V Praze dne ....***Ý***. ..***.***..***f***.***.***... .*/*..*v*..*'*.*2 0*... ..

Za zad avat ele