Rámcová smlouva o dílo

č. AG - MO III 03/2014

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „smlouva“)

Zhotovitel :	Služby města Pardubic a. s.

se sídlem 530 02 Pardubice, Bílé předměstí, Hůrka  1803,

IČ: 25 26 25 72			DIČ: CZ 25262572

Obchodní rejstřík KS Hradec Králové oddíl B, vložka 1527,

zastoupené ve věcech smluvních:

Ing. Leou Tomkovou, místopředsedkyní představenstva a.s.  a

prof. Ing. Ladislavem Koudelkou, DrSc., členem představenstva a.s.

ve věcech technických:

Ing. Vlastislavem Šandou, vedoucím divize Agroservis,.

č. ú. 25 01 42 01 09/2600 veden u CITIBANK Europe plc.

na straně jedné, dále jen " zhotovitel "

a

Objednatel :	Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III

se sídlem 530 12 Pardubice, Studánka, Jana Zajíce 983,

IČ: 00 27 40 46

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem, starostou městského obvodu,

ve věcech technických:

Ing. Lubošem Tušlem, vedoucím odboru dopravy a životního prostředí

bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Pardubice, č.ú. 181 632 639/0300

na straně druhé, dále jen „objednatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou smlouvu o dílo.

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje po dobu platnosti smlouvy zajistit pro objednatele na území městského obvodu Pardubice III péči o stromy v majetku města Pardubic ve struktuře a rozsahu sjednaného objemu prací na daný rok.

II.

Místo plnění

- Místem plnění je území Městského obvodu Pardubice III.

- Podrobná specifikace je uvedena v inventarizaci stromů dle čl. III. bodu 1.

III.

Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí zajistit inventarizaci stromů v majetku Statutárního města Pardubic na území městského obvodu Pardubice III v hodnotě cca 450 000 Kč v termínu do 15.6 2014.

Inventarizace bude obsahovat:

- determinaci taxonu

- zjištění průměru kmene, fyziologického stáří

- odhad stability

- popis zdravotního stavu a vitality

- navrhovanou technologii ošetření

- naléhavost ošetření

- Zhotovitel bude inventarizaci stromů průběžně aktualizovat o provedené výsadby, kácení a významné zásahy. Aktualizovanou verzi předá objednateli vždy do 30.6. (počínaje rokem 2015).

- Zhotovitel vždy do 30. listopadu běžného roku navrhne objednateli roční plán péče na následující rok vycházející z inventarizace stromů v objemu odpovídajícímu přibližně dohodnutému minimálnímu rozsahu prací dle čl. IV. bodu 1. Plán bude mimo jiné obsahovat zakládací, udržovací, stabilizační a tvarovací řezy dle standardů AOPK, prováděné lezeckou technikou, nebo pomocí vysokozdvižné plošiny, bezpečnostní vazby, zajištění průjezdního profilu na komunikacích, zajištění viditelnosti dopravního značení, kácení stromů, frézování pařezů či vytrhávání kořenů, případně další práce související s péčí o stromy, a termíny dokončení jednotlivých prací.

- Zhotovitel v daném roce zajistí

  - údržbu stromů podle plánu schváleného dle bodu 3.

  - průjezdnost jízdních profilů (u vozovek) a průchodnost cyklistických stezek a chodníků a. Bude průběžně zajišťována viditelnost dopravního značení odstraňováním vzrostlé zeleně

  - u nových výsadeb bude kontrolovat úvazky a kotvení stromů, dle aktuální potřeby budou stromy odkůlovány, odstraněny úvazky a bandážování

  - práce objednané samostatně v průběhu roku (ořez nenadále poškozených větví či úpravu dle aktuálních požadavků)

  - zálivku a hnojení

- Pro rok 2014 je objem prací dohodnut ve výši 250 000 Kč vč. DPH, zhotovitel bude vykonávat činnosti dle pokynů objednatele, pro II. pololetí 2014 bude mezi stranami dohodnut plán na základě zpracované inventarizace stromů.

- Součástí ceny je také likvidace vzniklých odpadů při provádění výše uvedených prací. Vzniklý odpad bude zlikvidován do 24 hodin.

- Zhotovitel zajistí, aby jednotlivé činnosti byly prováděny odborně zdatnými pracovníky, kteří garantují řádné provádění požadovaných prací na úseku péče o veřejnou zeleň.

- Zhotovitel zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, zajistí jejich vybavení potřebnými pracovními pomůckami a nářadím určenými k této práci.

- Zhotovitel povede denní záznamy o počtu pracovníků a provedených pracích, případně o klimatických podmínkách a jiných okolnostech, které mají vliv na průběh či kvalitu prováděných prací. Do 3 pracovních dnů po ukončení měsíce předá tento deník ke schválení objednateli.

IV.

Povinnosti objednatele

- Objednatel se zavazuje každoročně se zhotovitelem uzavřít dohodu na zajištění údržby stromů v daném roce v rozsahu minimálně 300 000 Kč vč. DPH.

- Objednatel se zavazuje řádně hradit faktury za provedenou údržbu.

V.

Termín plnění

- Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 3. 2014 do 3l. 12. 2019.

- Konkrétní termíny provedení jednotlivých prací budou předmětem dohody pro daný rok.

- Smluvní strany se dohodly, že při stanovení a posuzování plnění termínů bude respektována závislost na klimatických podmínkách.

VI.

Cena za dílo

- Práce budou účtovány podle ceníku SmP a.s. schváleného představenstvem společnosti pro daný rok, který bude přílohou dohody podle čl. IV., bodu 1. Ceny prací, které nejsou uvedeny v ceníku, budou předem konzultovány a schváleny odpovědným pracovníkem MO. Ceník pro rok 2014 je uveden v příloze této rámcové smlouvy.

- Ceník obsahuje ceny bez DPH, která bude účtována podle platných předpisů.

VII.

Platební podmínky

- Platby provedených prací budou prováděny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem vždy do 10. dne následujícího měsíce. Práce provedené v prosinci budou fakturovány v termínu dle požadavku objednatele. Podkladem pro fakturaci je deník vedený podle čl. III., bodu 9.

- Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, její splatnost bude 14 dnů ode dne doručení objednateli.

- Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a má zveřejněn účet v registru plátců. Pokud nastane situace, že dodavatel se stane v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem či nebude mít zveřejněn účet v registru plátců, bude dodavateli zaplacen pouze základ daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně dodavatele.

VIII.

Kontrola provádění díla

- Objednatel bude provádět průběžnou kontrolu díla. V případě zjištění neplnění předmětu smlouvy vyzve objednatel telefonicky a následně i písemnou formou (zpravidla e-mailem) zhotovitele k odstranění zjištěných nedostatků. Termín k odstranění případných nedostatků bude stanoven dle jejich rozsahu po vzájemné dohodě se zhotovitelem.

- Zhotovitel zaznamená všechny provedené práce do modu zakázek programu My Trees.

IX.

Sankce

- V případě nezaplacení vystavené faktury v termínu dle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě nesplnění termínu předání inventarizace stromů dle čl. III., bodu 1. může objednatel zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokuta ve výši 3 000 Kč za každý započatý týden prodlení.

- V případě neplnění jednotlivých částí předmětu smlouvy v termínech dle čl. III., bodu 2. po dobu delší než 1 týden, bude zhotoviteli uložena smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý další den prodlení.

X.

Ukončení smlouvy

Ukončení této smlouvy je možné:

- dohodou smluvních stran,

- výpovědí jedné ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi,

- odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy stranou druhou. Za podstatné porušení smlouvy obě smluvní strany považují:

- prodlení s úhradou faktur delší než 3 měsíce,

- neplnění předmětu smlouvy dle stanoveného rozsahu;

nutnou podmínkou pro uplatnění odstoupení od smlouvy je prokazatelné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení nesplněných povinností vyplývajících z této smlouvy.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Změny této smlouvy nebo jejích příloh jsou možné pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma zástupci ve věcech smluvních.

- Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou. Na znamení souhlasu s obsahem smlouvy připojují její účastníci své podpisy.

V Pardubicích dne 25. 2. 2014

.................................................………... 	.................................................………...

Ing. Lea Tomková 	Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek

místopředsedkyně představenstva a.s. 	starosta městského obvodu

.................................................………...

prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.

člen představenstva a.s.

DOLOŽKA

Uzavření této smlouvy bylo schváleno

usnesením Rady městského obvodu Pardubice III

č. R/565/2014  ze dne 20.2.2014

V Pardubicích dne 25.2. 2014

vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu