dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12. 11. 2019

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem:			Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

Zastoupená:			Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO:				60460580

DIČ:				CZ60460580

ID datové schránky: 		dugmkm6

Bankovní spojení: 		XXX

Číslo účtu:			XXX

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	XXX

- ve věcech technických:	XXX

(dále jen „objednatel“).

KAMPARA s.r.o.

se sídlem:			Baračka 220, Kloboučky, 685 01 Bučovice

Zapsaná/ý:			v obchodní rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70651

Zastoupená/ý:		            XXX

IČO:				29280940

DIČ: 				CZ29280940

ID datové schránky:		8yb3iq7

Bankovní spojení:		XXX

Číslo účtu:			XXX

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

a ve věcech technických:	XXX

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Brno, Chodská 17 A-3 – Osazení fotovoltaického systému na střechu objektu“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 12. 11. 2019. Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. III. smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

- Článek III. Termín a místo plnění:

Termín zahájení:	       		uveřejněním smlouvy v registru smluv

Zpracování DSP do:		31. 1. 2020

Zpracování DPS do:		31. 3. 2020

Předání PD, včetně předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby a dalších dokladů dle čl. II této smlouvy do: 15. 5. 2020

Místo plnění: Brno, Chodská 17 A-3

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne:	V Bučovicích dne:

______________________________________	_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	KAMPARA s.r.o.

Ing. Martin Lehký	XXX

ředitel	XXX