Gymnázium, ROUDNICE NAD LABEM, Havlíčkova 175, příspěvková organizace

SMLOUVA O DÍLO

Tato smlouva je uzavřena mezi:

Objednatelem:	Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace

IČO:					46773754

Sídlo:					Havlíčkova 175, Roudnice nad Labem 41301

Statutární zástupce:			Mgr. Petr Dobeš

Bankovní spojení:			6015-36620471/0100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem:				Daniel Krejčí - Vzduchotechnika

IČO:					65061136

Sídlo:					Brňany 170, 412 01 Brňany

Zástupce ve věcech smluvních:	Daniel Krejčí

Bankovní spojení:			2517703023/0800

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je realizace veřejné zakázky malého rozsahu: „Rekuperace skladu potravin“.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu zadání zakázky do výběrového řízení vypsaného objednatelem. Předmětem zakázky je instalace rekuperační jednotky ve skladu potravin v budově Gymnázia, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p.o.

- Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externího dodavatele, nese zhotovitel zodpovědnost za takto provedené práce.

- Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se se staveništěm tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy.

II. Termín plnění

- Předání staveniště a zahájení díla: 24.2.2020

Doba pro provedení díla: 1 týden

Termín ukončení a předání díla: 2.3.2020

- O dokončení díla zhotovitelem a jeho předání objednateli bude učiněn zápis o převzetí díla.

III. Cena

- Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná smluvní cena a vychází z nabídky, kterou zhotovitel předložil v rámci výběrového řízení.

- Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací a předáním díla objednateli.

- Výše ceny může být změněna pouze a jen na základě skutečností, které se vyskytnou v průběhu realizace díla, přičemž jejich vyřešení a zajištění bude podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

- Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH		130.214,70 Kč

DPH ve výši 21%				27.345,09 Kč

CEKOVÁ SMLUVNÍ CENA vč. DPH	157.559,79 Kč

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník.

IV. Platební podmínky

- Cena díla bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem.

- Zhotovitel předloží objednateli spolu s fakturou i soupis provedených prací. Soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury a bez něho bude faktura považována za neúplnou. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem, nejpozději do 5 dnů po obdržení, bude faktura uhrazena. K doplnění faktury z důvodu neúplnosti vyzve objednatel zhotovitele do 5 dnů od dne, kdy fakturu obdrží. V této lhůtě má objednatel právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují jeho požadavky, přičemž objednatel vždy uvede důvody, proč fakturu vrací.

- Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

- Konečná fakturace bude provedena po dokončení, předání a převzetí díla.

- Všechny daňové doklady musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené touto smlouvou.

V. Sankce

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předání díla sjednaným touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

- Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

- Splatnost sankcí uvedených v této smlouvě nastává okamžikem jejich vzniku.

VI. Zajištění závazku, záruka

- Po ukončení prací bude dílo předáno bez závad a nedodělků. Záruční doba se sjednává na 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele v plné míře uznává. Zhotovitel vždy musí písemně sdělit, v jakém termínu zahájí práce vedoucí k odstranění případných závad. Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu závadu odstraní.

- Náklady na odstranění reklamované závady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované závady v daném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním závady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

- Dohodnutá záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování reklamovaných závad.

VII. Náhrada škody

- Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.

VIII. Ostatní ustanovení

- Objednatel umožní zhotoviteli uložení materiálu a nářadí. Za tento materiál a nářadí však objednatel nenese hmotnou odpovědnost.

- Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost připojení na vnitřní rozvody elektrické energie a vodovodního potrubí.

- Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

- Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny příslušnému soudu.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě závažného porušení ujednání smlouvy zhotovitelem, a to zejména při zásadním porušením technologické kázně zhotovitelem.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, souhlasí s ním, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

V Roudnici nad Labem					V Roudnici nad Labem

Dne: 21.2.2020						Dne: 21.2.2020

------------------------------------------------				----------------------------------------------

Mgr. Petr Dobeš 						Daniel Krejčí

ředitel školy							zástupce zhotovitele