SMLOUVA O DÍLO

V souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

Zhotovitel:

Obchodní jméno:	AQUA Engineering s. r. o.

Sídlo: 	Družstevní 862, Rosice, PSČ 665 01

Kontaktní adresa:	Družstevní 862, Rosice, PSČ 665 01

IČ:	29361117

DIČ:	CZ29361117

Bankovní spojení:	xxxx

Číslo účtu.:	xxxx

Statutární orgán:	xxxx

Kontaktní spojení:	telefon:	xxx

e-mail:	xxx

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75290

Objednatel:

Obchodní jméno:	Český hydrometeorologický ústav

Sídlo:	Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany

Statutární orgán: 	xxx

Zástupce ve věcech technických: xxxx

Bankovní spojení: 	xxxx

Číslo účtu: 	xxxx

IČ: 	00020699

DIČ: 	CZ00020699

2. Základní údaje

2.1. Stavba /název/: 	Likvidace vodoměrné stanice Náměšť na Hané na toku Šumice.

veřejná zakázka na stavební práce

2.2. Místo plnění:           VS Náměšť na Hané, 49,5966383 N; 17,0482667 E.

3. Předmět smlouvy

3.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo na základě této Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a objednatel se zavazuje převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

3.2. Předmětem této smlouvy jsou bourací práce na stavebním objektu vodoměrné stanice. Součástí díla jsou inženýrské i stavebně bourací práce práce.

3.3. Zhotovitel je povinen provést níže uvedené stavební - bourací práce:

- Příprava dokumentace potřebné pro likvidaci stavby (ve spolupráci se zadavatelem),

- Likvidace stanice a úprava jejího bezprostředního okolí.

4. Termín a cena

4.1. Zhotovitel provede dílo v termínu: do 31.7.2020, předpokládaná doba plnění (3 měsíce inženýrské a projekční práce, 1 měsíc bourací práce).

4.2. Cena za dílo činí částku v Kč:

Příprava dokumentace 	  Kč   23.000,-	bez DPH,	 Kč   4.830,-	DPH 	Kč   27.830,-	včetně DPH.

Bourací práce - 	Kč 148.500,-	bez DPH, 	 Kč 31.185,-	DPH 	Kč 179.685,-	včetně DPH.

Celková cena zakázky je	Kč 171.500,-	bez DPH, 	Kč 36.015,-	DPH, 	Kč 207.515,-	včetně DPH.

4.3. Tato cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná.

4.4.  Cenu lze překročit jen za těchto podmínek:

- pokud v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

- pokud v průběhu plnění dodávky dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

5. Financování a placení

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě faktury, kterou vystaví zhotovitel po sepsání zápisu o předání a převzetí díla. Součástí fakturace je vždy předávací protokol stavby či díla.

Faktura musí obsahovat všechny zákonem a smlouvou dané náležitosti

5.2. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení objednateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 10. prosince příslušného roku.

5.3. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy:

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje

- obsahuje chybné cenové údaje

Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která byla fakturována správně.

6. Způsob provádění a předání předmětu díla

6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

6.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy /zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektu, apod./. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko.

6.3. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. Pokud objednatel, ač řádně vyzván 3 dny předem, nedostaví se k prohlídce prací, zhotovitel může pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt.

6.4. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem. O předání a převzetí předmětu díla bude pořízen písemný zápis, který bude obsahovat prohlášení objednatele, že předmět díla přejímá a soupis případných drobných vad díla (které nesmějí bránit jeho užívání), včetně lhůty k jejich odstranění.

7. Staveniště

7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosto práv třetích osob, v jednom dni.

7.2. Vytyčení všech stávajících podzemních rozvodů, vytyčení základních výškových a směrových bodů zajistí zhotovitel stavby.

7.3. Zařízení staveniště v rozsahu uvedeném v dokumentaci si celé zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a cena likvidace zařízení staveniště je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.

8. Vady díla

8.1. Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu týkající se díla 60 měsíců (dle charakteru dodávky a dle podmínek v zadávací dokumentaci) a počíná běžet následující den po předáním díla, či jeho samostatné části.

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které by se projevily kdykoliv v průběhu záruční doby. Objednatel je povinen výskyt vady zhotoviteli bezodkladně písemně oznámit. Místem pro oznámení vad díla je sídlo zhotovitele. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v  termínu písemně dohodnutém s objednatelem. Lhůta pro odstranění řádně reklamovaných vad objednatele, se stanovuje nejvýše na 30 kalendářních dnů. Vady na díle, vzniklé po převzetí díla objednatelem zásahy třetích osob, vyšší mocí, neodborným užíváním nebo zanedbáním údržby zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu na náklady objednatele.

8.3. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ani v dalším sjednaném termínu je objednatel oprávněn zadat jejich odstranění dalšímu subjektu na náklady zhotovitele.

9. Smluvní pokuta

9.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z  ceny díla za každý započatý den prodlení

- za prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedení díla ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení

- u specifických smluv možno změnit smluvní pokutu dle zásady přiměřenosti

10. Jiná ujednání

10.1.  Zhotovitel je povinen zde doplnit obchodní podmínky ve smlouvě neobsažené tak, jak jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

10.2. Dodatečná smluvní ujednání

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy;

nebo zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

- Zhotovitel je povinen na žádost Objednavatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba povinná poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly (viz. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole) při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

11. Závěrečná ustanovení

11.1.  Tato nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.

11.2.   Smlouva může být měněna písemnými dodatky na návrh kterékoliv ze smluvních stran.

11.3.   Smlouva se uzavírá na dobu určitou, s výpovědí, jejíž počáteční lhůta počíná běžet od prvého dne v měsíci od jejího doručení. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit na základě oboustranné dohody, nebo odstoupení ze zákonných důvodů.

11.4.  Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno podepsané vyhotovení.

11.5.  ČHMÚ osobní údaje subjektů údajů zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na  stránkách správce: http://portal.chmi.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju nebo Vám je správce na požádání poskytne.

11.6 Smluvní strany berou na vědomí, že ČHMÚ je bez ohledu na rozhodné právo  smlouvy povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (dále jen „Zákon o registru“) a tato smlouva a její související dodatky budou zveřejněny ze strany ČHMÚ v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 příslušného zákona do 30 dnů od podpisu smluvních stran. Pokud se na obsah smlouvy a její části vztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění na základě ustanovení § 3 zákona o registru smluv, ČHMÚ, jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu, si tímto vyhrazuje právo určit rozsah znečitelnění jejího obsahu s ohledem na výjimky ze zákona o registru smluv.

11.7.  Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem jsou srozuměny a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne	V Rosicích  dne

…………………………………………..	…………………………………………..

za objednatele	za zhotovitele

xxxx	xxx

ředitel ČHMÚ Brno	jednatel