Dodatek č.1 na vícepráce a méněpráce ke smlouvě o dílo na akci

Rekonstrukce bytů Obránců Míru 1377 a Hromůvka 1892 v Hranicích

Smluvní strany:

Objednatel:	EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice

Zastoupena :   Radek Průcha, předseda představenstva a Jiří Kudláček místopředseda                    		představenstva

Bankovní spojení : xxx

Č.ú. xxx

IČ    : 61974919

DIČ : CZ61974919

Registrace u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1190

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:  Josef Žeravík

Sídlo:	         Ústí 146, 753 01                                                                                                        IČ: 	         65922549

DIČ:             CZ6606200062

Bankovní spojení:  xxx

číslo účtu:	       xxx

telefon :	       xxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

# Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce.

  - Vícepráce:

Vícepráce spočívají ve stavebních úpravách, s kterými nebylo kalkulováno v položkovém rozpočtu. Soupis těchto prací je přílohou tohoto dodatku.

V souvislosti s přehodnocením stávajícího stavu stropů u obou rekonstruovaných bytů, kdy byly na více než 30%-tech velké nerovnosti, bylo na místě dohodnuto, že bude omítka opravena tak, že budou pod stropem osazeny sádrokartonové desky. V bytě č. 4 na adrese Obránců Míru č.p. 1377 bylo dále po odkrytí PVC z podlahy v pokoji zjištěno, že parkety jsou již v tak špatném stavu, že bylo dohodnuto položení nových OSB desek tl.25mm broušených na pero a drážku. V tomtéž bytě bylo dodatečně rozhodnuto, že bude dodána nová kuchyňská linka vč. dřezu a dřezové baterie. V původní kuchyňské lince by bylo potřeba provést větší truhlářské úpravy pro vytvoření místa pro pračku. Tako kuchyňská linka byla převezena na správu bytů a uskladněna. Dále bude použita pro potřeby jiných nájemníků, u nichž bude zapotřebí kuchyňskou linku vyměnit.

U obou rekonstruovaných bytů nebylo v položkovém rozpočtu kalkulováno s pračkovými sifony a ventily, digestoří, novými sporáky ani s hlavním přívodem elektriky a plynovou přípojkou. Toto bylo dle domluvy dodány pro úplnou funkčnost bytu.

Jednotlivě jsou vícepráce vyčísleny v příloze.

  - Méněpráce:

Vzhledem ke skutečnosti, že byly pod strop osazeny sádrokartonové desky, nebylo tak třeba potahovat strop štukem, čímž u obou bytů vznikly méněpráce.

Dále po posouzení stávajícího stavu kovových dveřních zárubní bylo rozhodnuto, že měnit nebudeme a budou ponechány stávající.

Stejně tak byla přehodnocena výměna otopných těles a po domluvě jsme se tak rozhodli otopná tělesa natřít. V bytě byla otopná tělesa litinová a jejich stav byl dobrý a jejich výměna by byla zbytečná.

Jednotlivé méněpráce jsou vyčísleny v příloze.

- Cena

Obránců Míru č.p.1377:

cena díla byla podle smlouvy o dílo stanovena ve výši:

Cena bez DPH    		x Kč

Cena s DPH		x Kč

cena díla navýšena o rozdíl víceprací a méněprací je ve výši:

Cena bez DPH		x Kč

Cena s DPH		x Kč

CELKEM NAVÝŠENO NA 1377:

Cena bez DPH		x Kč

Cena s DPH		x Kč

Hromůvka č.p. 1892:

cena díla byla podle smlouvy o dílo stanovena ve výši:

Cena bez DPH		x Kč

Cena s DPH		x Kč

cena díla navýšena o rozdíl víceprací a méněprací je ve výši:

Cena bez DPH		x Kč

Cena s DPH		x Kč

CELKEM NAVÝŠENO NA 1892:

Cena bez DPH		x Kč

Cena s DPH		x Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA:

Celková cena díla byla podle smlouvy o dílo stanovena ve výši:

Cena bez DPH		x Kč

Cena s DPH		x Kč

Celková cena díla navýšena o rozdíl víceprací a méněprací je ve výši:

Cena bez DPH		x Kč

Cena s DPH		x Kč

CELKEM NAVÝŠENO:

Cena bez DPH		x Kč

Cena s DPH			x Kč

- Závěrečná ujednání

  - Ostatní ujednání dle smlouvy ze dne 25.11.2019 zůstávají beze změny.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hranicích dne 18.2.2020                                                            V Hranicích dne 18.2.2020

…………………………………..				   …………………………………..

za objednatele							       za zhotovitele

Radek Průcha   			 				       Josef Žeravík

předseda představenstva

EKOLTES Hranice, a.s.

…………………………………..

za objednatele

Jiří Kudláček

člen představenstva

EKOLTES Hranice, a.s.