Město Náchod

Odbor investic a rozvoje města

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

MUNAX00NV55M

Sp.zn.:		KS   3238/2020/INV

Čj.(Če.):	MUNAC 22641/2020/INV

Vyřizuje:

Tel./mobil:

E-mail:

Datum:		10.03.2020

# Objednávka číslo: 262/2020

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa dodavatele: Milan Hejzlar, Kramolna 69, 547 01 Náchod  	   		IČO: 63592592

Na základě usnesení  RM č. 66/1650/20 ze dne 09.03.2020 si u Vás objednáváme níže uvedené:

„Stavební úpravy vstupní haly a schodišťového prostoru v ZŠ 1. Máje, Náchod-Běloves“.

Předmětem objednávky je:

Změna nášlapné vrstvy podlah v prostoru haly a na schodišti, povrchových úprav příček – které budou nově vybudovány jako předsazená konstrukce. Dále bude provedena výměna podhledu včetně osazení nových tipů svítidel a osazení hodin včetně mechanismu zvonění. Součástí zmíněných stavebních úprav je  také výměna 1 ks akumulačního topení. Časově nejnáročnější stavební úpravou bude provedení odstranění stávajícího kamenného obkladu v prostoru haly i ve schodišťovém prostoru. Kamenný obklad bude primárně zachován a paletován pro možné další využití, v případě značně ztížených podmínek tohoto odstranění bude změna konzultována s objednatelem.

Rozsah prací je zřejmí z přílohy č.1, ve které je znázorněn schématický rozsah prací. Nedílnou součástí této objednávky je cenová nabídka zhotovitele – příloha č.2. Harmonogram stavebních prací je stanoven v příloze č.3, jehož aktualizace bude probíhat v součinnosti s objednatelem.

Zahájení prací bude provedeno na základě předávacího protokolu o předání staveniště.

Práce budou provedeny v souladu se zákony 89/2012 a 183/2006 včetně prováděcích vyhlášek a jejich aktuální právní úpravy v platném znění.

Záruční doba se sjednává na dobu 24 měsíců od předání díla dle této objednávky.

Po tuto dobu má objednatel právo požadovat zejména bezplatné odstranění zjištěných vad díla dle této objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava provedeného díla dle této objednávky.

Dodavatel je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí a v zájmu objednatele. Dodavatel odpovídá objednateli za škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinností dodavatele při zpracování díla podle této objednávky. Pokud dodavatel způsobí při provádění díla nebo dílem samotným škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Jestliže dodavatel nedokončí předmět objednávky ve sjednaném termínu, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané odměny včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. Dodavatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dní ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje sjednanou smluvní pokutu. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, či jiným vhodným způsobem. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu dodavatele uvedenou v záhlaví této objednávky. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

Nedodržení uvedeného termínu z důvodů neležících na straně dodavatele není považováno za jeho prodlení. O takový počet dnů se pak lhůta automaticky prodlužuje.

Za termín ukončení činnosti dodavatele je považován den předání kompletního díla na základě předávacího protokolu včetně všech příloh (stavební deník, prohlášení o shodě materiálů, předání záručních listů na instalované prvky a předání revizních zpráv).

Přílohy:

Příloha č.1 – Rozsah stavebních úprav – schéma

Příloha č. 2 – Cenová nabídka

Příloha č.3 – Harmonogram stavebních prací – orientační

Platební podmínky

Faktura bude dodavatelem vystavena po dokončení a převzetí předmětu objednávky. Splatnost faktury je 30 dnů. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH a bude obsahovat i soupis skutečně provedených prací, se kterým bude v souladu.

Celkem výše výdaje Kč:  658 895,- Kč  bez 21% DPH 797 263,- Kč vč DPH

Termín plnění:  nejpozději do 01.08.2020

Úhrada zajištěna v kap.:    12	                                            	Vyhotovila:

Dne 10.03.2020

Potvrzení odbor finanční: ........................................

....................................................................

Bez razítka                                      					podpis příkazce operace	                                   města neplatné

....................................................................

podpis správce rozpočtu

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel / zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné dodavatelem / zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za dodavatele / zhotovitele příslušnému správci daně.

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění dodavateli / zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této objednávky (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a dodavateli / zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Potvrzuji převzetí objednávky a akceptuji její obsah.

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky dne ………………………… 		Razítko, podpis dodavatele

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1/3/1

# Text boxes

Peněžní ústav:

Číslo účtu: