**D O D A T E K č. 24**

**ve formě úplného znění**

ke smlouvě o dílo ze dne 3. 11. 1994 a ke smlouvě o dílo 1/99 ze dne 22. 2. 1999, které byly sloučeny dodatkem č. 8 k této smlouvě

### Účastníci:

**Město Rakovník**

se sídlem Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník

zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou

IČ 00244309, DIČ CZ00244309

bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Rakovník, č. ú. 51005100/0300

(dále jen **„objednatel“**)

a

**ARBOREA RAKOVNÍK, s. r. o.**

se sídlem Dukelských hrdinů 2663, 269 01 Rakovník

zastoupená Jiřím Zápalem, jednatelem

IČ: 47540842, DIČ: CZ47540842

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24961

(dále jen „**zhotovitel“**)

Smluvní strany se dohodly, že tento **Dodatek č. 24 se uzavírá jako dodatek ve formě úplného znění** a plně nahrazuje znění smluv o dílo ze dne 3. 11. 1994 a ze dne 22. 2. 1999 č. 1/99, které byly sloučeny dodatkem č. 8 k této smlouvě, a to následovně:

**SMLOUVA O DÍLO**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**I.**

#### Předmět plnění

1. Předmětem tohoto dodatku je provádění celoroční údržby ploch zeleně dle podmínek zadání veřejné obchodní soutěže ze dne 20. 7. a 22. 7. 1994 a podmínek zadání veřejné obchodní soutěže ze dne 14. 8. 1998.
2. Seznam ploch, na kterých bude prováděna údržba zeleně, jejich výměra, rozsah a četnost technologických operací, jednotkové ceny za technologické operace a celkové ceny za celoroční údržbu jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást. Součástí této přílohy budou i mapové podklady pro jednotlivé lokality. Zhotovitel bere na vědomí, že četnost operací je uvedena jako maximální a může být v průběhu roku ponížena v návaznosti na klimatické podmínky a to na základě písemného oznámení objednatele.
3. Objednatel je oprávněn jednou ročně, upravit počet ploch, jejich výměru, rozsah a četnost technologických operací souvisejících s předmětem plnění pro rok následující.
4. Provedené úpravy, dle čl. I, odst. 3, předá v písemné formě zhotoviteli nejpozději do 15. 12. daného kalendářního roku.
5. Součástí předmětu je i likvidace biologické hmoty vzniklé při provádění sjednaných prací. Tato likvidace je promítnuta do sjednaných jednotkových cen specifikovaných v článku III.

**II.**

#### Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou plochy nacházející se na území města Rakovníka a jsou specifikované v příloze č. 1.

**III.**

#### Cena díla

1. Jednotkové ceny technologických operací při provádění údržby zeleně jsou následující:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trávník** | **Kč/m2** |  | **Růže** | **Kč/m2** |
| hrabání jarní | 2,35 |  | jarní odhrnutí | 6,48 |
| sečení - 8 sečí | 1,06 |  | jarní řez | 7,87 |
| sečení - 4-5 sečí | 1,19 |  | letní řez | 12,68 |
| hrabání podzimní | 2,21 |  | podzimní řez | 12,68 |
| hnojení | 0,86 |  | okopání + odplevelení | 11,28 |
| prořezání trávníku | 4,19 |  | hnojení | 3,40 |
| odplevelení | 0,86 |  | odpíchnutí okrajů | 5,61 |
|  |  |  | nahrnutí zeminy | 6,11 |
| **Keřové skupiny** | **Kč/m2** |  |  |  |
| jarní řez keřů | 57,85 |  | **Letničky** | **Kč/m2** |
| pletí | 9,05 |  | rytí (jarní, letní, podzimní) | 10,59 |
| zálivka (ks) | 6,21 |  | uhrabání | 7,90 |
|  |  |  | výsadba | 182,27 |
| **Živé ploty** | **Kč/bm** |  | okopání + odplevelení | 7,33 |
| stříhání (do výšky 150cm) | 18,70 |  | odstranění výsadby | 5,29 |
| habrová stěna | 100,74 |  | odpíchnutí okrajů | 3,73 |
|  |  |  | vápnění záhonů | 51,11 |
| **Cesty** | **Kč/m2** |  | dodávka dvouletek (ks) | 13,72 |
| podzimní hrabání | 2,21 |  | dodávka letniček (ks) | 15,59 |
| odplevelení | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  | **Trvalky** | **Kč/m2** |
| **Stromy** | **Kč/ks** |  | jarní řez | 35,21 |
| zálivka (ks) | 302,81 |  | okopání + odplevelení | 10,69 |
| úprava stromových mís | 305,5 |  | odstranění zbytků květů | 2,94 |
| tvarovací řez | 732,61 |  | odpíchnutí okrajů | 3,73 |
|  |  |  | zálivka trvalky (ks) | 6,21 |

1. Celková cena za provádění údržby zeleně je odvozena od četnosti operací provedených v daném roce.
2. Ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku jsou uvedeny bez DPH, která bude k cenám účtována v aktuálně platné sazbě.
3. Zhotovitel je oprávněn navýšit jednotkové ceny každoročně pouze v souladu s růstem míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen, a to vždy o výši míry inflace za uplynulý rok oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem. Nově stanovené ceny tak budou platné s účinností od 1. 3. příslušného kalendářního roku. Požadavek na zvýšení ceny je zhotovitel povinen oznámit objednateli vždy nejpozději do 20. 1. příslušného kalendářního roku.

**IV.**

**Lhůty plnění**

1. Zhotovitel provádí práce na základě písemných plánů prací předem odsouhlasených oběma stranami.
2. Objednatel je dále oprávněn vyzvat zhotovitele, kdykoliv dle potřeby, k provedení díla v rozsahu sjednaných prací mimo odsouhlasených plánů prací a zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dní od výzvy zahájit provádění díla a dílo provést nejpozději do 10 pracovních dní od jeho zahájení, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech nedohodnou na delší lhůtě plnění.
3. K předání prací vyzve zhotovitel objednatele. Obě strany se zavazují provádět předávku prací nejpozději do 3 pracovních dní od výzvy a to na základě písemného předávacího protokolu, který musí obsahovat soupis provedených prací včetně ceny v souladu s aktuálními plány prací. Předávací protokol musí obsahovat podpisy odpovědných osob objednatele a zhotovitele, které se účastnily převzetí hotového díla.
4. Objednavatel je povinen seznámit zhotovitele se všemi zásahy do ploch a se všemi omezeními, které budou mít vliv na provádění a účtování údržby s minimálně 14. denním předstihem. Oznámení musí být provedeno písemně s vyznačením:
   1. Hranic předmětného území
   2. Výměrou tohoto území (v m2)
   3. Dobu zásahu (ve dnech s vyznačením zahájení a ukončení)
5. Po ukončení zásahu do zeleně předá objednavatel předmětné plochy zhotoviteli zpět do údržby.
6. Zhotovitel je oprávněn, za předpokladu, že není možné na nich pokračovat v údržbě za stejných podmínek jako před zásahem, tyto plochy nepřevzít.

**V.**

**Platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu za skutečně provedené práce a to na základě faktury/daňového dokladu vystavené zhotovitelem. Faktura musí obsahovat kopie „plánů prací“ a předávacího protokolu. Splatnost faktury bude 14 dní od jejího obdržení.

**VI.**

**Odpovědnost za vady a škody**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající platným ČSN a v souladu s bezpečnostními, hygienickými, protipožárními a jinými souvisejícími právními předpisy, zejména zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce.
2. Veškeré vady vyplývající zjevně z nedostatků při provádění díla odstraní zhotovitel na své náklady.
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad předmětu plnění, pokud jde o vady odstranitelné.
4. Oznámení o vadách musí být zhotoviteli doručeno bez zbytečného odkladu poté, co je objednatel zjistí a musí obsahovat zejména popis vady nebo přesné určení, jak se vada projevuje a termín, kdy bude možné vady odstranit.
5. Zhotovitel je povinen do 7 dní od obdržení oznámení o vadách oznámit objednavateli, zda se jedná o vady oprávněné a stanovit způsob jejich odstranění.
6. Pokud zhotovitel nezahájí práce na odstranění vad a nedodělků do 7 dnů od dohodnutého termínu, má objednatel právo zadat odstranění vad a nedodělků jiné osobě. Náklady s tím spojené hradí zhotovitel
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, je povinen škodu uhradit.

**VII.**

**Smluvní sankce**

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním dokončené části díla, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1,0 % z celkové ceny předávané části díla včetně DPH, za každý den prodlení a zhotovitel je povinen pokutu objednateli uhradit.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených faktur sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1,0 % z fakturované ceny díla včetně DPH, za každý den prodlení a objednatel je povinen pokutu zhotoviteli uhradit.

**VIII.**

**Doba trvání smlouvy**

1. Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, která počíná běžet od 1. 1. následujícího kalendářního roku.
2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. X. této smlouvy je výpovědní lhůta 3 měsíce a počíná běžet následující den po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

**IX.**

**Ukončení smlouvy**

1. Smluvní vztah je možné ukončit:
2. písemnou dohodou objednatele a zhotovitele k datu uvedenému v dohodě,
3. na základě výpovědi, kterou je objednatel či zhotovitel oprávněn podat,
4. odstoupením od smlouvy, které je objednatel či zhotovitel oprávněn učinit ze zákonných důvodů a dále z důvodů uvedených v čl. X. této smlouvy.
5. Smluvní vztah zaniká:
6. uplynutím výpovědní lhůty při výpovědi dané objednatelem nebo zhotovitelem,
7. k datu uvedenému v dohodě obou smluvních stran o zániku smluvního vztahu,
8. zánikem zhotovitele bez právního nástupce,
9. dnem doručení odstoupení od smlouvy dle podmínek čl. X. této smlouvy.

**X.**

#### Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany jsou oprávněny okamžitě odstoupit od smlouvy:

1. při opakovaném hrubém neplnění podmínek stanovených touto smlouvou, pokud jedna ze smluvních stran písemně upozorní na neplnění podmínek a druhá smluvní strana v přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 20 dnů, neodstraní závadný stav.
2. Výpovědní lhůta je stanovena v čl. VIII odst. 2

**XI.**

#### Další ujednání

Součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy není:

* 1. Provádění prací nad rámec běžné údržby a to jednorázových pěstebních opatření a zásahů investiční povahy,
  2. Nájemné a poplatky za užívání pozemků vztahující se k zakázce včetně přístupových cest na ně s výjimkou pozemku k dočasnému ukládání biologického materiálu.

**XI.**

#### Závěrečná ustanovení

1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Rakovníka č. 136/20 ze dne 26. 02. 2020.
2. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.
3. Účinností této smlouvy se plně ruší a nahrazují smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 11. 1994 a 22. 2. 1999 ve znění jejich dodatků.
4. Tuto smlouvu lze změnit pouze dohodou stran ve formě písemného dodatku.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
6. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.
7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy a že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rakovníku dne ................................. V Rakovníku dne ..............................

……………………………………… ..…………………………………..

Město Rakovník ARBOREA RAKOVNÍK, s. r. o.

PaedDr. Luděk Štíbr Jiří Zápal

starosta jednatel

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sídliště Čs. Legií** | | | | | | |
| 3 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 11 499 | m2 | 1 | 2,35 | 27 070,0 |
| sečení | 11 076 | m2 | 5 | 1,19 | 66 039,5 |
| podzimní hrabání | 11 499 | m2 | 1 | 2,21 | 25 415,1 |
| Trvalky | jarní řez | 310 | m2 | 1 | 35,21 | 10 914,8 |
| okopání + odplevelení | 310 | m2 | 6 | 10,69 | 19 885,6 |
| odstranění zbytků květů | 310 | m2 | 6 | 2,94 | 5 468,5 |
| odpíchnutí okrajů | 310 | m2 | 1 | 3,73 | 1 156,8 |
|  | zálivka | 97 | ks | 8 | 6,21 | 4 818,3 |
| Stromy | zálivka | 14 | ks | 6 | 302,81 | 25 435,8 |
| úprava stromových mís | 14 | ks | 2 | 305,50 | 8 554,0 |
| Živé ploty | stříhání | 228 | bm | 2 | 18,70 | 8 526,9 |
| Keř. Sk. | jarní řez | 80 | m2 | 1 | 57,85 | 4 627,6 |
| pletí | 275 | m2 | 4 | 9,05 | 9 951,0 |
| zálivka | 753 | ks | 6 | 6,21 | 28 052,8 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **245 917,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sídliště Čs. Legií - část k nábřeží Rakovnického potoka** | | | | | | |
| 4 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 10 088 | m2 | 1 | 2,35 | 23 748,4 |
| sečení | 9 676 | m2 | 5 | 1,19 | 57 692,2 |
| podzimní hrabání | 10 088 | m2 | 1 | 2,21 | 22 296,5 |
| Trvalky | jarní řez | 151 | m2 | 1 | 35,21 | 5 316,6 |
| okopání + odplevelení | 151 | m2 | 6 | 10,69 | 9 686,2 |
| odstranění zbytků květů | 151 | m2 | 6 | 2,94 | 2 663,7 |
| odpíchnutí okrajů | 151 | m2 | 1 | 3,73 | 563,5 |
| Stromy | zálivka | 2 | ks | 2 | 302,81 | 1 211,2 |
| úprava stromových mís | 2 | ks | 2 | 305,50 | 1 222,0 |
| Živé ploty | stříhání | 159 | bm | 2 | 18,70 | 5 946,4 |
| Keř. Sk. | pletí | 422 | m2 | 2 | 9,05 | 7 635,2 |
| zálivka | 720 | ks | 4 | 6,21 | 17 882,3 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **155 864,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sídliště Čs. Legií - část k Palackého ulici** | | | | | | |
| 5 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 8 444 | m2 | 1 | 2,35 | 19 878,2 |
| sečení | 7 617 | m2 | 5 | 1,19 | 45 415,6 |
| podzimní hrabání | 8 444 | m2 | 1 | 2,21 | 18 662,9 |
| Letničky | rytí(jarní letní podzimní) | 6 | m2 | 3 | 10,59 | 190,6 |
| uhrabání | 6 | m2 | 2 | 7,90 | 94,7 |
| dodávka dvouletek (ks) | 95 | ks | 1 | 13,72 | 1 303,4 |
| dodávka letniček (ks) | 112 | ks | 1 | 15,59 | 1 746,1 |
| výsadba | 6 | m2 | 2 | 182,27 | 2 187,3 |
| okopání + odplevelení | 6 | m2 | 12 | 7,33 | 527,7 |
| odstranění výsadby | 6 | m2 | 2 | 5,29 | 63,5 |
| vápnění záhonů | 6 | m2 | 1 | 51,11 | 306,7 |
| odpíchnutí okrajů | 6 | m2 | 1 | 3,73 | 22,4 |
| Živé ploty | stříhání | 214 | bm | 2 | 18,70 | 8 003,3 |
| Keř. sk. | jarní řez keřů | 148 | m2 | 1 | 57,85 | 8 561,1 |
| pletí | 449 | m2 | 4 | 9,05 | 16 247,3 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **123 210,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Husovo náměstí** | | | | | | |
| 6 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 1 755 | m2 | 1 | 2,35 | 4 131,5 |
| sečení | 1 251 | m2 | 8 | 1,06 | 10 596,9 |
| podzimní hrabání | 1 755 | m2 | 2 | 2,21 | 7 757,8 |
| prořezání trávníku | 1 251 | m2 | 1 | 4,19 | 5 247,0 |
| odplevelení | 1 251 | m2 | 2 | 0,86 | 2 160,5 |
| Růže | jarní odhrnutí | 244 | m2 | 1 | 6,48 | 1 580,2 |
| jarní řez | 244 | m2 | 1 | 7,87 | 1 921,4 |
| letní řez | 244 | m2 | 1 | 12,68 | 3 092,8 |
| podzimní řez | 244 | m2 | 1 | 12,68 | 3 092,8 |
| okopání + odplevelení | 244 | m2 | 7 | 11,28 | 19 261,4 |
| hnojení | 244 | m2 | 2 | 3,40 | 1 660,5 |
| odpíchnutí okrajů | 244 | m2 | 1 | 5,61 | 1 369,5 |
| nahrnutí zeminy | 244 | m2 | 1 | 6,11 | 1 489,9 |
| Letničky | rytí(jarní letní podzimní) | 46 | m2 | 3 | 10,59 | 1 461,2 |
| uhrabání | 46 | m2 | 2 | 7,90 | 726,3 |
| dodávka dvouletek (ks) | 1 450 | ks | 1 | 13,72 | 19 894,0 |
| dodávka letniček (ks) | 1 195 | ks | 1 | 15,59 | 18 630,1 |
| výsadba | 46 | m2 | 2 | 182,27 | 16 769,3 |
| okopání + odplevelení | 46 | m2 | 12 | 7,33 | 4 046,0 |
| odstranění výsadby | 46 | m2 | 2 | 5,29 | 487,1 |
| vápnění záhonů | 46 | m2 | 1 | 51,11 | 2 351,2 |
| odpíchnutí okrajů | 46 | m2 | 1 | 3,73 | 171,7 |
| Stromy | tvarovací řez | 44 | ks | 1 | 732,61 | 32 235,0 |
|  | zálivka | 7 | ks | 8 | 302,81 | 16 957,2 |
| Keř. sk. | jarní řez keřů | 18 | m2 | 1 | 57,85 | 1 041,2 |
| pletí | 124 | m2 | 4 | 9,05 | 4 487,0 |
| zálivka | 173 | ks | 4 | 6,21 | 4 296,7 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **186 916,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Park Na Sekyře** | | | | | | |
| 7 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 11 095 | m2 | 1 | 2,35 | 26 119,0 |
| sečení | 9 716 | m2 | 8 | 1,06 | 82 301,5 |
| podzimní hrabání | 11 095 | m2 | 2 | 2,21 | 49 044,3 |
| prořezání trávníku | 9 716 | m2 | 1 | 4,19 | 40 751,2 |
| hnojení | 9 716 | m2 | 2 | 0,86 | 16 779,9 |
| odplevelení | 9 716 | m2 | 2 | 0,86 | 16 779,9 |
| Letničky | rytí(jarní letní podzimní) | 16 | m2 | 3 | 10,59 | 508,2 |
| uhrabání | 16 | m2 | 2 | 7,90 | 252,6 |
| dodávka dvouletek (ks) | 587 | ks | 1 | 13,72 | 8 053,6 |
| dodávka letniček (ks) | 482 | ks | 1 | 15,59 | 7 514,4 |
| výsadba | 16 | m2 | 2 | 182,27 | 5 832,8 |
| okopání + odplevelení | 16 | m2 | 12 | 7,33 | 1 407,3 |
| odstranění výsadby | 16 | m2 | 2 | 5,29 | 169,4 |
| vápnění záhonů | 16 | m2 | 1 | 51,11 | 817,8 |
| odpíchnutí okrajů | 16 | m2 | 1 | 3,73 | 59,7 |
| Trvalky | jarní řez | 75 | m2 | 1 | 35,21 | 2 640,7 |
| okopání + odplevelení | 75 | m2 | 6 | 10,69 | 4 811,0 |
| odstranění zbytků květů | 75 | m2 | 6 | 2,94 | 1 323,0 |
| odpíchnutí okrajů | 75 | m2 | 1 | 3,73 | 279,9 |
| Stromy | zálivka | 17 | ks | 6 | 302,81 | 30 886,4 |
| úprava stromových mís | 17 | ks | 2 | 305,50 | 10 387,0 |
|  | stříhání | 213 | bm | 2 | 18,70 | 7 965,9 |
| Živé ploty | pletí | 339 | m2 | 4 | 9,05 | 12 266,9 |
| zálivka | 465 | ks | 2 | 6,21 | 5 774,5 |
|  | zálivka | 282 | ks | 6 | 6,21 | 10 505,8 |
| Cesty | odplevelení | 809 | m2 | 2 | 2,50 | 4 041,8 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **347 274,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Tyršova ulice** | | | | | | |
| 8 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 1 033 | m2 | 1 | 2,35 | 2 431,8 |
| sečení | 921 | m2 | 8 | 1,06 | 7 801,5 |
| podzimní hrabání | 1 033 | m2 | 2 | 2,21 | 4 566,3 |
| Trvalky | jarní řez | 37 | m2 | 1 | 35,21 | 1 302,7 |
| okopání + odplevelení | 37 | m2 | 6 | 10,69 | 2 373,4 |
| odstranění zbytků květů | 37 | m2 | 6 | 2,94 | 652,7 |
| odpíchnutí okrajů | 37 | m2 | 1 | 3,73 | 138,1 |
| Živé ploty | stříhání | 27 | bm | 2 | 18,70 | 1 009,8 |
| Keř. sk. | jarní řez keřů | 27 | m2 | 1 | 57,85 | 1 561,8 |
| zálivka | 85 | ks | 6 | 6,21 | 3 166,7 |
| pletí | 45 | m2 | 4 | 9,05 | 1 628,4 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **26 633,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Čermákovy sady - pod kostelem** | | | | | | |
| 9 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 8 693 | m2 | 1 | 2,35 | 20 464,4 |
| sečení | 8 215 | m2 | 8 | 1,06 | 69 587,0 |
| podzimní hrabání | 8 693 | m2 | 2 | 2,21 | 38 426,5 |
| prořezání trávníku | 8 215 | m2 | 1 | 4,19 | 34 455,7 |
| Letničky | rytí(jarní letní podzimní) | 42 | m2 | 3 | 10,59 | 1 334,1 |
| uhrabání | 42 | m2 | 2 | 7,90 | 663,2 |
| dodávka dvouletek (ks) | 1 180 | ks | 1 | 13,72 | 16 189,6 |
| dodávka letniček (ks) | 1 195 | ks | 1 | 15,59 | 18 630,1 |
| výsadba | 42 | m2 | 2 | 182,27 | 15 311,1 |
| okopání + odplevelení | 42 | m2 | 12 | 7,33 | 3 694,1 |
| odstranění výsadby | 42 | m2 | 2 | 5,29 | 444,7 |
| vápnění záhonů | 42 | m2 | 1 | 51,11 | 2 146,7 |
| odpíchnutí okrajů | 42 | m2 | 1 | 3,73 | 156,7 |
| Trvalky | jarní řez | 80 | m2 | 1 | 35,21 | 2 816,7 |
| okopání + odplevelení | 80 | m2 | 6 | 10,69 | 5 131,8 |
| odstranění zbytků květů | 80 | m2 | 6 | 2,94 | 1 411,2 |
| odpíchnutí okrajů | 80 | m2 | 1 | 3,73 | 298,5 |
| Živé ploty | stříhání | 230 | bm | 2 | 18,70 | 8 601,7 |
| Keř. sk. | jarní řez keřů | 8 | m2 | 1 | 57,85 | 462,8 |
| pletí | 101 | m2 | 4 | 9,05 | 3 654,7 |
|  | zálivka | 275 | ks | 6 | 6,21 | 10 245,0 |
| Stromy | zálivka | 4 | ks | 6 | 302,81 | 7 267,4 |
| úprava stromových mís | 4 | ks | 2 | 305,50 | 2 444,0 |
| Cesty | hrabání podzimní | 2 244 | m2 | 1 | 2,21 | 4 960,6 |
| odplevelení | 2 210 | m2 | 2 | 2,50 | 11 041,3 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **279 839,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Náměstí Jana Žižky** | | | | | | |
| 10 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 658 | m2 | 1 | 2,35 | 1 549,0 |
| sečení | 630 | m2 | 8 | 1,06 | 5 336,6 |
| podzimní hrabání | 658 | m2 | 2 | 2,21 | 2 908,6 |
| Letničky | rytí(jarní letní podzimní) | 32 | m2 | 3 | 10,59 | 1 016,5 |
| uhrabání | 32 | m2 | 2 | 7,90 | 505,3 |
| dodávka dvouletek (ks) | 892 | ks | 1 | 13,72 | 12 238,2 |
| dodávka letniček (ks) | 915 | ks | 1 | 15,59 | 14 264,9 |
| výsadba | 32 | m2 | 2 | 182,27 | 11 665,6 |
| okopání + odplevelení | 32 | m2 | 12 | 7,33 | 2 814,6 |
| odstranění výsadby | 32 | m2 | 2 | 5,29 | 338,8 |
| vápnění záhonů | 32 | m2 | 1 | 51,11 | 1 635,6 |
| odpíchnutí okrajů | 32 | m2 | 1 | 3,73 | 119,4 |
| Keř. sk. | zálivka | 30 | ks | 6 | 6,21 | 1 117,6 |
| pletí | 4 | m2 | 4 | 9,05 | 144,7 |
| Stromy | zálivka | 1 | ks | 6 | 302,81 | 1 816,8 |
| úprava stromových mís | 1 | ks | 6 | 305,50 | 1 833,0 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **59 305,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Čermákovy sady 1. část** | | | | | | |
| 11 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 23 329 | m2 | 1 | 2,35 | 54 919,3 |
| sečení | 22 384 | m2 | 8 | 1,06 | 189 608,6 |
| podzimní hrabání | 23 329 | m2 | 2 | 2,21 | 103 123,5 |
| Stromy | zálivka | 15 | ks | 2 | 302,81 | 9 084,2 |
| úprava stromových mís | 15 | ks | 2 | 305,50 | 9 165,0 |
| Živé ploty | stříhání | 181 | bm | 2 | 18,70 | 6 769,2 |
| Cesty | hrabání podzimní | 2 382 | m2 | 1 | 2,21 | 5 263,6 |
| hrabání podzimní | 4 473 | m2 | 2 | 2,21 | 19 770,7 |
| odplevelení | 7 489 | m2 | 2 | 2,50 | 37 415,6 |
| Keř. sk. | zálivka | 54 | ks | 4 | 6,21 | 1 341,2 |
| pletí | 18 | m2 | 4 | 9,05 | 651,3 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **437 112,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Autobusové nádraží** | | | | | | |
| 15 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 9 934 | m2 | 1 | 2,35 | 23 385,8 |
| sečení | 8 522 | m2 | 5 | 1,19 | 50 811,6 |
| podzimní hrabání | 9 934 | m2 | 1 | 2,21 | 21 956,1 |
| Letničky | rytí(jarní letní podzimní) | 13 | m2 | 3 | 10,59 | 412,9 |
| uhrabání | 13 | m2 | 2 | 7,90 | 205,3 |
| dodávka dvouletek (ks) | 385 | ks | 1 | 13,72 | 5 282,2 |
| dodávka letniček (ks) | 315 | ks | 1 | 15,59 | 4 910,9 |
| výsadba | 13 | m2 | 2 | 182,27 | 4 739,1 |
| okopání + odplevelení | 13 | m2 | 12 | 7,33 | 1 143,4 |
| odstranění výsadby | 13 | m2 | 2 | 5,29 | 137,6 |
| vápnění záhonů | 13 | m2 | 1 | 51,11 | 664,5 |
| odpíchnutí okrajů | 13 | m2 | 1 | 3,73 | 48,5 |
| Stromy | zálivka | 7 | ks | 8 | 302,81 | 16 957,2 |
| úprava stromových mís | 7 | ks | 2 | 305,50 | 4 277,0 |
| Keř. sk. | jarní řez keřů | 22 | m2 | 1 | 57,85 | 1 272,6 |
| pletí | 22 | m2 | 4 | 9,05 | 796,1 |
|  | zálivka - bazén | 39 | ks | 8 | 6,21 | 1 937,2 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **138 938,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sídliště V Lukách** | | | | | | |
| 18 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 13 895 | m2 | 1 | 2,35 | 32 710,5 |
| sečení | 12 597 | m2 | 4 | 1,19 | 60 086,7 |
| podzimní hrabání | 13 895 | m2 | 1 | 2,21 | 30 710,7 |
| Živé ploty | stříhání | 82 | bm | 2 | 18,70 | 3 066,7 |
| Keř. sk. | pletí | 185 | m2 | 4 | 9,05 | 6 694,3 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **133 268,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sídliště Pod Nemocnicí** | | | | | | |
| 20 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 14 888 | m2 | 1 | 2,35 | 35 048,1 |
| sečení | 14 209 | m2 | 4 | 1,19 | 67 775,8 |
| podzimní hrabání | 14 888 | m2 | 1 | 2,21 | 32 905,5 |
| Živé ploty | stříhání | 66 | bm | 2 | 18,70 | 2 468,3 |
| Keř. sk. | jarní řez keřů | 25 | m2 | 1 | 57,85 | 1 446,1 |
| pletí | 151 | m2 | 4 | 9,05 | 5 464,0 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **145 107,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sídliště Pod Nemocnicí - sever** | | | | | | |
| 21 | | plocha |  | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 4 350 | m2 | 1 | 2,35 | 10 240,4 |
| sečení | 4 144 | m2 | 4 | 1,19 | 19 766,5 |
| podzimní hrabání | 4 350 | m2 | 1 | 2,21 | 9 614,4 |
| Živé ploty | stříhání | 71 | bm | 2 | 18,70 | 2 655,3 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **42 276,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Pod Nemocnicí - východ** | | | | | | |
| 23 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 620 | m2 | 1 | 2,35 | 1 459,6 |
| sečení | 397 | m2 | 4 | 1,19 | 1 893,7 |
| podzimní hrabání | 620 | m2 | 1 | 2,21 | 1 370,3 |
| Živé ploty | stříhání | 132 | bm | 2 | 18,70 | 4 936,6 |
| Keř. sk. | jarní řez keřů | 140 | m2 | 1 | 57,85 | 8 098,4 |
| pletí | 165 | m2 | 4 | 9,05 | 5 970,6 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **23 729,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ulice Dukelských Hrdinů** | | | | | | |
| 24 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 3 571 | m2 | 1 | 2,35 | 8 406,6 |
| sečení | 3 519 | m2 | 4 | 1,19 | 16 785,3 |
| podzimní hrabání | 3 571 | m2 | 1 | 2,21 | 7 892,6 |
| Živé ploty | stříhání | 37 | bm | 2 | 18,70 | 1 383,7 |
| Stromy | zálivka | 12 | ks | 6 | 302,81 | 21 802,2 |
| úprava stromových mís | 12 | ks | 2 | 305,50 | 7 332,0 |
| Keř. sk. | pletí | 95 | bm | 4 | 9,05 | 3 437,6 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **67 040,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sídliště Za nemocnicí** | | | | | | |
| 25 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 4 817 | m2 | 1 | 2,35 | 11 339,8 |
| sečení | 4 580 | m2 | 4 | 1,19 | 21 846,2 |
| podzimní hrabání | 4 817 | m2 | 1 | 2,21 | 10 646,5 |
| Stromy | zálivka | 14 | ks | 8 | 302,81 | 33 914,5 |
| úprava stromových mís | 14 | ks | 2 | 305,50 | 8 554,0 |
| Živé ploty | stříhání | 113 | bm | 2 | 18,70 | 4 226,0 |
|  | pletí | 125 | m2 | 4 | 9,05 | 4 523,2 |
| zálivka | 270 | ks | 8 | 6,21 | 13 411,7 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **108 462,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Výpadovka na Prahu** | | | | | | |
| 41 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 6 891 | m2 | 1 | 2,35 | 16 222,2 |
| sečení | 6 891 | m2 | 4 | 1,19 | 32 869,5 |
| podzimní hrabání | 6 891 | m2 | 1 | 2,21 | 15 230,5 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **64 322,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Paraplíčko** | | | | | | |
| 42 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 16 925 | m2 | 1 | 2,35 | 39 843,5 |
| sečení | 16 700 | m2 | 4 | 1,19 | 79 657,7 |
| podzimní hrabání | 16 925 | m2 | 1 | 2,21 | 37 407,6 |
| Stromy | zálivka | 1 | ks | 6 | 302,81 | 1 816,8 |
| úprava stromových mís | 1 | ks | 2 | 305,50 | 611,0 |
| Živé ploty | stříhání | 41 | bm | 2 | 18,70 | 1 533,3 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **160 870,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Pražská ulice** | | | | | | |
| 43 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 1 550 | m2 | 1 | 2,35 | 3 648,9 |
| sečení | 805 | m2 | 4 | 1,19 | 3 839,8 |
| podzimní hrabání | 1 550 | m2 | 1 | 2,21 | 3 425,8 |
| Stromy | zálivka | 14 | ks | 8 | 302,81 | 33 914,5 |
| úprava stromových mís | 14 | ks | 2 | 305,50 | 8 554,0 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **53 383,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Bezděkov** | | | | | | |
| 45 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 1 616 | m2 | 1 | 2,35 | 3 804,3 |
| sečení | 1 605 | m2 | 4 | 1,19 | 7 655,7 |
| podzimní hrabání | 1 616 | m2 | 1 | 2,21 | 3 571,7 |
| Keř. sk. | pletí | 8 | m2 | 4 | 9,05 | 289,5 |
| Živé ploty | stříhání | 8 | bm | 2 | 18,70 | 299,2 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **15 620,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Nad Střelnicí - Hájek** | | | | | | |
| 48 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 5 546 | m2 | 1 | 2,35 | 13 055,9 |
| sečení | 4 707 | m2 | 4 | 1,19 | 22 452,0 |
| sečení | 140 | m2 | 2 | 4,30 | 1 204,0 |
| podzimní hrabání | 5 546 | m2 | 1 | 2,21 | 12 257,8 |
| Stromy | zálivka | 11 | ks | 8 | 302,81 | 26 647,1 |
| úprava stromových mís | 11 | ks | 2 | 305,50 | 6 721,0 |
| Živé ploty | stříhání | 48 | bm | 2 | 18,70 | 1 795,1 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **84 133,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sídliště U Křížku** | | | | | | |
| 50 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 10 927 | m2 | 1 | 2,35 | 25 723,5 |
| sečení | 10 759 | m2 | 4 | 1,19 | 51 319,6 |
| podzimní hrabání | 10 927 | m2 | 1 | 2,21 | 24 150,9 |
| Živé ploty | stříhání | 219 | bm | 2 | 18,70 | 8 190,3 |
| Stromy | zálivka | 2 | ks | 6 | 302,81 | 3 633,7 |
| úprava stromových mís | 2 | ks | 2 | 305,50 | 1 222,0 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **114 239,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Nerudova, Hwiezdoslavova, Čelakovského, Martinovského, Hálkova, Václavská** | | | | | | |
| 49-67 (49, 51, 52, 55, 66, 67) | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 2 710 | m2 | 1 | 2,35 | 6 379,7 |
| sečení | 2 437 | m2 | 4 | 1,19 | 11 624,3 |
| podzimní hrabání | 2 710 | m2 | 1 | 2,21 | 5 989,6 |
| Živé ploty | stříhání | 12 | bm | 2 | 18,70 | 448,8 |
| Keř. sk. | jarní řez keřů | 28 | m2 | 1 | 57,85 | 1 619,7 |
| pletí | 38 | m2 | 4 | 9,05 | 1 375,1 |
|  | zálivka | 67 | ks | 8 | 6,21 | 3 328,1 |
| Stromy | zálivka | 8 | ks | 8 | 302,81 | 19 379,7 |
| úprava stromových mís | 8 | ks | 2 | 305,50 | 4 888,0 |
| Keř. sk. | pletí | 111 | m2 | 4 | 9,05 | 4 016,6 |
| zálivka | 801 | ks | 8 | 6,21 | 39 788,0 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **98 837,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Smetanova, Vladislavova** | | | | | | |
| 54 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 1 330 | m2 | 1 | 2,35 | 3 131,0 |
| sečení | 791 | m2 | 8 | 1,06 | 6 700,3 |
| podzimní hrabání | 1 330 | m2 | 1 | 2,21 | 2 939,6 |
| Letničky | rytí(jarní letní podzimní) | 25 | m2 | 3 | 10,59 | 794,1 |
| uhrabání | 25 | m2 | 2 | 7,90 | 394,8 |
| dodávka dvouletek (ks) | 574 | ks | 1 | 13,72 | 7 875,3 |
| dodávka letniček (ks) | 575 | ks | 1 | 15,59 | 8 964,3 |
| výsadba | 25 | m2 | 2 | 182,27 | 9 113,7 |
| okopání + odplevelení | 25 | m2 | 12 | 7,33 | 2 198,9 |
| odstranění výsadby | 25 | m2 | 2 | 5,29 | 264,7 |
| vápnění záhonů | 25 | m2 | 1 | 51,11 | 1 277,8 |
| odpíchnutí okrajů | 25 | m2 | 1 | 3,73 | 93,3 |
| Živé ploty | stříhání | 34 | bm | 2 | 18,70 | 1 271,6 |
| Keř. sk. | jarní řez keřů | 24 | m2 | 1 | 57,85 | 1 388,3 |
| pletí | 310 | m2 | 4 | 9,05 | 11 217,5 |
| zálivka | 1 132 | ks | 2 | 6,21 | 14 057,4 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **71 682,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Havlíčkova ulice** | | | | | | |
| 57 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 633 | m2 | 1 | 2,35 | 1 490,2 |
| sečení | 582 | m2 | 8 | 1,06 | 4 930,0 |
| podzimní hrabání | 633 | m2 | 1 | 2,21 | 1 399,1 |
| Živé ploty | stříhání | 53 | bm | 2 | 18,70 | 1 982,1 |
| Keř. sk. | pletí | 50 | m2 | 4 | 9,05 | 1 809,3 |
|  | zálivka | 72 | ks | 6 | 6,21 | 2 682,3 |
| Stromy | zálivka | 7 | ks | 8 | 302,81 | 16 957,2 |
| úprava stromových mís | 7 | ks | 2 | 305,50 | 4 277,0 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **35 527,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Levého ulice** | | | | | | |
| 58 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 201 | m2 | 1 | 2,35 | 473,2 |
| sečení | 76 | m2 | 4 | 1,19 | 362,5 |
| podzimní hrabání | 201 | m2 | 1 | 2,21 | 444,3 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **1 279,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Malcova ulice** | | | | | | |
| 60 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 2 653 | m2 | 1 | 2,35 | 6 245,5 |
| sečení | 1 334 | m2 | 8 | 1,06 | 11 299,9 |
| sečení | 939 | m2 | 4 | 1,19 | 4 479,0 |
| podzimní hrabání | 2 653 | m2 | 1 | 2,21 | 5 863,7 |
| Trvalky | jarní řez | 12 | m2 | 1 | 35,21 | 422,5 |
| okopání + odplevelení | 12 | m2 | 6 | 10,69 | 769,8 |
| odstranění zbytků květů | 12 | m2 | 6 | 2,94 | 211,7 |
| odpíchnutí okrajů | 12 | m2 | 1 | 3,73 | 44,8 |
| Keř. sk. | pletí | 183 | m2 | 4 | 9,05 | 6 622,0 |
| zálivka | 190 | ks | 6 | 6,21 | 7 078,4 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **43 037,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sixtovo náměstí** | | | | | | |
| 61 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 1 400 | m2 | 1 | 2,35 | 3 295,8 |
| sečení | 1 400 | m2 | 5 | 1,19 | 8 347,4 |
| podzimní hrabání | 1 400 | m2 | 1 | 2,21 | 3 094,3 |
| Živé ploty | stříhání | 49 | bm | 2 | 18,70 | 1 832,5 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **16 569,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **U Mlejnku** | | | | | | |
| 62 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 2 996 | m2 | 1 | 2,35 | 7 052,9 |
| sečení | 2 852 | m2 | 5 | 1,19 | 17 004,8 |
| podzimní hrabání | 2 996 | m2 | 1 | 2,21 | 6 621,8 |
| Živé ploty | stříhání | 60 | bm | 2 | 18,70 | 2 243,9 |
| Keř. sk. | pletí | 78 | m2 | 4 | 9,05 | 2 822,5 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **35 745,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **V Brance** | | | | | | |
| 65 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 585 | m2 | 1 | 2,35 | 1 377,2 |
| sečení | 537 | m2 | 8 | 1,06 | 4 548,8 |
| podzimní hrabání | 585 | m2 | 1 | 2,21 | 1 293,0 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **7 218,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Plzeňská ulice** | | | | | | |
| 69 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 7 182 | m2 | 1 | 2,35 | 16 907,3 |
| sečení | 6 427 | m2 | 4 | 1,19 | 30 656,3 |
| podzimní hrabání | 7 182 | m2 | 1 | 2,21 | 15 873,7 |
| Keř. sk. | pletí | 81 | m2 | 4 | 9,05 | 2 931,0 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **66 368,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Malinovského ulice** | | | | | | |
| 70 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 2 797 | m2 | 1 | 2,35 | 6 584,5 |
| sečení | 2 775 | m2 | 4 | 1,19 | 13 236,5 |
| podzimní hrabání | 2 797 | m2 | 1 | 2,21 | 6 181,9 |
| Stromy | zálivka | 2 | ks | 4 | 302,81 | 2 422,5 |
| úprava stromových mís | 2 | ks | 2 | 305,50 | 1 222,0 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **29 647,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sídliště Zátiší** | | | | | | |
| 73 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 28 737 | m2 | 1 | 2,35 | 67 650,3 |
| sečení | 25 566 | m2 | 4 | 1,19 | 121 947,8 |
| podzimní hrabání | 28 737 | m2 | 1 | 2,21 | 63 514,5 |
| Stromy | úprava stromových mís | 2 | ks | 2 | 305,50 | 1 222,0 |
| zálivka | 2 | ks | 8 | 302,81 | 4 844,9 |
| Živé ploty | stříhání | 81 | bm | 2 | 18,70 | 3 029,3 |
| habrová stěna | 17 | bm | 2 | 100,74 | 3 425,3 |
| Keř. sk. | pletí | 160 | m2 | 4 | 9,05 | 5 789,7 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **271 423,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Okružní ulice** | | | | | | |
| 74 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 6 474 | m2 | 1 | 2,35 | 15 240,6 |
| sečení | 6 186 | m2 | 4 | 1,19 | 29 506,7 |
| podzimní hrabání | 6 474 | m2 | 1 | 2,21 | 14 308,8 |
| Živé ploty | stříhání | 91 | bm | 2 | 18,70 | 3 403,3 |
| Stromy | zálivka | 14 | ks | 4 | 302,81 | 16 957,4 |
| úprava stromových mís | 14 | ks | 2 | 305,50 | 8 554,0 |
| Keř. sk. | pletí | 97 | m2 | 4 | 9,05 | 3 510,0 |
| zálivka | 70 | ks | 4 | 6,21 | 1 738,6 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **93 219,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Myslbekova, S.K.N., Schleyderova, Huřvinská…** | | | | | | |
| 75-79 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 11 344 | m2 | 1 | 2,35 | 26 705,1 |
| sečení | 8 529 | m2 | 4 | 1,19 | 40 682,6 |
| podzimní hrabání | 11 344 | m2 | 1 | 2,21 | 25 072,5 |
| Živé ploty | stříhání | 304 | bm | 2 | 18,70 | 11 369,2 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **103 829,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Komenského náměstí** | | | | | | |
| 80 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 5 969 | m2 | 1 | 2,35 | 14 051,7 |
| sečení | 5 083 | m2 | 4 | 1,19 | 24 245,5 |
| podzimní hrabání | 5 969 | m2 | 1 | 2,21 | 13 192,7 |
| Růže | jarní odhrnutí | 63 | m2 | 1 | 6,48 | 408,0 |
| jarní řez | 63 | m2 | 1 | 7,87 | 496,1 |
| letní řez | 63 | m2 | 1 | 12,68 | 798,5 |
| podzimní řez | 63 | m2 | 1 | 12,68 | 798,5 |
| okopání + odplevelení | 63 | m2 | 7 | 11,28 | 4 973,2 |
| hnojení | 63 | m2 | 2 | 3,40 | 428,7 |
| odpíchnutí okrajů | 63 | m2 | 1 | 5,61 | 353,6 |
| nahrnutí zeminy | 63 | m2 | 1 | 6,11 | 384,7 |
| Živé ploty | stříhání | 643 | bm | 2 | 18,70 | 24 047,3 |
| Stromy | zálivka | 77 | ks | 6 | 302,81 | 139 897,1 |
| úprava stromových mís | 77 | ks | 2 | 305,50 | 47 047,2 |
| Keř. sk. | pletí | 610 | m2 | 4 | 9,05 | 22 073,2 |
| zálivka | 1 595 | ks | 6 | 6,21 | 59 421,3 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **352 617,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ovčín** | | | | | | |
| 81 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 2 628 | m2 | 1 | 2,35 | 6 186,6 |
| sečení | 1 872 | m2 | 4 | 1,19 | 8 929,3 |
| podzimní hrabání | 2 628 | m2 | 1 | 2,21 | 5 808,4 |
| Živé ploty | stříhání | 40 | bm | 2 | 18,70 | 1 495,9 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **22 420,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Vrchlického náměstí, Prokopova** | | | | | | |
| 82 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 2 158 | m2 | 1 | 2,35 | 5 080,2 |
| sečení | 1 952 | m2 | 4 | 1,19 | 9 310,9 |
| podzimní hrabání | 2 158 | m2 | 1 | 2,21 | 4 769,6 |
| Keř. sk. | pletí | 110 | m2 | 4 | 9,05 | 3 980,4 |
| Živé ploty | stříhání | 20 | bm | 2 | 18,70 | 748,0 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **23 889,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Nábřeží T.G.Masaryka - II** | | | | | | |
| 83 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 3 157 | m2 | 1 | 2,35 | 7 432,0 |
| sečení | 2 642 | m2 | 4 | 1,19 | 12 602,1 |
| podzimní hrabání | 3 157 | m2 | 1 | 2,21 | 6 977,6 |
| Keř. sk. | pletí | 256 | m2 | 4 | 9,05 | 9 263,5 |
| Živé ploty | stříhání | 116 | bm | 2 | 18,70 | 4 338,2 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **40 613,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Nábřeží T.G.Masaryka - III** | | | | | | |
| 84 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 4 885 | m2 | 1 | 2,35 | 11 499,9 |
| sečení | 4 776 | m2 | 4 | 1,19 | 22 781,1 |
| podzimní hrabání | 4 885 | m2 | 1 | 2,21 | 10 796,8 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **45 077,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sídliště generála J.Kholla** | | | | | | |
| 85 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 4 845 | m2 | 1 | 2,35 | 11 405,7 |
| sečení | 4 546 | m2 | 4 | 1,19 | 21 684,1 |
| podzimní hrabání | 4 845 | m2 | 1 | 2,21 | 10 708,4 |
| Trvalky | jarní řez | 43 | m2 | 1 | 35,21 | 1 514,0 |
| okopání + odplevelení | 43 | m2 | 6 | 10,69 | 2 758,3 |
| odstranění zbytků květů | 43 | m2 | 6 | 2,94 | 758,5 |
| odpíchnutí okrajů | 43 | m2 | 1 | 3,73 | 160,5 |
| Živé ploty | stříhání | 55 | bm | 2 | 18,70 | 2 056,9 |
| Keř. sk. | jarní řez keřů | 58 | m2 | 1 | 57,85 | 3 355,0 |
| pletí | 215 | m2 | 4 | 9,05 | 7 779,9 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **62 181,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Cesta k letišti** | | | | | | |
| 87 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 6 277 | m2 | 1 | 2,35 | 14 776,8 |
| sečení | 5 989 | m2 | 4 | 1,19 | 28 567,1 |
| podzimní hrabání | 6 277 | m2 | 1 | 2,21 | 13 873,4 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **57 217,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ottova ulice** | | | | | | |
| 88 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 1 691 | m2 | 1 | 2,35 | 3 980,8 |
| sečení | 1 319 | m2 | 4 | 1,19 | 6 291,5 |
| podzimní hrabání | 1 691 | m2 | 1 | 2,21 | 3 737,4 |
| Trvalky | jarní řez | 98 | m2 | 1 | 35,21 | 3 450,5 |
| okopání + odplevelení | 98 | m2 | 6 | 10,69 | 6 286,4 |
| odstranění zbytků květů | 98 | m2 | 6 | 2,94 | 1 728,8 |
| odpíchnutí okrajů | 98 | m2 | 1 | 3,73 | 365,7 |
| Živé ploty | stříhání | 16 | bm | 2 | 18,70 | 598,4 |
| Keř. sk. | pletí | 10 | m2 | 4 | 9,05 | 361,9 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **26 801,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lubenská ulice** | | | | | | |
| 89 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 3 159 | m2 | 1 | 2,35 | 7 436,7 |
| sečení | 3 132 | m2 | 4 | 1,19 | 14 939,4 |
| podzimní hrabání | 3 159 | m2 | 1 | 2,21 | 6 982,0 |
| Živé ploty | stříhání | 12 | bm | 2 | 18,70 | 448,8 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **29 806,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Hornická ulice** | | | | | | |
| 92 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 786 | m2 | 1 | 2,35 | 1 850,3 |
| sečení | 153 | m2 | 4 | 1,19 | 729,8 |
| podzimní hrabání | 786 | m2 | 1 | 2,21 | 1 737,2 |
| Keř. sk. | pletí | 525 | m2 | 4 | 9,05 | 18 997,4 |
| zálivka | 1 153 | ks | 8 | 6,21 | 57 272,9 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **80 587,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dopravní inspektorát** | | | | | | |
| 93 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 3 030 | m2 | 1 | 2,35 | 7 133,0 |
| sečení | 3 006 | m2 | 4 | 1,19 | 14 338,4 |
| podzimní hrabání | 3 030 | m2 | 1 | 2,21 | 6 696,9 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **28 168,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Podél kasáren** | | | | | | |
| 94 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 5 183 | m2 | 1 | 2,35 | 12 201,4 |
| sečení | 5 171 | m2 | 4 | 1,19 | 24 665,3 |
| podzimní hrabání | 5 183 | m2 | 1 | 2,21 | 11 455,5 |
| Živé ploty | stříhání | 129 | bm | 2 | 18,70 | 4 824,4 |
| Keř. sk. | pletí | 21 | m2 | 4 | 9,05 | 759,9 |
| zálivka | 16 | ks | 6 | 6,21 | 596,1 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **54 502,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **U vodárny** | | | | | | |
| 95 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 4 569 | m2 | 1 | 2,35 | 10 756,0 |
| sečení | 3 983 | m2 | 4 | 1,19 | 18 998,6 |
| podzimní hrabání | 4 569 | m2 | 1 | 2,21 | 10 098,4 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **39 853,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Za obřadní síní** | | | | | | |
| 99 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 1 273 | m2 | 1 | 2,35 | 2 996,8 |
| sečení | 1 220 | m2 | 4 | 1,19 | 5 819,3 |
| podzimní hrabání | 1 273 | m2 | 1 | 2,21 | 2 813,6 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **11 629,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kolem Urnového háje** | | | | | | |
| 100 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 4 790 | m2 | 1 | 2,35 | 11 276,2 |
| sečení | 3 502 | m2 | 4 | 1,19 | 16 704,3 |
| sečení | 910 | m2 | 8 | 1,06 | 7 708,4 |
| podzimní hrabání | 4 790 | m2 | 1 | 2,21 | 10 586,9 |
| Stromy | zálivka | 2 | ks | 2 | 302,81 | 1 211,2 |
| úprava stromových mís | 2 | ks | 2 | 305,50 | 1 222,0 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **48 708,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Trojanova** | | | | | | |
| 101 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Keř. sk. | jarní řez keřů | 19 | m2 | 1 | 57,85 | 1 099,1 |
| pletí | 31 | m2 | 4 | 9,05 | 1 121,8 |
| zálivka | 200 | ks | 8 | 6,21 | 9 934,6 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **12 155,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **MŠ Vinohrady** | | | | | | |
| 103 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Stromy | zálivka | 21 | ks | 6 | 302,81 | 38 153,8 |
| úprava stromových mís | 21 | ks | 2 | 305,50 | 12 831,0 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **50 984,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Županského ulice** | | | | | | |
| 105 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 830 | m2 | 1 | 2,35 | 1 953,9 |
| sečení | 330 | m2 | 4 | 1,19 | 1 574,1 |
| podzimní hrabání | 830 | m2 | 1 | 2,21 | 1 834,5 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **5 362,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Finské domky - část** | | | | | | |
| 108 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 3 929 | m2 | 1 | 2,35 | 9 249,3 |
| sečení | 3 831 | m2 | 4 | 1,19 | 18 273,6 |
| podzimní hrabání | 3 929 | m2 | 1 | 2,21 | 8 683,9 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **36 206,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **K ČOV** | | | | | | |
| 109 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 4 377 | m2 | 1 | 2,35 | 10 304,0 |
| sečení | 4 225 | m2 | 4 | 1,19 | 20 152,9 |
| podzimní hrabání | 4 377 | m2 | 1 | 2,21 | 9 674,0 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **40 130,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **K Nádraží** | | | | | | |
| 110 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 1 824 | m2 | 1 | 2,35 | 4 293,9 |
| sečení | 1 566 | m2 | 4 | 1,19 | 7 469,7 |
| podzimní hrabání | 1 824 | m2 | 1 | 2,21 | 4 031,4 |
| Živé ploty | stříhání | 10 | bm | 2 | 18,70 | 374,0 |
| Keř. sk. | pletí | 134 | m2 | 4 | 9,05 | 4 848,9 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **21 017,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Průhon** | | | | | | |
| 111 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 3 533 | m2 | 1 | 2,35 | 8 317,1 |
| sečení | 2 692 | m2 | 4 | 1,19 | 12 840,6 |
| podzimní hrabání | 3 533 | m2 | 1 | 2,21 | 7 808,6 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **28 966,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ulice Otýlie Beníškové** | | | | | | |
| 112 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 5 278 | m2 | 1 | 2,35 | 12 425,0 |
| sečení | 4 830 | m2 | 4 | 1,19 | 23 038,7 |
| podzimní hrabání | 5 278 | m2 | 1 | 2,21 | 11 665,4 |
| Živé ploty | stříhání | 75 | bm | 2 | 18,70 | 2 804,9 |
| Keř. sk. | pletí | 285 | m2 | 4 | 9,05 | 10 312,9 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **60 247,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Jirkovského ulice** | | | | | | |
| 113 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 5 362 | m2 | 1 | 2,35 | 12 622,8 |
| sečení | 4 942 | m2 | 4 | 1,19 | 23 572,9 |
| podzimní hrabání | 5 362 | m2 | 1 | 2,21 | 11 851,1 |
| Keř. sk. | jarní řez keřů | 24 | m2 | 1 | 57,85 | 1 388,3 |
| pletí | 302 | m2 | 4 | 9,05 | 10 928,1 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **60 363,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Libertinova ulice** | | | | | | |
| 114 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 788 | m2 | 1 | 2,35 | 1 855,0 |
| sečení | 479 | m2 | 4 | 1,19 | 2 284,8 |
| podzimní hrabání | 788 | m2 | 1 | 2,21 | 1 741,6 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **5 881,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Trávnická ulice** | | | | | | |
| 115 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 1 102 | m2 | 1 | 2,35 | 2 594,2 |
| sečení | 1 036 | m2 | 4 | 1,19 | 4 941,6 |
| podzimní hrabání | 1 102 | m2 | 1 | 2,21 | 2 435,6 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **9 971,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sídl.Pod Nemocnicí - hřiště za minigolfem** | | | | | | |
| 116 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 1 978 | m2 | 1 | 2,35 | 4 656,4 |
| sečení | 1 959 | m2 | 4 | 1,19 | 9 344,3 |
| podzimní hrabání | 1 978 | m2 | 1 | 2,21 | 4 371,8 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **18 372,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Plzeňská - kruhový objezd** | | | | | | |
| 117 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 5 085 | m2 | 1 | 2,35 | 11 970,7 |
| sečení | 4 877 | m2 | 4 | 1,19 | 23 262,9 |
| podzimní hrabání | 5 085 | m2 | 1 | 2,21 | 11 238,9 |
| Živé ploty | stříhání | 131 | bm | 2 | 18,70 | 4 899,2 |
| Keř. sk. | pletí | 291 | m2 | 4 | 9,05 | 10 530,0 |
| Stromy | zálivka | 10 | ks | 6 | 302,81 | 18 168,5 |
| úprava stromových mís | 10 | ks | 2 | 305,50 | 6 110,0 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **86 180,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **U koupaliště** | | | | | | |
| 118 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 3 861 | m2 | 1 | 2,35 | 9 089,3 |
| sečení | 3 317 | m2 | 4 | 1,19 | 15 821,8 |
| podzimní hrabání | 3 861 | m2 | 1 | 2,21 | 8 533,6 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **33 444,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Cesta k Šamotce** | | | | | | |
| 119 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 121 | m2 | 1 | 2,35 | 284,8 |
| sečení | 121 | m2 | 4 | 1,19 | 577,2 |
| podzimní hrabání | 121 | m2 | 1 | 2,21 | 267,4 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **1 129,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rakovnický potok** | | | | | | |
| 120 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 17 612 | m2 | 1 | 2,35 | 41 460,8 |
| sečení | 16 951 | m2 | 4 | 1,19 | 80 854,9 |
| podzimní hrabání | 17 612 | m2 | 1 | 2,21 | 38 926,0 |
| Stromy | úprava stromových mís | 106 | ks | 2 | 305,50 | 64 766,2 |
| zálivka výs. 2017 | 54 | ks | 2 | 302,81 | 32 703,2 |
| zálivka výs. 2018 | 45 | ks | 4 | 302,81 | 54 505,4 |
|  | zálivka výs. 2019 | 7 | ks | 8 | 302,81 | 16 957,2 |
| Keř. sk. | pletí | 42 | m2 | 4 | 9,05 | 1 519,8 |
| zálivka | 18 | ks | 8 | 6,21 | 894,1 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **332 587,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Šamotka** | | | | | | |
| 121 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 9 699 | m2 | 1 | 2,35 | 22 832,6 |
| sečení | 8 171 | m2 | 4 | 1,19 | 38 975,0 |
| podzimní hrabání | 9 699 | m2 | 1 | 2,21 | 21 436,7 |
| Živé ploty | stříhání | 119 | bm | 2 | 18,70 | 4 450,4 |
| **Celkem za plochu** | |  |  |  |  | **87 694,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Vaněčkova** | | | | | | |
| 122 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 3 978 | m2 | 1 | 2,35 | 9 364,7 |
| sečení | 3 518 | m2 | 4 | 1,19 | 16 780,6 |
| podzimní hrabání | 3 978 | m2 | 1 | 2,21 | 8 792,2 |
| Živé ploty | stříhání | 29 | bm | 2 | 18,70 | 1 084,6 |
| Keř. sk. | pletí | 90 | m2 | 4 | 9,05 | 3 256,7 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **39 278,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Na Studánkách** | | | | | | |
| 160 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 3 801 | m2 | 1 | 2,35 | 8 948,0 |
| sečení | 3 770 | m2 | 4 | 1,19 | 17 982,6 |
|  | podzimní hrabání | 3 801 | m2 | 1 | 2,21 | 8 401,0 |
| Živé ploty | stříhání | 20 | bm | 2 | 18,70 | 748,0 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **36 079,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Nad nemocnicí** | | | | | | |
| 176 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | sečení | 17 134 | m2 | 4 | 1,19 | 81 727,8 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **81 727,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **K letišti** | | | | | | |
| 178 | | plocha | m.j. | četnost | cena/m2 | cena celková |
| Trávníky | hrabání jarní | 7 521 | m2 | 1 | 2,35 | 17 705,3 |
| sečení | 6 622 | m2 | 4 | 1,19 | 31 586,4 |
| Živé ploty | stříhání | 17 | bm | 2 | 18,70 | 635,8 |
| **Cena za plochu** | |  |  |  |  | **49 927,5** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Celkový součet ploch** | | |
| plocha |  | cena |
| **3** | Sídliště Čs.Legií | **245 917,0** |
| **4** | Sídliště Čs.Legií - část k nábřeží Rakovnického potoka | **155 864,1** |
| **5** | Sídliště Čs.Legií - část k Palckého ulici | **123 210,9** |
| **6** | Husovo náměstí | **186 916,1** |
| **7** | Park na Sekyře | **347 274,8** |
| **8** | Tyršova ulice | **26 633,2** |
| **9** | Čermákovy sady pod kostelem | **279 839,7** |
| **10** | Náměstí J.Žižky | **59 305,3** |
| **11** | Čermákovy sady 1.část | **437 112,2** |
| **15** | Autobusové nádraží | **138 938,2** |
| **18** | Sídliště V Lukách | **133 268,9** |
| **20** | Sídliště Pod Nemocnicí | **145 107,9** |
| **21** | Sídliště Pod Nemocnicí | **42 276,6** |
| **23** | Ulice Pod Nemocnicí - východ | **23 729,2** |
| **24** | Ulice Dukelských hrdinů | **67 040,1** |
| **25** | Sídliště Dukelských hrdinů | **108 462,0** |
| **41** | Výpadovka na Prahu | **64 322,2** |
| **42** | Paraplíčko | **160 870,0** |
| **43** | Pražská ulice | **53 383,0** |
| **45** | Bezděkov | **15 620,3** |
| **48** | Nad Střelnicí - Hájek | **84 133,0** |
| **50** | Sídliště U Křížku | **114 239,9** |
| **49-67** | Hwiezdoslavova, Čelakovského, Martinovského… | **98 837,6** |
| **54** | Smetanova ulice | **71 682,6** |
| **57** | Havlíčkova ulice | **35 527,2** |
| **58** | Levého ulice | **1 279,9** |
| **60** | Malcova ulice | **43 037,1** |
| **61** | Sixtovo náměstí | **16 569,9** |
| **62** | U Mlejnku | **35 745,9** |
| **65** | V Brance | **7 218,9** |
| **69** | Plzeňská ulice | **66 368,3** |
| **70** | Malinovského ulice | **29 647,4** |
| **73** | Sídliště Zátiší | **271 423,8** |
| **74** | Okružní ulice | **93 219,3** |
| **75-79** | Ulice Zátiší Myslbekova… | **103 829,5** |
| **80** | Komenského náměstí | **352 617,5** |
| **81** | Ovčín | **22 420,3** |
| **82** | Vrchlického náměstí | **23 889,1** |
| **83** | Nábřeží T.G.Masaryka II | **40 613,4** |
| **84** | Nábřeží T.G.Masaryka III | **45 077,8** |
| **85** | Sídliště Generála Kholla | **62 181,4** |
| **87** | Cesta k letišti | **57 217,3** |
| **88** | Ottova ulice | **26 801,4** |
| **89** | Lubenská ulice | **29 806,9** |
| **92** | Hornická ulice | **80 587,7** |
| **93** | Dopravní inspektorát | **28 168,3** |
| **94** | Podél kasáren | **54 502,5** |
| **95** | U vodárny | **39 853,0** |
| **99** | Za obřadní síní | **11 629,7** |
| **100** | Kolem urnového háje | **48 708,9** |
| **101** | Trojanova | **12 155,4** |
| **103** | MŠ Vinohrady | **50 984,8** |
| **105** | Županského | **5 362,5** |
| **108** | Finské domky | **36 206,8** |
| **109** | K ČOV | **40 130,9** |
| **110** | K nádraží | **21 017,9** |
| **111** | Průhon | **28 966,4** |
| **112** | Ulice Otýlie Beníškové | **60 247,0** |
| **113** | Ulice Jirkovského | **60 363,2** |
| **114** | Libertinova ulice | **5 881,5** |
| **115** | Trávnická ulice | **9 971,5** |
| **116** | Sídliště Pod Nemocnicí 2 hřiště | **18 372,5** |
| **117** | Plzeňská kruhový objezd | **86 180,2** |
| **118** | U koupaliště | **33 444,7** |
| **119** | Cesta k Šamotce | **1 129,4** |
| **120** | Rakovnický potok | **332 587,7** |
| **121** | Šamotka | **87 694,8** |
| **122** | Vaněčkova | **39 278,7** |
| **160** | Na Studánkách | **36 079,6** |
| **176** | Nad nemocnicí | **81 727,8** |
| **178** | K letišti | **49 927,5** |
|  |  |  |
|  | **CELKEM bez DPH** | **5 909 637,7** |
|  |  |  |
|  | **DPH** | **1 241 023,9** |
|  |  |  |
|  | **CELKEM vč. DPH( 21%)** | **7 150 661,6** |