Město Náchod

Odbor investic a rozvoje města

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

MUNAX00NV3ST

Sp.zn.:		KS 2678/2020INV

Čj.(Če.):	MUNAC 22582/2020/INV

Vyřizuje:

Tel./mobil:

E-mail:

Datum: 		10.03.2020

# Změna č.1 objednávky číslo: 152/2020

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa dodavatele: 	Ing. Filip Eichler, Ph.D. – Projektování dopravních staveb, Odborné posudky, Inženýrská činnost, Nábřežní 322, 549 01 Nové Město nad Metují,

IČO: 76176355

Na základě usnesení  RM č. 66/1611/20 ze dne 09.03.2020 si u Vás objednáváme níže uvedené:

Předmětem změny objednávky je:

Vypracování Studie proveditelnosti – místní komunikace v ul. Jílová po ul. Krátká. Rozšíření objednávky spočívá v umístění chodníku mezi zmíněnými ulicemi (ul.Jílová a ul. Krátká). V rámci již objednané studie proveditelnosti na ul. Jílovou je nutné zajistit celý úsek od ul. Krátké po ul. Jílová také pro nemotorovou dopravu v rámci zajištění bezpečného provozu v této lokalitě. Součástí řešení bude řešení možností zneškodnění dešťových vod a umístění veřejného osvětlení. Součástí této dokumentace bude záborový elaborát, jež bude sloužit pro dohadovací řízení a narovnání majetkoprávních vztahů objednatele v dané lokalitě.

Na základě tohoto rozšíření zadání k provedení studie proveditelnosti dochází k prodloužení termínu plnění (29.05.2020), který je stanoven jako nejzazší termín plnění.

Za termín ukončení činnosti dodavatele je považován den předání kompletní dokumentace (v rozsahu dle nabídky) ke dni 29.05.2020. Před odevzdáním čistopisu objednateli, bude svolána koordinační schůzka v dostatečném předstihu, na které zhotovitel objednatele seznámí s navrhovaným řešením.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zbylá ustanovení, jež jsou uvedeny v objednávce č.152/2020 zůstávají i nadále v platnosti.

Platební podmínky:

Faktura musí formou i obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH a budou obsahovat soupis provedených prací. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury. Faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení díla.

Navýšení výdaje: 25 000,- Kč  bez 21% DPH,  30 250,- Kč vč DPH

Celkem výše výdaje Kč:  44 000,- Kč  bez 21% DPH,  53 240,- Kč vč DPH

Dodací lhůta:  29.05.2020

Úhrada zajištěna v kap.:  12				Objednávku vyhotovila:

Potvrzení odbor finanční: ........................................		Dne:  10.03.2020

Bez razítka	              	                                          .......................................................................	           města neplatné        		                               	podpis příkazce operace

.........................................................................

podpis správce rozpočtu

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s §106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za zhotovitele příslušnému správci daně. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky dne …………………………

Razítko, podpis dodavatele

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh:1/1/1

# Text boxes

Peněžní ústav:

Číslo účtu: