Michal Fianta

projekční a inženýrská činnost, IČ 76178048                                                               xxx, 767 01 Lubná, ateliér: Prusinovského 203, 767 01 Kroměříž gsm: xxx, e-mail: xxx

# NABÍDKA

### na projekční práce a inženýrskou činnost

#### Zadavatel

#### Město Kroměříž xxx

Odbor investic - oddělení přípravy a realizace investic Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

#### Předkladatel

#### Michal Fianta

IČ 761 78 048 - projekční a inženýrská činnost

adresa

e-mail

telefon

xxx, 767 01 Kroměříž xxx

xxx

#### Stavba

## „Chodník na ulici Moravská, Kroměříž'

### Předmět a rozsah nabídky, podklady pro zpracování + cenová nabídka

Nový chodník na ul. Moravská dle požadavku a upřesnění záměru dle přílohy nabídky:

- PD pro společné povolení stavby 	         35.000,-Kč

- Položkový rozpočet a výkaz	výměr	5.000,-Kč

- Inženýrská činnost	15.000,-Kč

#### Cena celkem	55.000,-Kč

Cena je konečná nejsem plátce DPH. Splatnost faktur 14 dnů od jejich vystavení.

### Způsob fakturace

- fakturace - po předání zpracované PD pro společné povolení stavby	40.000,-

- fakturace - předání dokladové části	15.000,-

### Termínv zpracování

- předání zpracované PD pro společné povolení stavby	30. ledna 2020

- Dokladová část (inženýrská činnost)	cca 2-3 měsíce

- je závislé na jednotlivých DOSS a vlastnících sítí těch. infrastruktury

### Způsob předání a zpracování PD

1x dokumentace v elektronické podobě ve formátu PDF na CD 6x tiskové vyhotovení

### Poznámka

Součástí nabídky nejsou výpočty odvodů za případná vyjmutí ploch ZPF, průzkumy, polohopisné a výškopisné zaměření.

Poplatky za povolení stavby hradí zadavatel / investor stavby.

Zpoplatněná vyjádření správců sítí jsou zahrnuta v ceně IČ.

Vypracoval

Datum

#### xxx              12. 12. 2019