Dodatek ke smlouvě

č. 1

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Odběratel:		Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov p.o.

Sídlo: 			Březinova 1093, 432 01 Kadaň

IČ: 			46789910

Bankovní spojení: 	KB 33938441/0100

Není plátce DPH

Zástupce: 		Ing. Lenka Miláková, MBA

Tel:			725 711 544

Email:			milakova@dsskm.cz

dále jen jako odběratel

Dodavatel:		Petr Adam

Sídlo: 			xxxxxxxxxx

IČ: 			72748885

Bankovní spojení 	xxxxxxxxxx

Není plátce DPH

Tel.:			xxxxxxxxxx

Email: 		petradamsp@seznam.cz

dále jen jako dodavatel

uzavírají po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Smlouvě č. 588/2016 ze dne 2. 11. 2016.

Článek I.

V průběhu prací byly zjištěny skutečnosti, bez kterých by nebylo možné dílo řádně provést a dokončit. Vícepráce uvedené v této zprávě – podezdívka WC, montáž ochranných lišt, montáž přechodových lišt, výměna prasklých obkladů - nebyly obsaženy v původních požadavcích odběratele, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které odběratel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Článek II.

Odběratel a dodavatel se na základě těchto skutečností dohodli na změně ceny za provedené práce z 103 716,- Kč s DPH, na 108 839,- Kč s DPH. Odběratel a dodavatel se zároveň dohodli, že vícepráce budou vyfakturovány samostatně.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek

- Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž odběratel obdrží 2 vyhotovení.

V Kadani dne .........................

Za objednatele:		Za zhotovitele:

……………………………..					………………………………….

Ing. Lenka Miláková, MBA			     		Petr Adam