Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 191006

uzavřené podle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřizovací listina MK ČR č.j. 17461/2000 ze dne 27.12.2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

IČO: 00023272

DIČ: CZ00023272

zastoupené: Mgr. Markem Junkem, PhD., ředitelem Historického muzea Národního muzea

(dále jen objednatel)

a

ARCHETYPA s.r.o.

Kapitulní 103/19

25262 Únětice, Praha západ

zastoupené MgA. Janem Kracíkem

IČ: 27872548

DIČ: CZ27872548

(dále jen „zhotovitel“)

I.

- Smluvní strany se dohodly, že článek II. odstavec 1 písm. b) se změní a zní:

b) dokončení prací: 30. 6. 2020

II.

- Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo, ke které je tento dodatek vyhotoven, nezměněna.

- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží přejímající a dva stejnopisy obdrží předávající.

- Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| Mgr. Marek Junek, PhD. Ředitel Historického muzea Národního muzea (objednatel) |  | MgA. Jan Kracík ARCHETYPA s.r.o. (zhotovitel) |