Příkazní smlouva

O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku                     (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Příkazce :

Akademie múzických umění v Praze

Veřejná vysoká škola dle z.č. 111/1998 Sb., v platném znění

Sídlo: Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1, Česká republika

IČO: 61384984

DIČ: CZ61384984

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

Jednající: Ing. Ladislav Paluska, kvestor AMU v Praze (email: ladislav.paluska@amu.cz,

tel. +420 234 244 503)

Osoba oprávněná k věcným jednáním: Ondřej Šejnoha DiS, ředitel Studia FAMU (email : ondrej.sejnoha@studiofamu.cz, tel.: +420 234 244 402)

(dále jen „příkazce“)

a

2. Příkazník :

Obchodní firma: REINVEST, spol.s.r.o.

Sídlo (ulice, PSČ, město, stát):K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Podnikatel/nepodnikatel: ano

Zápis v obchodním rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka C vl.44457

Plátce DPH: ano

Jednající: Ing. Markem Raškou, jednatelem

Osoba oprávněná k věcným jednáním: Ing. Marek Raška, jednatel

IČ: 65410840                             DIČ:   CZ65410840

Daňový domicil: ČR

Telefon: xxxxxxxxxx                          E-mail:  xxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Adresa banky: xxxxxxxxxx

(dále jen „příkazník“)

Výchozí ustanovení

Touto smlouvou se příkazník zavazuje, že uskuteční jménem příkazce a na jeho účet technický dozor při realizaci akce AMU - Generální rekonstrukce Studia FAMU (dále jen „stavba“) a příkazce se zavazuje zaplatit mu za řádně provedený technický dozor na stavbě odměnu dle čl.V  této Smlouvy.

Předmět smlouvy

1.  Předmětem smlouvy je výkon odborné technické pomoci a pravidelného technického dozoru, který bude příkazník jménem objednatele provádět v rámci výkonu funkce technického dozoru investora (TDI) na stavbě (dále jen „technický dozor“).

2. Náplní závazku příkazníka bude výkon technického dozoru investora v průběhu stavby  „AMU – Generální rekonstrukce Studia FAMU“na adrese  Klimentská 1205/4, PSČ 110 00 Praha 1, včetně organizace a vedení kontrolních dnů stavby ve lhůtách dohodnutých  s příkazcem a výkon pravidelného dozoru nad technickou kvalitou realizovaných prací  v souladu s platnou zadávací dokumentací vypracovanou příkazcem jako zadavatelem otevřeného řízení dle         z.č. 137/2006 Sb. na výběr zhotovitele stavby, smlouvou o dílo uzavřenou mezi zhotovitelem stavby a příkazcem, s pokyny příkazce a případnými změnami v projektu stavby projednanými se zástupci příkazce, projektantem a zhotovitelem stavby, a dále přípravy a realizace předání a převzetí stavby včetně protokolu o předání a převzetí díla a všech dokladů k tomu potřebných. Popis činností v rámci výkonu technického dozoru je uveden v příloze této smlouvy.

3. Technický dozor ze strany příkazníka bude probíhat v době realizace stavby v období od 19.10.2015 do 18.11.2016

4. Příkazník se v souladu s požadavky příkazce zavazuje k přítomnosti odpovědné osoby příkazníka uvedené v čl. IX. odst.3  smlouvy v místě stavby po celou dobu provádění stavebních prací minimálně dvakrát (2x) týdně , případně častěji dle dohody s příkazcem, a dle pracovní doby zhotovitele stavby v návaznosti na pracovní a technologické postupy stavby.

II.

Smluvní podmínky

1. Při poskytování výkonu technického dozoru   je příkazník povinen postupovat v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

2. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi veškerou potřebnou součinnost tak, aby mohl své povinnosti uskutečnit včas.

3. Příkazník je povinen postupovat při výkonu technického dozoru s odbornou péčí, v zájmu příkazce, dle pokynů příkazce. Příkazník je povinen plnit předmět smlouvy poctivě a pečlivě podle svých schopností a ve všech fázích činnosti průběžně informovat příkazce o uskutečňování výkonu technického dozoru, o potřebě součinnosti dle čl. II. odst.2,    podávat doporučení a předem si vyžadovat stanoviska příkazce k zásadním rozhodnutím.

4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany příkazníka smluvní strany považují : nedodržení dohodnutého předmětu plnění, nedodržení závazku příkazníka uvedeného v čl.I  odst.3 smlouvy, prodlení s plněním jiného závazku příkazníka dle této smlouvy delší než 15 dnů, neupozornění příkazce na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor pokynů příkazce s Dokumentací pro provedení stavby, zadávací dokumentací a smlouvou o dílo uzavřenou příkazcem se zhotovitelem stavby.

5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany příkazce smluvní strany považují prodlení příkazce se zaplacením odměny příkazníka delší než 30 dnů.

III.

Lhůty a termíny plnění

1. Příkazník zahájí svoji činnost, tj. výkon technického dozoru, v den předání staveniště příkazcem zhotoviteli stavby, případně dle písemných dispozic příkazce.

2. Smluvní vztah končí splněním předmětu smlouvy uvedeného v čl.I. – definitivně splněním všech závazků touto smlouvou sjednaných, maximálně však dnem 31.12.2016.

IV.

Místo plnění

Místem plnění je budova Akademie múzických umění v Praze – Studio FAMU na adrese Klimentská 1205/4 PSČ 110 00 Praha 1.

V.                                                        Odměna, platební podmínky a úhrada výkonů uvedených v předmětu smlouvy

Odměna :

1. Příkazník a příkazce se dohodli na odměně ve výši 1 982 500,-- Kč bez DPH (slovy: jedenmiliondevětsetosmdesátdvatisícepětsetkorun českých) za řádně a včas poskytnuté veškeré výkony a činnosti sjednané v čl.I této smlouvy. K této odměně bude připočtena DPH v platné výši.

2. Výše sjednaná smluvní odměna je odměnou nejvýše přípustnou a zahrnuje i veškeré náklady, které jsou spojeny s předmětem plnění dle této smlouvy a které jsou nutné k řádné realizaci předmětu smlouvy a splnění závazku příkazníka. Použití ustanovení § 2438 odst.2 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.

Platební podmínky :

1. Příkazník nepožaduje žádnou zálohu a příkazce žádnou zálohu neposkytne.

2. Dohodnutou odměnu za výkon technického dozoru příkazníka uhradí příkazce na základě měsíčně vystavených faktur příkazníkem. V případě prodlení s úhradou faktury ze strany příkazce je příkazník oprávněn účtovat příkazci zákonný úrok z prodlení.

3. Lhůta splatnosti faktur činí 21 dnů ode dne prokazatelného doručení jejího originálu příkazci.

4. Faktury musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu ve smyslu platných obecně závazných právních předpisů.

5. V případě prodlení příkazce s placením faktur, na které byl příkazce příkazníkem písemně upozorněn, má příkazník právo pozastavit další výkon technického dozoru až do vyrovnání vzájemných pohledávek.

6. Příkazce je oprávněn vrátit příkazníkovi přede dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené výše nebo má jiné závady s uvedením důvodu vrácení. Příkazník je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury příkazci.

7. Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se příkazník stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace smlouvy, budou faktury za již poskytnuté služby hrazeny příkazcem tak, že část faktury vystavené příkazníkem odpovídající výši DPH bude uhrazena příkazcem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a základ daně bude hrazen na účet příkazníka.

VI.

Smluvní pokuty

1. Při porušení smlouvy příkazníkem způsobem, který zákon či tato smlouva určují jako podstatný, uhradí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši xxxxxxx Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy, a to až do výše sjednané odměny za výkon technického dozoru dle čl.V  této smlouvy. Uplatněním pokuty a jejím zaplacením nezaniká právo příkazce na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti příkazníkem a práva na odstoupení od smlouvy.

VII.

Odpovědnost za škody

1. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti, která je předmětem smlouvy, a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

2. Příkazník odpovídá příkazci za škody způsobené nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy.

3. Příkazník neručí za škody vzniklé nesprávnými podklady příkazce. Příkazník je povinen upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.

VIII.

Ukončení smlouvy

1. Příkazce může při neplnění povinností příkazníka smlouvu částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Výpověď nabývá účinnosti v době, kdy se o ní příkazník dozvěděl nebo mohl dozvědět, tzn. dnem doručení písemné výpovědi.

2. Od účinnosti výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje, má však povinnost upozornit příkazce na opatření, která jsou potřebná učinit, aby se zabránilo vzniku škod.

3. Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpovědi příkazce má příkazník nárok na přiměřenou část odměny, jiné nároky příkazníka dle § 2443 občanského zákoníku jsou vyloučeny.

4. Platnost smlouvy může být rovněž ukončena na základě vzájemné písemné dohody příkazce a příkazníka.

5. V ostatních případech může být smluvní vztah ukončen za podmínek daných občanským zákoníkem.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Příkazník není oprávněn převést na třetí osobu úplně ani z části práva nebo povinnosti, které pro příkazníka vyplývají z této smlouvy.

2. Případné spory se pokusí strany odstranit smírně oboustrannou dohodou. Nedojde-li k dohodě bude spor řešen podle platného českého práva.

3. Zodpovědnými pracovníky ve věci této smlouvy jsou :

za příkazce : xxxxxxxxxx ve věcech smluvních

za příkazce : xxxxxxxxxx ve věcech technických a provozních

za příkazníka : xxxxxxxxxx ve věcech smluvních

za příkazníka : xxxxxxxxxxxx ve věcech technických

4. Změny této smlouvy mohou být učiněny pouze v písemné formě formou písemných dodatků po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Dodatky musí být jako takové označeny, číslovány nepřerušenou číselnou řadou a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran. Dodatky musí obsahovat dohodu o celém textu smlouvy. Změny smlouvy provedené v jiné než takto sjednané formě smluvní strany vylučují. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, nebo jiných elektronických zpráv.

5. Veškeré údaje, které tato smlouva obsahuje, jsou důvěrnou záležitostí smluvních stran a po vzájemné dohodě není žádná ze smluvních stran zmocněna k jakémukoliv zveřejňování obsahu této smlouvy s výjimkou případů, kdy jí to ukládá zákon.

6. Tato smlouva vyvolává právní následky, které jsou v ní vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona a dobrých mravů. Jiné následky smluvní strany vylučují. Smluvní strany vylučují pro smluvní vztah založený touto smlouvou použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně i obchodních zvyklostí zachovávaných v daném odvětví i použití zavedené praxe smluvních stran. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

7. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy lze postoupit třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, nebo jiných elektronických zpráv.

8. Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé, jestliže obsahuje podpis oprávněné osoby příkazce a oprávněné osoby příkazníka, bude považováno za originál. Jedno vyhotovení obdrží příkazce a jedno vyhotovení příkazník.

9. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.

10. Jakékoliv kroky učiněné v souladu s ustanovením této smlouvy před jejím vstoupením v účinnost jsou chápány jako součást předmětu plnění této smlouvy a nenáleží za ně zvláštní odměna.

11. Na důkaz toho, že smlouva byla uzavřena podle vážné, svobodné a pravé vůle stran, připojují oprávnění zástupci stran své podpisy.

12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhé z obou smluvních stran.

13. Smlouva má následující přílohy,  které tvoří její nedílnou součást :

Příloha k Příkazní smlouvě – Výkon technického dozoru (TDI)

V Praze dne : 14.10.2015	V Praze dne : 14.10.2015

Za příkazce :	Za příkazníka :

Akademie múzických umění v Praze	REINVEST, spol. s.r.o.

…………………………………………………………              	…………………………………………………………

Ing. Ladislav Paluska		Ing. Marek Raška

kvestor	jednatel společnosti