SMLOUVA O DÍLO

| Všeobecná fakultní nemocnice v Praze |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 |
| IČ: 000 64 165 | DIČ: CZ00064165 |
| zastoupena: | prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem |
| bankovní spojení: | Česká národní banka |
| číslo účtu: | 24035021/0710 |
| zástupce pro technická jednání: | xxxxxxxxxxxxx |
| jako objednatel na straně jedné |  |
| a |  |
| LUKÁČ R. stav s.r.o. |  |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 182744 |  |
| se sídlem: | Heydukova 896/11, 180 00 Praha |
| IČ: | 24144665 |
| DIČ: | CZ24144665 |
| zastoupena: | Róbertem Lukáčem, jednatelem |
| bankovní spojení: | ČSOB, a.s. |
| číslo účtu: | 246110605/0300 |
| zástupce pro technická jednání: | xxxxxxxxxxxxx |
| jako zhotovitel na straně druhé |  |
| uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a na základě vyhodnocení výsledků veřejné zakázky s názvem |  |
| „VFN Praha – výškové práce“ |  |
| (dále jen „veřejná zakázka“) tuto |  |
| smlouvu o dílo: |  |

### I. Předmět plnění

- Předmětem plnění dle této smlouvy je provádění výškových prací stavební údržby pomocí horolezecké techniky (dále jen „dílo“) na objektech Všeobecné fakultní nemocnice v Praze dle potřeb objednatele.

- Realizace díla se uskuteční na základě Výzev objednatele a za podmínek stanovených touto smlouvou.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, v souladu s touto smlouvou a v souladu se souvisejícími právními a technickými předpisy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí řádně provedeného díla objednatelem.

- Místem plnění jsou budovy a areály objednatele uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

II. Doba plnění, cena díla, podmínky plnění

- Zhotovitel potvrdí svou připravenost k provádění plnění díla dle této smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy formou e-mailové zprávy.

- Zhotovitel bude provádět práce v pracovních dnech, v pracovní době od 7.00 hod do 16.00 hod. Objednatel je oprávněn nárokovat provedení prací ve výjimečných případech v mimopracovní době objednatele, tj. v čase od 16.00 hod do 7.00 hod, včetně práce o sobotách a nedělích. Za práce v mimopracovní době objednatele je zhotovitel oprávněn účtovat příplatek ve výši dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Dílo bude prováděno v rozsahu a termínech dle příslušné Výzvy objednatele k plnění.

- Pro zadávání jednotlivých dílčích plnění stanoví objednatel tyto podmínky:

  - Doba, rozsah a cena dílčího plnění je stanovena na základě Výzvy k plnění s uvedením rozsahu, místa a času plnění. Součástí Výzvy k plnění je dále výzva k vypracování cenové nabídky.

  - Cenovou nabídku zhotovitel vypracuje s využitím položek Rámcového soupisu prací. K cenové nabídce po odsouhlasení objednatel vystaví Objednávku VFN s potvrzením rozsahu, ceny a termínu plnění.

  - Pokud položkové ceny uvedené v Rámcovém soupisu prací neobsahují veškeré náklady na provedení díla, použije zhotovitel k nacenění chybějících položek jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS Praha, a. s.

- Lhůty a termíny ohledně zadávání dílčích zakázek stanoví objednatel takto:

  - Vypracování a odeslání cenové nabídky zhotovitelem	do 2 pracovních dnů od Výzvy

  - Odsouhlasení cenové nabídky objednatelem 	do 2 pracovních dnů od doručení Nabídky

  - Vystavení Objednávky	do 2 pracovních dnů od odsouhlasení cenové nabídky objednatelem

  - Zahájení plnění zhotovitelem	do 2 pracovních dnů od vystavení Objednávky objednatelem

  - Tyto lhůty a termíny mohou být případně dohodnuty jinak a v takovém případě budou vždy uvedeny ve Výzvě.

- V případě havarijních situací je objednatel oprávněn provést Výzvu k plnění telefonicky a zhotovitel je povinen zahájit práce do 3 hodin od Výzvy. Následně bude Výzva objednatelem písemně potvrzena.  Rozpočet prací provedených v havarijním režimu bude sestaven na základě měření skutečně provedených a převzatých prací oceněných způsobem dle odst 3. b. tohoto článku smlouvy a bude odeslán objednateli ve formě cenové nabídky.  Dále bude postupováno analogicky dle odst.  3. a 4.  tohoto článku smlouvy.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést příslušnou část díla jeho řádným dokončením v rozsahu dle této smlouvy a příslušné Výzvy předáním díla objednateli na základě písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci s uvedením data předání a s případným vyjádřením objednatele.

- Objednatel dílo převezme pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjevné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, nebrání převzetí díla a budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

- Jednotkové ceny díla dle Přílohy č. 1 jsou konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady nutné k provedení všech prací potřebných k úplnému provedení díla.

- DPH bude účtováno v zákonné výši v době vystavení účetního dokladu.

III. Platební podmínky

- Zhotovitel bude fakturovat měsíčně, souhrnnou fakturou za plnění realizovaná v daném kalendářním měsíci. Přílohou faktury budou Objednávky objednatele včetně odsouhlasených Cenových nabídek dle příslušných Výzev.

- Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, jinak je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě. Po opravě nebo novém vyhotovení faktury běží nová lhůta splatnosti, po jejím opětovném doručení objednateli. Splatnost faktur je 60 dnů od jejich doručení objednateli na Ekonomický úsek objednatele, odbor účetnictví nacházející se na adrese jeho sídla. Faktura může být též zaslána elektronicky na faktury@vfn.cz, a to pokud možno ve formátu ISDOC či PDF.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, závaznými technickými normami a podmínkami při použití dohodnutých materiálů, výrobků a konstrukcí.

- Zhotovitel plně zodpovídá za provádění výškových prací podle všech bezpečnostních a ostatních předpisů, směrnic a certifikací vztahujících se k předmětu plnění.

- Ke dni zahájení přejímacího řízení zajistí zhotovitel veškeré atesty, zkušební a revizní protokoly apod., které je povinen dle platných norem ČR a nařízení obstarat při provádění stavebních prací.

- Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla pouze výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti stavby byla při odborné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí.

- Zhotovitel odpovídá za vybavení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů ochrannými pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů a za případné škody, vzniklé v souvislosti s realizací díla objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje předat před zahájením díla objednateli identifikaci rizik, která vyplývají z činnosti zhotovitele při provádění díla.

- Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny osoby vstupující v souvislosti s prováděním díla do areálů objednatele s riziky souvisejícími s prováděním díla stanovenými ve smlouvě a vyplývající ze specifik pracoviště.

- Zhotovitel včetně jeho subdodavatelů je povinen:

    - respektovat pokyny osob stanovených v odst. 19 tohoto článku a příslušných vedoucích zaměstnanců objednatele (odpovědná osoba VFN),

    - nevstupovat do provozů klinik, provozních nebo skladových objektů a prostor areálu objednatele, nevstupovat na střechy, do rozvoden, prostorů pod úrovní terénu apod. bez souhlasu odpovědné osoby VFN,

    - informovat odpovědnou osobu VFN před zahájením činnosti, pokud může mít taková činnost negativní dopad na bezpečnost osob, omezení pohybu, technická zařízení nebo požární ochranu,

    - při požáru volat tel. č. na ohlašovnu požáru, které je uvedeno ve vyvěšené PPS (požární poplachová směrnice), pokud číslo na ohlašovnu požáru není k dispozici, volat přímo HZS, tel. 150 (v tomto případě neprodleně informovat hlavní vrátnici objednatele, tel. 224963120),

    - dodržovat požární řády pracovišť, v případě vzniku požáru či jiné mimořádné události dodržovat požární poplachové směrnice a evakuační plány,

    - při provádění svářečských či horkých prací mít k dispozici platné Povolení ke sváření a zajistit předepsaný dozor při a po provádění svářečských prací.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla používat pouze řádně revidovaná a kontrolovaná el. zařízení, spotřebiče a nástroje.

- Pracovníci zhotovitele vč. jeho subdodavatelů mají povinnost nosit neustále identifikační kartičky s uvedením jména pracovníka a firmy zhotovitele, pokud to plnění díla nevylučuje.

- Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo provádění díla a uvést jej do náležitého stavu po předání díla objednateli. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla.

- Při pohybu zhotovitele vč. jeho subdodavatelů, kteří se budou podílet na stavebních pracích, platí ve všech areálech objednatele zákaz kouření a vnášení a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, zaměstnanci zhotovitele nebudou svým chováním narušovat řád a provoz nemocnice, personálu a pacientů. Zaměstnanci zhotovitele včetně jeho subdodavatelů jsou povinni se při podezření podrobit na základě požadavku odpovědné osoby VFN zkoušce, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Při odmítnutí budou vykázáni z areálu objednatele.

- Areál objednatele leží na území Pražské památkové rezervace, všechny objekty jsou využity léčebnými provozy objednatele, proto musí stavební práce probíhat za provozu objektu s minimálními nároky na zábory a uzavření provozu. Zhotovitel bude toto respektovat a zároveň bude i respektovat omezené podmínky zásobování a mechanizace. Zhotovitel se zejména zavazuje neblokovat únikové cesty a únikové východy, příjezdové komunikace, nástupní plochy, rozvodná zařízení elektrické energie, ovládací panely, uzávěry a armatury, hasicí přístroje, hydranty či další vybavení pro případ nouze.

- Zhotovitel zabezpečí staveniště proti vzniku úrazu třetích osob. Zhotovitel v případě potřeby označí staveniště podle platných předpisů, zejména bezpečnostními páskami (plotem) a tabulkami „nepovolaným vstup zakázán“ a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby pohybující se v blízkosti stavby dodržovaly pokyny pracovníků stavby. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti vzniku úrazu třetích osob.

- Objednatel si vyhrazuje právo měnit zhotovitelem navržený materiál pro realizaci díla. Objednatel požaduje použití ekologicky šetrných materiálů.

- Zhotovitel se zavazuje, že doprava materiálu a suti bude zajištěna tak, aby nedocházelo k nadměrnému hluku a prašnosti. Odvoz suti, uložené výhradně v odpovídajících přepravních obalech, bude odvážen vozidly o užitečné hmotnosti do 3,5 t.

- Zhotovitel zajistí průběžný denní úklid všech přístupových cest a všech dotčených prostorů i mimo pracoviště a úklid po dokončení prací.

- Případný zábor pozemků si zajistí zhotovitel sám a na své náklady. Zaměstnanci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru a po vymezených přístupových a zásobovacích trasách.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění smlouvy řádně uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši minimálně 500. 000,- Kč.

- Zhotovitel bere na vědomí, že vjezd vozidel do areálu objednatele je zpoplatněn částkou 40 Kč za každou započatou půlhodinu vyjma prvé půlhodiny v daný den.

- Smluvní strany se zavazují informovat o změnách v osobách odpovědných osob nejpozději následující pracovní den po provedení změny.

V. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- Zhotovitel je povinen provést dílo v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad. Vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo specifikovaných v objednávce nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy.

- Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít po záruční dobu vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a bude v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.

- Záruka na provedené dílo je poskytována v délce minimálně 60 měsíců na provedené práce ode dne převzetí každého plnění bez vad a nedodělků objednatelem.

- V průběhu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit oprávněně a řádně reklamované vady. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní bezodkladně po zjištění vady písemnou formou (faxem, dopisem, e-mailem) do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje v případě výpadku zařízení mající vliv na nepřetržitý zdravotnický provoz okamžitý zásah pro odstranění závady svými odbornými pracovníky.

- Na odstraňování reklamovaných vad nastoupí zhotovitel po výzvě e-mailem v dále sjednaných termínech:

  - u závad ohrožujících zdraví, život nebo při odvracení hrozících škod velkého rozsahu do 3 hodin; pokud nebude dohodnuto jinak,

  - u ostatních závad do 24 hodin, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Lhůta pro odstranění závad majících vliv na nepřetržitý provoz kliniky je nejvýše tři dny; ostatní závady zhotovitel odstraní ve lhůtě nejvýše 5 dnů od obdržení reklamace.

- Pokud nedojde k odstranění reklamovaných vad v předepsaném termínu, má objednatel právo tyto vady odstranit sám na své náklady a požadovat po zhotoviteli úhradu těchto nákladů, případně i náhradu škody, jež vznikla včasným neodstraněním reklamovaných vad ze strany zhotovitele.

- V případě, kdy se prokáže, že se nejedná o záruční vadu, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré vynaložené náklady spojené s takovouto opravou.

VI. Sankční ustanovení

- V případě prodlení zhotovitele s dodržením termínu plnění má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny plnění za každý, i započatý den prodlení s dodržením termínu plnění.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu nebo této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s dodržením termínu odstranění vad a nedodělků.

- V případě nesplnění povinnosti identifikace pracovníků dle čl. IV, odst. 8 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100,- Kč za každý zjištěný případ.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně fakturované ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti.

- V případě nedodržení povinnosti stanovené v čl. VII. odst. 2 smlouvy má kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvu. Kupující má zároveň právo odstoupit od smlouvy.

- Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta bude účtována samostatnou fakturou se splatností 30 dní od data jejího doručení smluvní straně.

VII. Kontaktní údaje

- Kontaktní adresou objednatele pro komunikaci dle této smlouvy je adresa: xxxxxxxxxxxxx

- Kontaktní adresou zhotovitele pro komunikaci dle této smlouvy je adresa:   xxxxxxxxxxxxx

VIII.  Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a případné spory z ní, které nebudou urovnány smírnou cestou, budou rozhodovány příslušným soudem. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými občanského zákoníku v platném znění a předpisy souvisejícími.

- Jakékoliv změny této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných dodatků k této smlouvě a musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Tyto případné dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy dle textu smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dle ustanovení § 219 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejnit tuto smlouvu včetně případných dodatků zákonem stanoveným způsobem.

- Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s dobou plnění 4 roky s výpovědní dobou 3 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele – soupis prací a dodávek

Příloha č. 2 – Seznam objektů

| V Praze dne |  |  |  |  | V Praze dne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | za zhotovitele Róbert Lukáč, jednatel |  |  |  | za objednatele prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA |  |

|  | Soupis prací a dodávek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKCE : | VFN Praha - Rámcová smlouva na práce prováděné lezeckou technikou |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 23.9.2019 |  |  |  |  |  |
| ZHOTOVITEL: | - |  |  |  |  |  |
| pol. | název |  |  |  |  | Cena Kč |
| 1. | ZRN - základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 748 380,00 |
| 2. | Příplatek za práce prováděné lezeckou technikou |  |  |  |  | 14 967,60 |
| 2.1 | Příplatek za práce prováděné lezeckou technikou, výška objektu do 50m. |  |  | 2,00% | 748 380,00 | 14 967,60 |
| 3. | VRN - vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 30 533,90 |
| 3.1 | Provozní vlivy, práce prováděné za provozu objektu podle požadavku uživatele. |  |  | 2,00% | 763 347,60 | 15 266,95 |
| 3.2 | Územní vlivy, práce prováděné v zastavěném území. |  |  | 2,00% | 763 347,60 | 15 266,95 |
| 4. | Příplatek za práce mimo pracovní dobu |  |  |  |  | 4 763,29 |
| 4.1 | Příplatek za práce ve dnech pracovního klidu a volna. | Uvažovaný rozsah prací: | 30% | 2,00% | 238 164,45 | 4 763,29 |
| 5. | Celkem bez DPH / referenční období |  | 1 | rok |  | 798 644,79 |
| 6. | Celkem bez DPH / referenční období |  | 4 | roky |  | 3 194 579,17 |
| 7. | DPH |  |  | 21% | 3 194 579,17 | 670 861,63 |
| 8. | Celkem včetně DPH |  |  |  |  | 3 865 440,80 |

| PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | a | Náklady z rozpočtu |  |  |  | 748 380,00 |
| 1 | K | Oprava vnější vápenné hladké omítky stěn v rozsahu do 50% | m2 | 68,000 | 450,00 | 30 600,00 |
| 2 | K | Otlučení vnějších omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 430,000 | 200,00 | 86 000,00 |
| 3 | K | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně tl do 15mm | m2 | 102,000 | 550,00 | 56 100,00 |
| . |  | Včetně úpravy podkladu (proškrabání spár, penetrace apod.) |  |  |  |  |
| 4 | K | Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně tl do 5mm | m2 | 102,000 | 350,00 | 35 700,00 |
| 5 | K | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy hl do 100mm | m2 | 10,000 | 700,00 | 7 000,00 |
| . |  | Včetně úpravy podkladu (přebroušení, penetrace). |  |  |  |  |
| 6 | K | Odstranění fasádních maleb oškrabáním | m2 | 50,000 | 150,00 | 7 500,00 |
| 7 | K | Malby směsi akrylátové tónované dvojnásobné s penetrací fasádní | m2 | 58,000 | 200,00 | 11 600,00 |
| . |  | Technické požadavky: Otěruvzdorná fasádní barva. Minimální odolnost proti oděru za mokra 1 (vysoká), bělost min.86%. Referenční výrobek: Primalex „Malvena“. Barevné řešení: Bílá barva ručně tónovaná dle stávající fasády Včetně úpravy podkladu (přebroušení, penetrace) |  |  |  |  |
| 8 | K | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg | kg | 160,000 | 150,00 | 24 000,00 |
| 9 | K | D+M atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg - lakované | kg | 65,000 | 250,00 | 16 250,00 |
| . |  | Základní nátěr, 2x vrchní nátěr. Syntetický email, barva bílá tónovaná. |  |  |  |  |
| 10 | K | Odstranění nátěrů ze zámečnických nebo klempířských konstrukcí opálením nebo broušením | m2 | 16,000 | 340,00 | 5 440,00 |
| 11 | K | Nátěry syntetické, lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m2 | 16,000 | 190,00 | 3 040,00 |
| . |  | Povrch přebrousit, 1x antikorozní nátěr, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr. Syntetický email, barva bílá tónovaná. |  |  |  |  |
| 12 | K | Odstranění nátěrů z dřevěných konstrukcí opálením s obroušením | m2 | 15,000 | 320,00 | 4 800,00 |
| 13 | K | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lesklý povrch dvojnásobné, 1x email a 1x tmel | m2 | 15,000 | 180,00 | 2 700,00 |
| . |  | Povrch vytmelit, přebrousit, napustit penetrací, základní nátěr, 2x vrchní nátěr. Syntetický email, barva bílá. |  |  |  |  |
| 14 | K | Tmelení spáry průřezu do 200mm2 (šíře 8mm) tmelem pro exteriér | m | 135,000 | 160,00 | 21 600,00 |
| . |  | Tmel akrylový, silikonový nebo MS polymerový. Barva dle tmeleného materiálu. Včetně úpravy spáry a podkladního profilu. |  |  |  |  |
| 15 | K | D+M Demontáž klempířských prvků rš do 500 mm do suti | m | 25,000 | 170,00 | 4 250,00 |
| 16 | K | D+M Střešní žlab Cu rš 500 mm | m | 3,000 | 1 200,00 | 3 600,00 |
| . |  | Včetně kotvení a napojení na okolní konstrukce. |  |  |  |  |
| 17 | K | D+M Střešní žlab TiZn rš 500 mm | m | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| . |  | Včetně kotvení a napojení na okolní konstrukce. |  |  |  |  |
| 18 | K | D+M Střešní žlab Pz rš 500 mm | m | 20,000 | 800,00 | 16 000,00 |
| . |  | Včetně kotvení a napojení na okolní konstrukce.Včetně povrchové úpravy základní nátěr, 2x vrchní nátěr. Syntetický email. |  |  |  |  |
| 19 | K | D+M Střešní svod Cu 150 mm | m | 3,000 | 950,00 | 2 850,00 |
| . |  | Včetně kotvení a napojení na okolní konstrukce. |  |  |  |  |
| 20 | K | D+M Střešní svod TiZn 150 mm | m | 3,000 | 850,00 | 2 550,00 |
| . |  | Včetně kotvení a napojení na okolní konstrukce. |  |  |  |  |
| 21 | K | D+M Střešní svod Pz 150 mm | m | 20,000 | 650,00 | 13 000,00 |
| . |  | Včetně kotvení a napojení na okolní konstrukce.Včetně povrchové úpravy základní nátěr, 2x vrchní nátěr. Syntetický email. |  |  |  |  |
| 22 | K | D+M Oplechování (parapetů, okapu, říms apod.) Cu rš 500 mm | m | 3,000 | 800,00 | 2 400,00 |
| . |  | Včetně kotvení a napojení na okolní konstrukce. |  |  |  |  |
| 23 | K | D+M Oplechování (parapetů, okapu, říms apod.) TiZn rš 500 mm | m | 5,000 | 700,00 | 3 500,00 |
| . |  | Včetně kotvení a napojení na okolní konstrukce. |  |  |  |  |
| 24 | K | D+M Oplechování (parapetů, okapu, říms apod.) Pz rš 500 mm | m | 30,000 | 500,00 | 15 000,00 |
| . |  | Včetně kotvení a napojení na okolní konstrukce.Včetně povrchové úpravy základní nátěr, 2x vrchní nátěr. Syntetický email. |  |  |  |  |
| 25 | K | Demontáž plechové krytiny | m2 | 28,000 | 300,00 | 8 400,00 |
| 26 | K | D+M Krytina Cu tl 0,63 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm | m2 | 5,000 | 3 200,00 | 16 000,00 |
| . |  | Včetně kotvení a napojení na okolní krytinu. |  |  |  |  |
| 27 | K | D+M Krytina TiZn tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm | m2 | 2,000 | 1 700,00 | 3 400,00 |
| . |  | Včetně kotvení a napojení na okolní krytinu. |  |  |  |  |
| 28 | K | D+M Krytina Pz tl 0,6 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm | m2 | 20,000 | 800,00 | 16 000,00 |
| . |  | Včetně kotvení a napojení na okolní krytinu. Včetně povrchové úpravy základní nátěr, 2x vrchní nátěr. Syntetický email. |  |  |  |  |
| 29 | K | Demontáž živičné krytiny | m2 | 40,000 | 1 300,00 | 52 000,00 |
| . |  | Včetně likvidace a poplatků za uložení na skládku. |  |  |  |  |
| 30 | K | D+M Živičná krytina střech do 10°, přilepením | m2 | 20,000 | 1 400,00 | 28 000,00 |
| . |  | Izolace z asfaltových pásů s výztužnou vložkou ze skelných nebo polypropylénových vláken. Včetně úpravy podkladu (přebroušení, penetrace apod.) |  |  |  |  |
| 31 | K | Vyspravení krytiny keramické na sucho do 40 ks/m2 do 20% opravované plochy | m2 | 15,000 | 650,00 | 9 750,00 |
| . |  | Keramická krytina drážková nebo hladká, bobrovka. Skladba a barevné řešení dle okolní krytiny. |  |  |  |  |
| 32 | K | Demontáž krytiny keramické hladké jakéhokoliv sklonu | m2 | 10,000 | 350,00 | 3 500,00 |
| 33 | K | D+M krytiny keramické hladké jakéhokoliv sklonu na sucho do 40 ks/m2 | m2 | 10,000 | 600,00 | 6 000,00 |
| . |  | Keramická krytina drážková nebo hladká, bobrovka. Skladba a barevné řešení dle okolní krytiny. |  |  |  |  |
| 34 | K | Vyspravení skládané vláknocementové krytiny jakéhokoliv sklonu v rozsahu do 20% plochy | m2 | 10,000 | 450,00 | 4 500,00 |
| . |  | Vláknocementové šablony tvaru a barvy dle okolní krytiny. Referenční výrobek "Beronit". |  |  |  |  |
| 35 | K | Demontáž vláknocementové skládané krytiny jakéhokoliv sklonu | m2 | 5,000 | 400,00 | 2 000,00 |
| . |  | Včetně likvidace a poplatků za uložení na skládku. |  |  |  |  |
| 36 | K | D+M vláknocementové krytiny jakéhokoliv sklonu skládané ze šablon jednoduché krytí počtu do 20ks/m2 | m2 | 5,000 | 300,00 | 1 500,00 |
| . |  | Vláknocementové šablony tvaru a barvy dle okolní krytiny. Referenční výrobek "Beronit". |  |  |  |  |
| 37 | K | Vyspravení krytiny z přírodní břidlice jakéhokoliv sklonu počtu do 35 ks/m2 v rozsahu do 20% plochy | m2 | 9,000 | 850,00 | 7 650,00 |
| . |  | Velikost a skladba šablon podle okolní krytiny. |  |  |  |  |
| 38 | K | Demontáž krytiny z přírodní břidlice k dalšímu použití | m2 | 10,000 | 500,00 | 5 000,00 |
| 39 | K | D+M krytiny z břidlice jakéhokoliv sklonu jednoduché krytí z pravoúhlých formátů do 30ks/m2 | m2 | 10,000 | 700,00 | 7 000,00 |
| . |  | Velikost a skladba šablon podle okolní krytiny. |  |  |  |  |
| 40 | K | Vyčištění střešního žlabu nebo svodu | m | 2 100,000 | 80,00 | 168 000,00 |
| . |  | Včetně likvidace odpadu. |  |  |  |  |
| 41 | K | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením | t | 12,000 | 2 600,00 | 31 200,00 |
| . |  | Včetně snesení z objektu o výšce do 50m. Včetně poplatků za uložení. |  |  |  |  |