DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO podepsané 11.10.2016

Nájemce:	Město Trhové Sviny

Sídlem:		Žižkovo náměstí 32, 374 01

IČ:			00245551

DIČ: 			CZ00245551

číslo účtu: 	 	2422231/0100

Jednající:		Pavel Randa-starosta města

a

Pronajímatel:	DOSIP Servis s.r.o.,

Sídlem:		Krahulov 37, 675 21 Okříšky

IČ:			27720713

DIČ: 			CZ 27720713

Jednající:		Radek  Mikuška – jednatel společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 54486 (dále jen

tuto

Smlouva o poskytování služeb formou nájmu a dodávek

I.

Předmět smlouvy

- Předmět této Smlouvy je realizace formou pronájmu 2.ks úsekového měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích .

## II.

## Termín realizace

- Nájemce a pronajímatel se dohodli a souhlasí s  posunutí termínu dokončení díla. Termín dokončení díla je stanoven na 17.3.2017. Smluvní strany nebudou uplatňovat za posunutí termínu dokončení díla žádné sankce. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými osobami smluvních stran.

V Třebíči	V Trhových Svinech

Dne: 4.1.2017	Dne:

Za pronajímatele:	         Za nájemce:

DOSIP Servis  s r.o.				Město Trhové Sviny

Radek Mikuška, jednat	   Pavel Randa- starosta