



|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 11150  VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153  NAŠE ČJ.: 15141/2020-MZE-11153  VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová  Telefon: 221811019  E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz  ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 18. 3. 2020

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 2019009 k PZ PRAIS II 2019 NO450 LPIS – KM ÚKZÚZ úpravy fáze 2 a dále objednávky č. 2019010 k PZ 452 LPIS ÚKZÚZ Začlenění kontrol POR do modulu kontrol UKZUZ**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 2019009 k PZ PRAIS II 2019 NO450 LPIS – KM ÚKZÚZ úpravy fáze 2 a dále objednávky č. 2019010 k PZ 452 LPIS ÚKZÚZ Začlenění kontrol POR do modulu kontrol UKZUZ a související úpravy.

Nový termín: do 31. 5. 2020

Zdůvodnění:

Součástí plnění PZ PRAIS II 2019 NO450 LPIS – KM ÚKZÚZ úpravy fáze 2 (s původním termínem 30. 1. 2020) byl bod 3.4 Úpravy související s koordinací delegovaných kontrol. S ohledem na lednovou informaci z ÚKZÚZ nebylo jasné, zda a jak bude vhodné úpravy související s koordinací delegovaných kontrol realizovat, popř. jak správně upravit i realizaci dalších možných souvisejících bodů. Plnění bodu bylo proto pozastaveno s tím, že bude upraven na základě závěrů z pracovních schůzek k tomuto PZ tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání státními prostředky.

Bohužel, s ohledem na epidemiologickou situaci se situace zkomplikovala a je třeba brát v potaz i další možný negativní vývoj v kapacitách jak zadavatele (včetně testování), tak dodavatele, přičemž hlavní a zásadní prioritou v oblasti rozvoje registrů, jež nesmí být ohrožena, je zajištění komplikovaných úprav v rámci přípravy SW na zajištění správné aktualizované funkční aplikace pro předtisky žádostí o dotace (termín konec března) a zvýšená podpora v období podávání žádostí (duben, květen).

Obdobná situace panuje z pohledu kapacit zejména na MZe (a ÚKZÚZ) jako zadavatele i v souvislosti s PZ 452 LPIS ÚKZÚZ Začlenění kontrol POR do modulu kontrol ÚKZÚZ a související úpravy.

Z výše uvedeného důvodu je termín **pro akceptaci obou požadavků posunut do 31. 5. 2020.**

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| Mgr. Václav Koubek, MBA  ředitel odboru |  |

Přílohy: