Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ev.č. TO/2019/14 „Stavební úpravy pavilonu č. 19 na lůžka akutní péče“ ze dne 18. 3. 2020 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

Zastoupena ředitelem Ing. Zdeňkem Jiříčkem

IČ: 00844004

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ostrava, číslo účtu 10006-339821/0710

(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)

a

RENOVA OPAVA, spol. s r. o.

Bechlinská 705/2, 199 Praha 18 – Letňany

Vedeného Městským soudem v Praze. Oddíl C, vložka 122765

Zastoupená jednatelem společnosti panem Janem Smějou

IČ: 44738773

DIČ: CZ44738773

bankovní spojení XXXXXXXXXXXXXX č.ú. XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku se smluvní strany, v souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu na území ČR ze dne 16.3.2020 a v souladu s ustanovením § 1759

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke

Smlouvě o dílo ev.č. TO/2019/14 „Stavební úpravy pavilonu č. 19 na lůžka akutní péče“ ze

dne 18.3.2020 následovně :

I.

Článek II. Lhůta plnění díla, nově nahradit zněním :

„Předmět smlouvy bude zhotovitelem proveden nejpozději do 150 kalendářních dnů od

předání staveniště objednatelem“.

II.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TO/2019/14 ze dne 18.3.2020 zůstávají beze změny.

- Znění tohoto Dodatku č 1. není obchodním tajemstvím a obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech jeho náležitostí.

- Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, provede objednatel zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, a to v zákonem stanovené lhůtě.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má povahu prvopisu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

- Osobní údaje obsažené v tomto Dodatku č. 1 bude Psychiatrická nemocnice v Opavě (dále jen PNO) zpracovávat pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje PNO použity. PNO při zpracování osobních údajů dodržuje platnou legislativu. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na stránkách PNO www.pnopava.cz.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými

- podpisy.

V Opavě dne 18. 3. 2020				V Opavě dne 18.3.2020

Za objednatele: Ing. Zdeněk Jiříček			Za zhotovitele: Jan Směja-jednatel