**Smlouva o dílo**

**Na vytvoření webových stránek**

## Smluvní strany:

Zhotovitel:

**Ing. Jan Milota**

se sídlem Střední 94/10, 74801 Hlučín

IČ: 02087197

e-mail: info@brytro.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel:

**Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.**

se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava

IČ: 25379631

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B vložka 1686

zastoupena Mgr. Pavlem Csankem, předsedou představenstva

 (dále jen „**Objednatel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky.

# Článek I.Úvodní ustanovení

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo v podobě zhotovení nových webových stránek Objednatele dle sjednaného rozsahu v čl. III. Smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k předmětu plnění a má oprávnění na území České republiky poskytovat za úplatu všechny služby, jejichž poskytnutí je předmětem této smlouvy.

# Článek II.Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě zhotovit a předat Objednateli dílo specifikované v čl. III. smlouvy a Objednatel se zavazuje řádně dokončené a provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla.

# Článek III.Vytvoření webových stránek

1. Dílem se pro potřeby této smlouvy rozumí **vytvoření, grafické zpracování a dodání webových stránek** pro Objednatele (dále jen „**webové stránky**“ nebo „**dílo**“).
2. Dílo dle této smlouvy zahrnuje vytvoření, grafické zpracování a dodání webových stránek v podobě zdrojových kódů zahrnuje:
	1. zajištění přípravy, realizaci a spuštění webových stránek,
	2. použití redakčního systému WordPress pro úpravu obsahu jednotlivých stran,
	3. vytvoření wireframe webu,
	4. vytvoření a použití odsouhlaseného grafického návrhu webu,
	5. responzivní design – webové stránky se přizpůsobí displeji zařízení, na kterém si je uživatel prohlíží,
	6. zajištění skóre rychlosti načítání webových stránek dle nástroje Google Speed insights nad 80 %,
	7. zajištění kompatibility webových stránek s běžnými internetovými prohlížeči (Internet explorer 10+, aktuální verze Google Chrome, aktuální verze Mozilla Firefox).
	8. webové stránky s blogem, s funkcemi přihlašování k odběru newsletteru a kontaktního formuláře (přihlašování bude probíhat prostřednictvím sociálních sítí)
	9. možnost uživatelsky snadného vkládání obsahu webových stránek, které si bude zajišťovat sám Objednatel
3. Zhotovitel zašle nejpozději do 21 dnů po uzavření této smlouvy grafické návrhy jednotlivých stran webu (webových šablon) k odsouhlasení Objednateli. Za grafický návrh strany webu je považován statický obrázek vytvořený v aplikaci Figma zhotovený Zhotovitelem. Grafické návrhy budou zaslány elektronicky.
4. Objednatel je oprávněn ke grafickým návrhům vznést připomínky, ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhů. Zhotovitel zapracuje připomínky Objednatele do grafického návrhu. Nevyjádří-li Objednatel ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhy souhlasí.
5. Zhotovitel je oprávněn umístit do patičky webu zpětný odkaz na web Zhotovitele, a to po celou dobu užívání webu Objednatelem. Cena Díla byla sjednána s přihlédnutím k této dohodě.

# Článek IV.Vícepráce

1. Za vícepráce se považuje jakákoliv vzájemně a písemně odsouhlasená kvantitativní nebo kvalitativní změna rozsahu díla nebo požadavek na funkčnost nebo vzhled webových stránek nad rámec rozsahu sjednaného při uzavření této smlouvy.
2. Další připomínky nad rámec připomínek dle čl.III odst. 4 této smlouvy (tzn. připomínky k návrhu již upravenému na základě připomínek Objednatele) se považují za vícepráce. Za vícepráce se nepovažují připomínky, které směřují k řádnému plnění této smlouvy. Za vícepráce nebudou považovány ani připomínky, které v době uzavření této smlouvy nemohly být Objednateli známy, přičemž zapracování těchto připomínek bude řešeno individuálně podle dohody smluvních stran.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za předem odsouhlasené vícepráce ve výši 700,-Kč / hodinu a o tyto vícepráce bude navýšena konečná cena díla. Vícepráce jsou splatné současně s konečnou cenou díla. Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze takových víceprací, jejichž časový rozsah byl smluvními stranami před jejich započetím odsouhlasen dle následujícího odst. 4. Pakliže nebyl takový rozsah odsouhlasen, není Objednatel povinen vícepráce Zhotoviteli zaplatit.
4. Zhotovitel před provedením víceprací oznámí Objednateli hodnotu a rozsah víceprací. Nevyjádří-li Objednatel souhlas do 5 pracovních dnů, má se za to, že s cenou a rozsahem víceprací nesouhlasí. V takovém případě vícepráce nebudou provedeny.

# Článek V.Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu této smlouvy spočívající mj. v odsouhlasení grafických návrhů, poskytnutí údajů k webhostingu či součinnosti při předání díla. Objednatel je povinen poskytnout součinnost do 3 dnů ode dne doručení písemné žádosti Zhotovitele. Prodlení Objednatele s poskytnutím uvedené součinnosti má za následek prodloužení termínu plnění díla o dobu, po kterou byl Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu dle čl. VIII. této smlouvy, a to způsobem a za podmínek tam stanovených.
3. Objednatel se zavazuje bezodkladně informovat Zhotovitele o všech změnách a jiných okolnostech, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.
4. Pokud při provádění díla dojde k vytvoření autorského díla Zhotovitelem poskytuje tímto Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva autorského k užívání díla (licenci) v rozsahu a za podmínek stanovených v tomto odstavci; pokud dojde k vytvoření autorského díla osobou odlišnou od Zhotovitele zavazuje se Zhotovitel zajistit poskytnutí licence touto osobou Objednateli ve stejném rozsahu, v jakém ji poskytuje Zhotovitel Objednateli touto smlouvou. Licence opravňuje Objednatele autorské dílo užít všemi způsoby užití, jež povaha díla připouští v neomezeném rozsahu v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě. Objednatel je oprávněn licenci užívat samostatně, bez jakýchkoliv omezení a celosvětově. Objednatel je oprávněn i bez souhlasu poskytovatele poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence – podlicenci ve smyslu § 2363 občanského zákoníku a je rovněž oprávněn i bez souhlasu poskytovatele licenci postoupit třetí osobě. Licence se uděluje jako výhradní. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence. Cena za poskytnutí licence dle tohoto odstavce je zahrnuta v ceně díla dle čl. VIII této smlouvy.

# Článek VI.Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat předmět plnění v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou a je povinen postupovat s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se zavazuje během zpracovávání dílo konzultovat s Objednatelem a případné změny při provádění díla může provádět jen se souhlasem Objednatele. Zhotovitel se při plnění předmětu této smlouvy bude řídit pokyny Objednatele a postupovat v úzké součinnosti s Objednatelem. Jednotlivé kroky zajištění předmětu díla budou realizovány až po odsouhlasení jejich finálních návrhů Objednatelem. Pokud Objednatel neposkytne v dostatečném předstihu Zhotoviteli potřebné pokyny, je Zhotovitel oprávněn postupovat samostatně tak, aby byly řádně chráněny zájmy Objednatele, které Zhotovitel zná nebo znát má.
2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat Objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení díla. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění smlouvy v souladu se zájmy Objednatele, které zná nebo znát má, oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či pro plnění předmětu této smlouvy neúčelné, je povinen na to Objednatele upozornit. V případě, že tak předem neučiní, nese veškerou odpovědnost za vady díla či škodu, která bude v tomto důsledku způsobena.
3. Všechna upozornění dle předchozích odstavců činí Zhotovitel vůči Objednateli bez zbytečného odkladu.

# Článek VII.Splnění díla

1. Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním díla Objednateli.
2. Zhotovitel předá Objednateli dokončené **dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 30.4.2020** s tím, že dílčí části díla splní v těchto termínech:
	1. zpracuje grafický návrh webu dle čl. III odst. 3 této smlouvy nejpozději do 21 dnů po podpisu smlouvy,
	2. naprogramuje web tak, aby mohl být spuštěn jeho zkušební provoz **nejpozději do 24. 4. 2020**. V rámci zkušebního provozu musí mít dílo veškeré vlastnosti a funkcionality a po dobu alespoň 10 po sobě následujících pracovních dní musí fungovat bez vad či poruch. V průběhu zkušebního provozu mohou být na díle prováděny pouze drobné úpravy a odstraňovány drobné nedodělky. Úspěšný zkušební provoz bude zaznamenán na písemném předávacím protokole. Pakliže nebude zkušební provoz úspěšně skončen ani do 10 dnů od jeho zahájení, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. Dílo se považuje za předané, pakliže je ukončen zkušební provoz a web je zpřístupněn veřejnosti.
4. Sjednané termíny se prodlužují o:
	1. dobu nutnou k provedení víceprací. Do této doby se započítává i doba pro kterou nemůže Zhotovitel provádět dílo pro chybějící vyjádření Objednatele;
	2. dobu po kterou Objednatel neposkytl potřebnou součinnost nutnou k provedení díla, a to ani na základě dodatečné písemné výzvy Zhotovitele
5. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo v případě prodlení se splněním některého z dílčích termínů dle odst. 2 tohoto článku, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na náhradu způsobené škody.
6. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli spolu s dílem také veškeré údaje a podklady, které s vypracováním díla a jeho užíváním souvisí zejména se zavazuje dodat veškeré zdrojové kódy (včetně veškerých přístupových údajů) k dílu v takové podobě, aby je mohl objednatel následně použít a mohl případně dílo upravovat či jinak užívat. V případě prodlení se splněním povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce, není dílo považováno za řádně dokončené.

# Článek VIII.Cena a platební podmínky

1. Dohodou smluvních stran byla stanovena cena za dílo: **80 500 Kč bez DPH** (97 405 Kč s DPH).
2. Cena podle odstavce 1 zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku. Sjednanou cenu za dílo je možné překročit pouze v případě změny rozsahu plnění dle této smlouvy na základě písemné dohody smluvních stran.
3. Cena za dílo bude uhrazena po řádném předání díla na základě faktury vystavené Zhotovitelem.
4. Lhůta splatnosti výše uvedených faktur se sjednává v délce 14 dnů ode dne doručení Objednateli.
5. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.
6. V případě prodlení Objednatele s platbou výše uvedených faktur vzniká Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 300 Kč denně.
7. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v elektronické formě a zaslat ji Objednateli e-mailem na adresu uvedené v záhlaví této smlouvy.

# Článek IX.Vady díla, údržba díla

1. Případné vady díla je Objednatel oprávněn namítnout ve lhůtě 3 měsíců ode dne předání díla. V rámci této záruční doby má Objednatel právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vadu odstranit bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 pracovních dnů. V případě prodlení se splněním této povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 300 Kč za každý započatý den prodlení. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu ani do 30 dnů od jejího oznámení Objednatelem, je Objednatel oprávněn nechat si vadu odstranit u třetí osoby. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit veškeré náklady, které tím Objednateli vzniknou.
2. Požadavek na změnu Díla po uplynutí záruční doby dle předchozího odstavce díla není považován za vadu, ale za nový požadavek na změnu díla. Nedohodnou-li se strany jinak, řídí se tyto nové požadavky přiměřeně touto smlouvou a budou oceněny ve výši 700,-Kč / hodinu.

# Článek X.Závěrečná ustanovení

1. Pro účely komunikace smluvní strany využívají zejména e-mailovou formu. Má se za to, že s e-mailem doručeným na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy se strany seznámily třetí den od doručení, není-li prokázáno datum dřívější.
2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že plnění z této smlouvy je možné a předmět smlouvy neodporuje ani neobchází zákon, ani se nepříčí dobrým mravům.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné, svobodné, vážné a omylu prosté vůle, že si ji řádně přečetly, bezezbytku porozuměly jejímu obsahu, souhlasí s ním a na důkaz toho k ní zástupci smluvních stran připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 10.3.2020

 ………………………………………………….

 **Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.**

Mgr. Pavel Csank, předseda představenstva

 ………………………………………………….

Ing. Jan Milota