Společnost vedená u Krajského soudu v Brně,

spisová značka B 4822

Thermal Pasohlávky a.s.				adresát:

Power Energy Consulting s.r.o.

Křížovnická 86/6

Praha 1, 110 00

Zdeněk Boukal

mobil: +420

Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky

IČ: 27714608, DIČ: CZ27714608

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.,

č.ú.: 217106033/0300

kancelář:

Cejl 530/73, 602 00 Brno

+420 541 654 102

office@thermalpasohlavky.cz

www.thermalpasohlavky.cz

datum:	20.1.2020

vyřizuje:	Ing. Jiří Blanář

Vypracování technických standardů na část TZB

V návaznosti na Vaši nabídku ze dne 20. 1. 2020 u Vás objednáváme vypracování technických standardů na část TZB (VZT, Chlazení, Vytápění, MaR, BMS, Plyn, Hospodaření se šedou vodou) pro vytvoření zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele stavby Sanatoria Pálava, dle podkladů, které byly zaslány mailem, nebo předány na osobním jednání.

Celková cena za provedené práce nepřekročí cenu 124 000,- Kč bez DPH.

Technické standardy budou předloženy objednateli k připomínkám do 3.4.2020, finální termín na dokončení technických standardů po připomínkách je 9.4.2020.

S pozdravem,

……………………………………...

Thermal Pasohlávky a.s.

předseda představenstva

Ing. Martin Itterheim

……………………………………...

Thermal Pasohlávky a.s.

člen představenstva

JUDr. Jiří Oliva

Akceptace objednávky:

…………………………………………..

Zdeněk Boukal

Power Energy Consulting s.r.o.