DODATEK č. 1

# ke smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti uzavřená podle § 2586

a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel

## Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

sídlo: Husova 1846/9, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

IČ: 00510874

a

Zhotovitel

Název (jméno): DudaProjekt, s.r.o.

místo podnikání:  Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 4

zastoupený: Ing. Filip Duda, jednatel

IČ:     01967525

DIČ: CZ 01967525

bankovní spojení:  2801423846 / 2010

autorizace ČKAIT: 0102281

##### Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 4. 12. 2019 uzavřené na realizaci veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace – PD Rekonstrukce Domova mládeže Třebízského 942/22, 1. NP a 2. NP, 2. etapa“.

##### Tímto dodatkem se mění znění článku IV. Doba plnění takto:

Původní znění:

### Čl. IV. Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že dodá předmět plnění v rozsahu a obsahu dle části II. této smlouvy objednateli v těchto termínech:

Projekt pro stavební povolení (ohlášení), podání na stavební úřad do 29. 2. 2020.

Projekt pro provedení stavby do 30 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení (ohlášení).

- Za termíny vydání veřejnoprávních rozhodnutí, územního rozhodnutí a stavebního povolení ručí zhotovitel pouze tehdy, pokud bude moci svou vlastní činností dobu jejich vydání ovlivnit. Termíny potřebné pro obstarání těchto povolení uvedené v odst. 1 jsou orientační a zhotovitel se zavazuje, 
že učiní všechny potřebné kroky a vyvine maximální úsilí k jejich dodržení.

- Zhotovitel není v prodlení s předáním díla v případě zásahu vyšší moci.

Nové znění:

### Čl. IV. Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že dodá předmět plnění v rozsahu a obsahu dle části II. této smlouvy objednateli v těchto termínech:

Projekt pro stavební povolení (ohlášení), podání na stavební úřad do 31. 3. 2020.

Projekt pro provedení stavby do 30 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení (ohlášení).

- Za termíny vydání veřejnoprávních rozhodnutí, územního rozhodnutí a stavebního povolení ručí zhotovitel pouze tehdy, pokud bude moci svou vlastní činností dobu jejich vydání ovlivnit. Termíny potřebné pro obstarání těchto povolení uvedené v odst. 1 jsou orientační a zhotovitel se zavazuje, 
že učiní všechny potřebné kroky a vyvine maximální úsilí k jejich dodržení.

- Zhotovitel není v prodlení s předáním díla v případě zásahu vyšší moci.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

V Českých Budějovicích, dne 28. 2. 2020                              V Českých Budějovicích, dne 28. 2. 2020

----------------------------------------                     		         	--------------------------------------

Objednatel							Zhotovitel