



|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 11150VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153NAŠE ČJ.: 15858/2020-MZE-11153VYŘIZUJE: Bc. Petra HonsováTelefon: 221811019E-MAIL: Petra.Honsova@mze.czID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 24. 3. 2020

**Prodloužení termínu dodání objednávky č.2019018 k 510\_PZ\_PRAIS\_II\_2019\_IZR\_Mobilní aplikaceUZ (Z27089).**

Vážený xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 2019018 k 510\_PZ\_PRAIS\_II\_2019\_IZR\_Mobilní aplikaceUZ (Z27089).

Nový termín dodání: do 31. 05. 2020.

Zdůvodnění:

1. V rámci interního testování jsme odhalili částečnou nespolehlivost focení ušních známek a následné rekognizace textu v přírodních podmínkách (různé úhly odrazu světla, částečně zablácené ušní známky, horší kvalita čtení textu na ušních známkách s malým kontrastem barevného provedení).

Reálné využití v produkčním provozu by takto bylo hodně omezené.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli v rámci implementace tohoto PZ přidat rozšíření a vhodně nakombinovat aktuální funkcionalitu tak, abychom uživatelům zajistili více alternativ jak jednoduše zadávat konkrétní ušní známky.

Jedná se o následující úpravy a vzájemné kombinace částí PZ:

1. Našeptávač ušních známek – na základně zadané části čísel z UZ nabídneme známky, které dané podmínce odpovídají
2. Hlasové zadávání ušních známek – uživatel může namluvit část UZ a aplikace nabídne ušní známky, které podmínce odpovídají
3. QR nebo čárový kód – uživatel může naskenovat čárový kód UZ např. z PLS a aplikace zapíše dané zvíře.

Tyto úpravy nijak neovlivní koncovou cenu PZ, potřebujeme ale pro jejich realizaci delší čas nad rámec harmonogramu v PZ.

1. Nové verze jsou na základě dohody s garantem testovány přes Google Playstore. Nasazování nových verzí přes Google Playstore bývá však zdlouhavé, většinou to podpoře Google v Indii trvá několik dní, než schválí verzi k nasazení. Tento režim prodlužuje vzájemné testování se MZe.

Prodloužení termínu dodání do 31. 05. 2020 bylo odsouhlaseno garantem aplikace.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| Mgr. Václav Koubek, MBAředitel odboru |   |

Přílohy: