Dodatek č. 1

k SOD:

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 893/2019

Název díla:

Obnova břehových porostů na Panenském potoce - křižovatka na Postřelnou

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ 70889988

zastoupený:	Ing. Zbyňkem Folkem, generálním ředitelem

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	LESOPRAKT s.r.o.

sídlo:	Kvítkov 61, 470 01 Česká Lípa

IČO:	25487761

DIČ:	CZ25487761

zastoupený:	Jitkou Staňkovou, jednatelem

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 20512.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:

Čl. III. Termín plnění

Na základě vzájemné dohody smluvních stran a zápisu z mimořádného kontrolního dne 3.3.2020 se mění termín realizace předmětného díla (prací) následovně:

Termín ukončení díla: 		do 30.4.2020

Zdůvodnění prodloužení termínu realizace:

Nepřístupnost lokality pro manipulaci a odvoz vytěžené dřevní hmoty z důvodu nevhodných klimatických podmínek (podmáčené pozemky). Zhotovitel předpokládá dokončení kácení do 31.3.2020.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

V Terezíně dne 16.3.2020				V Kvítkově dne…………..

……………………………………			……………………………………

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

Jitka Staňková

jednatel