SMLOUVA O DÍLO 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu
“Oprava části veřejné kanalizační stoky v areálu městského koupaliště v Dobrušce“ 

Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška



se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška



IČ: 00274879



DIČ: CZ 00274879



zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 


na straně jedné


(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
AQUA SERVIS, a.s.


se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
zastoupený Ing. Ivetou Doležalovou, generální ředitelkou
bankovní spojení a č. účtu: Raiffeisenbank a.s., 1142004474/5500


IČ: 60914076
DIČ: CZ60914076



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1114
na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

Preambule 

Tato smlouva o dílo se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce “Oprava části veřejné kanalizační stoky v areálu městského koupaliště v Dobrušce“. 
Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění k provedení díla a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

I. Předmět smlouvy

1.1.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. 

Dílem se rozumí provedení opravy části stoky splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu DN 200 v délce 49 m umístěné v areálu městského koupaliště (zčásti pod stavbou venkovního bazénu) v Dobrušce. Oprava spočívá v celkové sanaci  (vyčištění, utěsnění a zpevnění) kanalizační stoky bezvýkopovou metodou UV LINER. Parametry opravy jsou blíže specifikovány v cenové nabídce zhotovitele č. S2200/04/Pe/2020 ze dne 6.1.2020, jejíž kopie tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Opravovaná část kanalizační stoky je vyznačena v zákresu,  který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.   
Dílo zahrnuje provedení veškerých stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je třeba k řádnému provedení díla třeba, zejména: 
a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

b) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku v místech dotčených prováděním díla,
c) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

d) zajištění bezpečnosti práce, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí při provádění díla,

e) zajištění a provedení všech předepsaných, resp. u daného typu díla obvyklých zkoušek (zkouška těsnosti atd.) a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

f) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o vlastnostech),

g) zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 

h) odvoz a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

i) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu, 
j) koordinační a kompletační činnost na díle,

k) zajištění náhradní likvidace splašků po dobu realizace díla, 
l)     provedení závěrečného kamerového monitoringu opravené části kanalizační stoky vč. pořízení digitálního záznamu (v uživatelsky běžně přístupném formátu) minimálně v rozsahu prokazujícím řádné provedení díla.
1.2.
Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s příslušnými  ČSN a ČSN EN. Tyto normy smluvní strany smluvní strany považují za závazné ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s prováděním díla, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy a výrobci použitých materiálů a technologií, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

1.3. 
Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály a výrobky budou nové a budou odpovídat této jakostní třídě 
1.4. 
Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

1.5. 
Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

1.6. 
Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich zapracování. 

1.7.
Místem provádění díla jsou pozemky objednatele parc. č. 2170/4, 2155/25, 2155/19, 2155/20, 2170/31 a   v obci Dobruška a katastrálním území Dobruška v areálu městského koupaliště v Dobrušce (dále jen "Areál“). 
1.8. 
Měnit sjednaný rozsah díla lze pouze na základě oběma stranami odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě. 
II. Doba plnění

2.1.
Zhotovitel je povinen provést dílo v těchto termínech:

2.1.1 
Zahájení prací:




po předání staveniště zhotoviteli  
2.1.2.
Dokončení a předání díla objednateli:

do 30 dnů ode dne předání staveniště       
                                                                                          zhotoviteli.
III. Cena za dílo

3.1. 
Cena za dílo je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran takto:

Cena bez DPH:  
395.165 Kč /slovy: třistadevadesátpěttiscístošedesátpětkorun českých/.
3.2.
Objednatel jedná při plnění této smlouvy jako osoba povinná k dani z přidané hodnoty. S ohledem na charakter v rámci díla realizovaných prací se tak uplatní režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. DPH tak přiznává a odvádí objednatel, zhotovitel objednateli účtuje pouze shora sjednanou cenu bez DPH. 
3.3. 
Cena za dílo dle ust. 3.1. je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 06.01.2020, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, jako cena pevná a konečná. Jakékoliv případné chyby v cenové nabídce zhotovitele nemají vliv na sjednanou cenu za dílo. 
3.4. 
Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy, včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto smlouvou a právními předpisy, a zisk zhotovitele. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

3.5. 
Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v případě dodatkem sjednaného rozšíření (vícepráce) či zúžení (méněpráce) rozsahu díla. 
3.6. 
Případné vícepráce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

a) 
vícepráce, jejichž položky jsou obsaženy v cenové nabídce zhotovitele tvořící přílohu č. 1 této smlouvy, budou oceněny v cenách dle cenové nabídky beze změn v jejich výši,
b) 
vícepráce, jejichž položky nejsou obsaženy v cenové nabídce zhotovitele tvořící přílohu č. 1 této smlouvy, budou oceněny dle aktuálního ceníku URS Praha a.s. platného ke dni podpisu této smlouvy. Cena víceprací, které nebude možno takto ocenit, bude stanovena dohodou smluvních stran. 

3.7. Případné méněpráce budou oceněny dle cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele tvořící přílohu č. 1 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena sjednaná cena díla.

IV. Platební podmínky

4.1.
Objednatel neposkytuje zálohy. 

4.2. 
Sjednanou cenu za dílo objednatel zhotoviteli uhradí na základě faktury zhotovitele vystavené po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Nedílnou součástí faktury zhotovitele bude kopie oběma stranami podepsaného zápisu o převzetí a předání díla a soupis zhotovitelm provedených prací, dodávek a služeb v členění dle cenové nabídky zhotovitele tvořící přílohu č. 1 této smlouvy, potvrzený zástupcem objednatele. Bez těchto příloh je faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději do 10 dnů po úspěšném předání a převzetí díla. 
4.3. 
Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přičemž musí odpovídat režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a zákona o dani z přidané hodnoty.  Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje: 

· specifikaci smlouvy,

· označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

· lhůtu splatnosti faktury, 

· razítko a  podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu.

4.4. 
Splatnost faktury zhotovitele bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

4.5. 
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje, bude neúplná či bude obsahovat nesprávný termín splatnosti. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

4.6.
 Cena za dílo bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený na příslušné faktuře zhotovitele.      

4.7. 
Platba budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V. Bližší podmínky provádění díla

5.1. 
Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla, přičemž cena tohoto materiálu je obsažena ve sjednané ceně díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.

5.2. 
Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.
5.3. 
 Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a strojů sloužících k realizaci díla.

5.4. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu, veškeré platné ČSN, ČSN EN, hygienické, protipožární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5.5. Zhotovitel je jako jeho původce povinen průběžně odstraňovat na svůj náklad odpadový a obalový materiál vzniklý při jeho činnosti z místa provádění díla a zajistit jeho likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

5.6.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

5.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli kvalifikaci pracovníků, u nichž to objednatel požaduje, prokázat.

5.8. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky min. 5.000.000,- Kč. Doklady prokazující trvání tohoto pojištění je povinen předložit objednateli na vyžádání.

5.9.
Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (právními předpisy, technickými předpisy či technickými normami) a u daného typu díla obvyklých zkoušek a revizí. 

 5.10. Dílo bude realizováno bezvýkopovou metodou. Zhotovitel je povinen se při provádění díla zdržet jakýchkoliv zásahů do pozemků a staveb (vyjma bezvýkopových zásahů do opravované části kanalizační stoky) v Areálu bez předchozího souhlasu zástupce objednatele. Zhotovitel je dále povinen se zdržet jakéhokoliv vjezdu se stavební technikou na zpevněné plochy kolem venkovního bazénu v Areálu bez předchozího souhlasu zástupce objednatele. 
5.11. Zhotovitel je povinen při provádění díla užívat pokud možno takovou stavební mechanizaci, jejíž užití bude mít co nejmenší dopad na stav ploch zeleně v Areálu. 

5.12. K příjezdu stavební techniky na staveniště je zhotovitel v Areálu oprávněn užívat pouze trasu určenou objednatelem při předání staveniště. Nebude-li zástupcem objednatele stanoveno jinak, je zhotovitel povinen po každém užití objednatelem určené vstupní brány do Areálu tuto bránu řádně uzamknout. Za tím účelem bude na dobu provádění díla předán zhotoviteli klíč od příslušné vstupní brány, který zhotovitel vrátí objednateli při předání díla.    

5.13. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu přerušení provozu opravované kanalizační stoky v potřebném rozsahu náhradní likvidaci touto kanalizací odváděných splašků. 
5.14. V případě využití poddodavatelů k provádění díla zhotovitel sdělí objednateli před zahájením jejich činnosti na provádění díla jejich identifikační údaje, a to písemně emailem zaslaným zástupci objednatele pro plnění této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů jako by ji prováděl sám.  

5.15. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolovat provádění díla. Za tím účelem je zástupce objednatele oprávněn v přítomnosti stavbyvedoucího zhotovitele kdykoliv vstupovat na staveniště. 

VI. Staveniště

6.1. 
Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění díla a umístění zařízení staveniště, tvoří části Areálu, které budou za tím účelem objednatelem zhotoviteli předány v obvyklém rozsahu potřebném pro provedení díla.   
6.2. 
Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co k tomu bude zástupcem objednatele pro plnění této smlouvy vyzván. Výzva k převzetí staveniště bude zaslána emailem na emailovou adresu zástupce zhotovitele pro plnění této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný zápis. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delšího než 3 pracovní dny je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
6.3. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 

6.4. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit. 
6.5. Zařízení staveniště vybuduje zhotovitel v jemu vyhovujícím rozsahu. Náklady na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.
6.6. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí. 

6.7. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi. 

6.8.  Zhotovitel je povinen prostory staveniště vyznačit a zakázat do nich vstup nepovolaným osobám.

6.9.  Zhotovitel je oprávněn bezplatně odebírat vodu a elektrickou energii v množství potřebném pro provádění díla z napojovacích bodů v Areálu, které mu budou objednatelem předány při předání staveniště.  Rozvod médii si zajišťuje svým nákladem zhotovitel. 
6.10. Zhotovitel je povinen zdržet se jakéhokoliv odkládání materiálu či strojů mimo předané staveniště.   

6.11.   Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a uvést jej, stejně jako veškeré další plochy v Areálu dotčené prováděním díla (přístupovou trasu ke staveništi atd.), do původního stavu (tj. v případě ploch zeleně zejména srovnání jejich povrchu a osetí travní směsí) a předat je objednateli ke dni předání a převzetí díla. 

VII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
7.1. 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě.
7.2.
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 7.4. tohoto článku. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

7.3.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou či vyšší mocí. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

7.4. 
Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
7.5. 
Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zhotovitele: sekretariat@aquark.cz či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele ID:…….
7.6. 
Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady díla je objednatel oprávněn oznámit objednateli nejpozději do jednoho měsíce od převzetí díla, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Ostatní vady díla lze oznámit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněné.

7.7. 
Práva objednatele z veškerých vad díla, tj. z vad, které má dílo při jeho převzetí objednatelem i z vad, které se vyskytnou v záruční době, se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.

7.8. 
V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo z odpovědnosti za vady plynoucí z ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V případě havárie zhotovitel započne s odstraňováním vady nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení vady, v němž bude uvedeno, že se jedná o havárii. Havárií se rozumí stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo který ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, nebo stav, kdy je v důsledku vady sníženo nebo úplně znemožněno užívání části nebo celého díla. Havarijní stav je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 48 hodin od oznámení vady, úplně musí být příslušná vada odstraněna ve lhůtě stanovené shora pro odstraňování vad. 

7.9. 
V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem emailem má za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení vady zaslané objednatelem do datové schránky zhotovitele se má vždy za doručené okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele. 

7.10. 
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.


7.11. 
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

7.12. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců po uplynutí záruky za celé dílo. 

7.13. 
Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecné závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.
VIII. Předání a převzetí díla

8.1.
Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli.

8.2. 
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

8.3. 
Předání díla bude předcházet shlédnutí digitálního záznamu ze závěrečného kamerového monitoringu opravené části kanalizační stoky.  Zhotovitel je dále povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem tyto doklady: 

· revizní zprávy, protokoly a zápisy o provedených zkouškách a kontrolách,

· atesty a osvědčení o kvalitě a jakosti materiálů či výrobků,

· DVD s digitálním záznamem závěrečného kamerového monitoringu opravené části kanalizační stoky.   

8.4. 
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda objednatel dílo přebírá a soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

8.5.
Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků. Podmínkou převzetí díla objednatelem je vyklizení staveniště zhotovitelem - do doby vyklizení staveniště objednatel není povinen dílo převzít. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Dnem předání díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo přebírá. 

8.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

IX. Sankce 

9.1. 
Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením jakékoliv části sjednané ceny díla zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.2. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s předáním díla objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení se zahájením odstraňování havarijního stavu, stejně jako v případě prodlení s odstraněním havarijního stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.  

9.3. 
Zhotovite1 se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním oznámených vad zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním. 
9.4. 
Smluvní pokuty dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit minimálně 21 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně. 

9.5. 
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu újmy, vzniklé této smluvní straně porušením povinnosti smluvní pokutou zajištěné, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu.

9.6.
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy. 

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. 
Od smlouvy může každá ze smluvních stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

10.2. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů. 
10.3. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a) nezahájení prací na díle ani do 5 dnů od převzetí staveniště, 

b) porušení povinnosti zhotovitele uvedené v první větě odst. 5.8. čl. V. této smlouvy, 
c) opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou,
d) prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli delší než 14 dnů. 
10.4. 
Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.

10.5.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

10.6.
Odstoupením od smlouvy některou ze smluvních stran se smlouva od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém případě následující: 

a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném zástupcem objednatele,

b) smluvní strany provedou protokolární soupis již provedených prací a jejich případných vad  pro účely vypořádání dle odst. 10.7. a 10.8. této smlouvy, 

c) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy, 

d) smluvní strany provedenou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 10.7. a 10.8. tohoto článku smlouvy. 
10.7. V případě odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto: 

a) odstoupil - li od smlouvy zhotovitel z důvodu, za který odpovídá objednatel, či odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodu vyšší moci dle čl. XII. této smlouvy, má zhotovitel právo na zaplacení částky ve výši ceny již řádně (tj. bez vad) provedených prací určené dle přílohy č. 1 této smlouvy. V případě vad těchto prací bude hrazená částka přiměřena snížena; 
b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu, za který odpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení toho, oč se objednatel dosud zhotovitelem provedenými pracemi obohatil, maximálně však do výše ceny provedených prací určené dle přílohy č. 1 této smlouvy.
10.8. V případě, že objednatel před odstoupením některou smluvní stranou od této smlouvy již zhotoviteli uhradil cenu za dílo, vrátí zhotovitel objednateli zaplacenou  cenu za dílo do 30 dnů ode dne, kdy některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupí. Objednatel uhradí zhotoviteli částku,  na níž  vznikl zhotoviteli nárok dle odst. 10.7. této smlouvy, na základě faktury zhotovitele vystavené po odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou. Splatnost faktury bude činit min. 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.  
10.9. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy. 

XI. Zástupci smluvních stran

11.1. 
Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předání a převzetí díla, jsou: 

11.1.1. na straně objednatele:

Ivo Hagara , investiční technik odboru rozvoje města

mobil: 724 962 673, e-mail: i.hagara@mestodobruska.cz 

11.1.2. na straně zhotovitele: 


mobil:

, tel.:

, e-mail: 

11.2. 
Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu. 

XII. Vyšší moc

12.1. 
Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

12.2. 
Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

12.3. 
O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5-ti kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

12.4. 
Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

12.5. 
Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce
XIII. Závěrečná ujednání

13.1. 
Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. 

13.2. 
Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. 

13.3. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost. 
13.4. 
Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
13.5. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

13.6. 
Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

13.7.
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 16.3. 2020
13.8.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

Příloha č. 1 – kopie cenové nabídky zhotovitele ze dne 06.01.2020 
Příloha č. 2 – zákres opravované části kanalizační stoky 

V Dobrušce dne  25.3. 2020 


V Rychnově nad Kněžnou dne 16.3. 2020
Za objednatele:





Za zhotovitele: 
_________________________



__________________________

  Ing. Petr Lžíčař, starosta



Ing. Iveta Doležalová, generální ředitelka
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