SMLOUVA O DÍLO

na projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele v rozsahu uvedeném v této smlouvě, na akci:

„Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť oprava a vybavení kabinetů 6. a 7. pavilonu“

Článek 1. SMLUVNÍ STRANY

Ateliér Mur s.r.o.

se sídlem: 		Obchodní 16, 763 21 Slavičín

IČ: 			05608074

DIČ:			CZ05608074

Tel: 			+420 605 339 819

e-mail: 			belzik@mur.cz

zápis v OR:		C 96738 vedená u Krajského soudu v Brně

V zastoupení:		Ing. Romanem Belžíkem

Číslo účtu:		2401115377/2010

bankovní ústav:		Fio banka a.s.

jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) na  jedné straně

a

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

se sídlem:		Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín

IČ: 			00559105

Tel:				+420 577 585 111

V zastoupení:		RNDr. Jan Chudárek, ředitel

číslo účtu: 		2836661/0100

Bankovní ústav:	Komerční banka a.s.

jako objednatel (dále jen „Objednatel“) na straně druhé,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.

# Článek 2. ÚČEL SMLOUVY

2.1	Účelem smlouvy je zajistit jednostupňovou dokumentaci pro výběr zhotovitele v rozsahu pro povolení stavby dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, v platném znění, příp. dle zvláštních právních předpisů na projekt „Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť oprava a vybavení kabinetů 6. a 7. pavilonu“ (dále jen „Projekt“) a to dle odsouhlaseného časového harmonogramu dle této smlouvy.

Článek 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 	Zhotovitel se zavazuje za úplatu vyhotovit Projekt v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb., ve změně novely 62/2013 na Projekt dle Stavebního zákona, v platném znění, příp. dle zvláštních právních předpisů na Projekt.

  - Objednatel se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli dohodnutou součinnost, že řádně a včas převezme řádně dokončený Projekt a že za jeho provedení zaplatí dohodnutou cenu.

  - Vypracováním Projektu se rozumí:

- Vypracování jednostupňové pro výběr zhotovitele v rozsahu pro povolení stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr

Článek 4. VÝCHOZÍ PODKLADY SMLOUVY

4.1	Vypouští se.

Článek 5. PROVEDENÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

5.1	Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti, uvedené v čl. 3 této smlouvy. Tyto činnosti provede sám nebo svými vlastními zaměstnanci, je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé právnické osoby nebo i osoby fyzické.

5.2	Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů a podkladů.  Bude-li na nich Objednatel přesto trvat, neodpovídá Zhotovitel za důsledky, které na základě těchto pokynů nebo podkladů vznikly. Toto musí být řešeno písemnou formou s podpisy obou stran.

5.3	Zhotovitel se zavazuje, že použije pro provedení svých prací a výkonů výhradně zkušené pracovníky, kteří se již podíleli na podobných projektech.

5.4	POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel je povinen být pojištěn na odpovědnost za škody a bude tuto smlouvu o pojištění nadále udržovat v platnosti po celou dobu záruční doby Projektu. Limit pojistného plnění je 20 000 000 Kč.

5.5	Zhotovitel splní své závazky formou osobního řádného dokončení a předání předmětu smlouvy Objednateli. Předání se uskuteční osobním předáním a převzetím v sídle Objednatele s tím, že bude potvrzeno převzetí. Dílo bude předáno ve formátu *.pdf, *.dwg a *.doc.

Článek 6.  CENA

6.1	Cena

6.1.1.	Zhotovitel obdrží za provedení prací a výkonů, které provede podle čl. 3. této smlouvy, tzn.. včetně všech jeho kooperujících organizací, pevnou paušální cenu za práce dle článku 3. této smlouvy:

Cena bez DPH  	                 					197 500,- Kč

DPH 21%						41 475 Kč

Celková cena včetně DPH 21%					238 975 Kč

CELKOVÁ CENA  (bez DPH)   činí  197 500,- Kč

(slovy sto devadesát sedm tisíc pět set)

Sjednaná cena je konečná a neměnná a zahrnuje veškeré práce specifikované v nabídce zhotovitele, která je přílohou této smlouvy, a bude uhrazena podle platebního kalendáře uvedeného v čl. 7. této smlouvy.

K výše uvedeným cenám bude připočtena DPH v zákonné výši.

V uvedené pevné paušální ceně Zhotovitele, jsou obsaženy veškeré potřebné reprografické práce, konzultace a pracovní tisky nutné pro přípravu projektu. Součástí ceny není autorský dozor.

6.2 	Případné zvýšení sjednané ceny díla je možné pouze za předpokladu, že dojde ke zvýšení rozsahu projektových prací na základě požadavku  objednatele. Takováto změna bude po předchozím projednání a  odsouhlasení oběma smluvními stranami upravena v samostatném dodatku ke smlouvě.

Článek 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1	Platby budou prováděny na základě dokladů, dle dílčích faktur a konečné faktury, které musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu (viz. § 12 odst. 2 zák. č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

7.2.	Platební kalendář:

    - Cenu za předmět smlouvy dle čl. 3. této smlouvy uhradí Objednatel v částkách a termínech podle tohoto dohodnutého platebního kalendáře. Vznik práva zhotovitele od uvedených termínů sjednané částky fakturovat je následující:

Platba: formou předání kompletní dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr                197 500 Kč bez DPH,- Kč

Součástí prací není autorský dozor po dobu výstavby. Autorský dozor bude fakturován na základě skutečně odpracovaných hodin a objednatelem  písemně potvrzeného výkazu odpracovaných hodin. Honorář za jednu hodinu autorského dozoru je 450 Kč.

7.3	Splatnost

Platby podle platebního kalendáře budou objednatelem uhrazeny do  30 kalendářních dnů po doručení faktury (dílčí platby a konečná faktura).

Článek č. 8. ČAS PLNĚNÍ

8.1.	Zhotovitel provede své práce a výkony v termínech do:

1)  Projekt										15.4. 2020

Článek 9. SMLUVNÍ POKUTY

9.1 	Pro případ prodlení zhotovitele se splněním si povinnosti uvedené

a) v čl. 8.1.1) se sjednává smluvní pokuta ve výši 750,-Kč za každý den prodlení

Pro případ prodlení objednatele s plněním povinnosti uvedené v čl. 7.,bodu 7.3., se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den a případ prodlení,

Článek 10 . OSTATNÍ PRÁVA A ZÁVAZKY OBJEDNATELE

10.1 	Objednatel je povinen převzít a řádně zaplatit projekty bez vad a nedodělků  zpracované Zhotovitelem v souladu s ustanoveními této smlouvy.

10.2 	Vypouští se.

10.3 	Objednatel se zavazuje, že se na vyžádání Zhotovitele zúčastní všech jednání, kde je jeho účast nevyhnutelná. Zhotovitel bude však kontaktovat Objednatele v předstihu 5 dnů.

Článek 11. ZÁRUKA ZA JAKOST

11.1	Dokončený a předaný předmět smlouvy (jeho samostatně použitelná etapa nebo část) má vady, jestliže jeho zhotovení neodpovídá této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy bude po stanovenou dobu (dále jen „záruční doba“) způsobilý pro použití ke smluvenému účelu, příp. že si zachová vlastnosti smluvené, stanovené obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé.

11.2	Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím předmětu smlouvy a končí uplynutím 24 měsíců od termínu dokončení díla.

11.3	Objednatel má právo požadovat bezplatné odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava předmětu smlouvy (jeho samostatně použitelné etapy nebo části) ve lhůtě do 30 dnů od doručení reklamace. S ohledem na charakter a rozsah však strany mohou dohodnout i lhůtu delší.

Článek 12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1 	Objednatel a Zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy pouze z podstatných důvodů.

13.2 	Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit:

13.2.1 	pokud Objednatelem nařízené přerušení prací trvá déle nežli 12 měsíců,

13.2.2 	pokud je druhá smluvní strana v prodlení delším než 45 kalendářních dnů, přestože byla stanovena přiměřená lhůta náhradních termínů,

13.2.3 	pokud jsou na straně druhého smluvního partnera okolnosti, které evidentně znemožní řádné splnění smlouvy,

13.3  	Pokud některá ze smluvních stran odstoupí od smlouvy z důvodu, který není ani na straně Zhotovitele ani na straně Objednatele, obdrží Zhotovitel úhradu svých dosud provedených prací.

Článek 18.   ZASTUPOVÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN

18.1	Osoby oprávněné k jednání o plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy:

a)	po stránce smluvní a ekonomické:

- za Objednatele:			Mgr. Pavel Dlouhý

- za Zhotovitele:			Ing. Roman Belžík

b)	po stránce technické, věcné a po stránce termínů:

- za Objednatele:			Mgr. Pavel Dlouhý

- za Zhotovitele:			Ing. Roman Belžík

18.2	Každá ze smluvních stran je oprávněna v průběhu plnění této smlouvy pověřit zastupováním další osoby a pověření stávajících osob odvolat.

Článek  19.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1	K této smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání. Změny a doplňky této smlouvy vyžadují ke své právní účinnosti písemnou formou.

19.2	Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce.

19.3	Objednatel a Zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení smlouvy.

19.4	Veškerá zveřejnění Zhotovitele (písemného nebo ústního druhu) jako např. informace, sdělení médiem, tisku, atd. podléhají výslovnému schválení a souhlasu Objednatele.

19.5	Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. 	Živnostenská oprávnění Zhotovitele

2.    	Výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele

19.6	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých pověřených zástupců. Zároveň obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně  dne 26. 3. 2020			        		Ve Zlíně  dne 26. 3. 2020

RNDr. Jan Chudárek							Ing. Roman Belžík

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť						Ateliér Mur s.r.o.