# Smlouva o dílo č. 13/2020

Objednatel	Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Frýdek-Místek, příspěvková organizace

28. října 1598

738 01 Frýdek-Místek

IČO: 00601381

DIČ: CZ00601381

bank. spoj :  KB Frýdek-Místek

č.účtu :   9834781/0100

Zhotovitel		Tree Green Silesia s.r.o.

Slavíkova 6142/18d

708 00 Ostrava-Poruba

IČ:   05191491

DIČ: CZ05191491

bank. spoj:

č. účtu:

#### Předmět smlouvy

Tato smlouva se řídí ustanovením § 2586 a násl. nového občanského zákoníku.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést rekonstrukci přírodního trávníku na hrací ploše v areálu dle přiložené nabídky, která je jako příloha součástí smlouvy.

- Doba plnění

Termín realizace:    1.4. -30.6.2020

Zhotovitel je povinen provést dílo jeho řádným zhotovením bez vad a nedodělků.

#### lll.  Cena díla a platební podmínky, záruka

Cena je stanovena dle předložené nabídky, která je součástí smlouvy.

| Celkem bez DPH |  |  |  | 154 375,- Kč |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DPH 21% |  |  |  | 32 418,75 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Celkem s DPH 21% |  |  | 186 793,75,-Kč |
| --- | --- | --- | --- |

Úhrada za dílo bude provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po předání a převzetí prací uvedených v čl. 1 a splatnost faktury se sjednává do 30 dnů ode dne doručení objednateli.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 2535/2004 Sb., v opačném případě je objednatel oprávněn fakturu vrátit bez možnosti zhotovitele uplatnit sankci za opožděnou platbu.

lV.   Smluvní pokuty

V případě nedodržení termínu plnění bude účtována sankce ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 1.000,- Kč za každý týden zpoždění.

V.    Ostatní ujednání

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze písemně dodatkem.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědí druhé smluvní straně.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svým podpisem.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinností dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Frýdku-Místku dne 27. 3. 2020	 		   Ostravě dne 27. 3. 2020

-------------------------------------				------------------------------------------

objednatel						             zhotovitel