# Smlouva o DÍlo

(uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník)

evidenční číslo smlouvy objednatele: 6150/13/2020

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:		Vodní stavitelství s.r.o.

Na Zlaté stoce 567/35

370 05 České Budějovice

Společnost Vodní stavitelství s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka

2418

Statutární orgán: xxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

xxx

IČO: 48202703 DIČ: CZ48202703

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

dále jen „zhotovitel“

Objednatel:		Český hydrometeorologický ústav

Na Šabatce 17

143 06 Praha 4 - Komořany

Statutární orgán: xxx

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech technických: xxx

IČO: 00020699, DIČ: CZ00020699

Právní forma organizace zadavatele: státní příspěvková organizace

dále jen „objednatel“

II.

Základní parametry

2.1. Stavba /název/:	Rekonstrukce pramenů - stavební práce,                            Ev.č. ÚH-MR 06-20

Rekonstrukce PP0192 Zásada

Rekonstrukce PP0227 Přepeře

Rekonstrukce PP0291 Jíví

Rekonstrukce PP0322 Oblajovice

Rekonstrukce PP0754 Stachy

Rekonstrukce PP0852 Olešník

2.2. Místo:			lokality v oblasti působnosti poboček ČHMÚ Praha, České

Budějovice uvedených v projektové dokumentaci staveb

III.

Předmět smlouvy, rozsah

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu:

Rekonstrukce pramenů - stavební práce ÚH-MR 06-20

Dle specifikace v bodu 2.1 v rozsahu dle projektů a výkazů výměr předložených zadavatelem soutěže

IV.

Doba provedení

4.1. Zhotovitel provede dílo v termínu od 15.3.2020 do 30.11.2020.

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději do termínu 15.3.2020

4.3. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání předmětu díla zápis, který obě strany podepíší.

V.

Cena, způsob placení

5.1. Dohodnutá cena za dílo činí:

Rekonstrukce pramene PP0192 Zásada /bez DPH/  	                           420 846,00 Kč

DPH 21,00 %									     88 377,66 Kč

Cena celkem vč. DPH							   509 223,66 Kč

Rekonstrukce pramene PP0227 Přepeře /bez DPH/                    	               430 275,00 Kč

DPH 21,00 %									     90 357,75 Kč

Cena celkem vč. DPH							   520 632,75 Kč

Rekonstrukce pramene PP0291 Jíví /bez DPH/  	                                       510 804,00 Kč

DPH 21,00 %									    107 268,84 Kč

Cena celkem vč. DPH							   618 072,84 Kč

Rekonstrukce pramene PP0322 Oblajovice /bez DPH/  	                           375 250,00 Kč

DPH 21,00 %									     78 802,50 Kč

Cena celkem vč. DPH							   454 052,50 Kč

Rekonstrukce pramene PP0754 Stachy /bez DPH/  	                           423 437,00 Kč

DPH 21,00 %									     88 921,77 Kč

Cena celkem vč. DPH							   512 358,77 Kč

Rekonstrukce pramene PP0852 Olešník /bez DPH/  	                           350 237,00 Kč

DPH 21,00 %									     73 549,77 Kč

Cena celkem vč. DPH							   423 786,77 Kč

Rekonstrukce pramenů - stavební práce,

Cena celkem bez DPH 		                                                             2 510 849,00 Kč

DPH 21,00 %									     527 278,29 Kč

Cena celkem vč. DPH							  3 038 127,29 Kč

DPH je účtována dle platných daňových předpisů v době provádění stavby (v současné době 21,00 %).

5.2. Dohodnutá cena byla určena na základě cenové kalkulace, která je součástí obchodní nabídky na veřejnou zakázku

VI.

Financování a placení

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení jednotlivých dílčích objektů stavby na podkladě faktur, které vystaví zhotovitel po sepsání zápisu o předání a převzetí dílčích objektů díla.

Faktura musí obsahovat:

-  název a sídlo kupujícího a prodávajícího, jejich IČ, DIČ

-  číslo daňového dokladu

-  evidenční číslo smlouvy zadavatele

-  předmět a název díla

-  cenu díla – fakturovanou částku

- datum vystavení faktury

- den uskutečnění plnění

- den splatnosti

- bankovní spojení

6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 30 dnů od prokazatelného doručení.

6.3. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy:

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje

- obsahuje chybné cenové údaje

Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti.

VII.

Způsob provedení

7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.2. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. Pokud objednatel, ač řádně vyzván 3 dny předem, nedostaví se k prohlídce prací, zhotovitel může pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt.

VIII.

Staveniště

8.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosto práv třetích osob, v jednom dni.

8.2. Vytyčení všech stávajících podzemních rozvodů, vytyčení základních výškových a směrových bodů zajistí zhotovitel stavby.

8.3. Zařízení staveniště v rozsahu uvedeném v dokumentaci si celé zabezpečuje zhotovitel. Cena za projekt, vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a cena likvidace zařízení staveniště je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.

IX.

Spoluúčast smluvních stran

Objednatel provede ohlášení stavby, případně zajistí stavební povolení na příslušných stavebních úřadech, je-li toto pro realizaci stavby nezbytné.

X.

Vady, reklamace, smluvní pokuta

10.1. Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu týkající se díla 60 měsíců a počíná běžet předáním díla, či jeho samostatné části.

10.2. Vady díla je zhotovitel povinen odstranit do 60 pracovních dnů od reklamace, popřípadě v jiné dohodnuté lhůtě. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetímu subjektu na náklady zhotovitele. Tím není dotčena záruční lhůta.

10.3. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z  ceny díla za každý započatý den prodlení

- za prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedení díla ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení

XI.

Ostatní ujednání

11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum dokončení přejímacího řízení, apod.

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, přímo nebo nepřímo při provádění smlouvy; nebo zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně využití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

11.3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

11.4. Ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: „Druhá smluvní strana je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.“

XII

Uveřejňování v registru smluv

12.1. S ohledem na účinnost zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), berou smluvní strany na vědomí, že mají povinnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona o registru smluv bez ohledu na rozhodné právo a pokud jsou povinným subjektem ve smyslu zákona o registru smluv, uveřejnit obsah smlouvy a objednávek, dohod a jejich příloh a dodatků s nich souvisejících v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

12.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že ČHMÚ jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu, vloží obsah smlouvy určeným způsobem a v příslušné lhůtě do 15 dní po uzavření smlouvy do registru smluv, přičemž se má za to, že uzavření smlouvy je stanovení její platnosti.

12.3. V případě, že subjekt druhé smluvní strany bude mít zájem o uveřejnění obsahu této smlouvy nezávisle na ČHMÚ, jako povinném subjektu a účastníku smluvního vztahu, je povinen ověřit, zdali ČHMÚ nevyhodnotil obsah smlouvy jako výjimku podle ustanovení § 3 zákona o registru smluv, před jeho vložením.

12.4. Pokud se na obsah smlouvy vztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění na základě ustanovení § 3 zákona o registru smluv, ČHMÚ, jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu, si tímto vyhrazuje právo určit rozsah znečitelnění jejího obsahu s ohledem na výjimky ze zákona o registru smluv.

12.5. V případě nedodržení ustanovení sjednaných v odst. 2, nebo odst. 3 tohoto článku smluvní strany nesou odpovědnost za vzniklou škodu jako porušení smluvních povinností na základě ustanovení § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XIII.

Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky na návrh kterékoliv ze smluvních stran.

13.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno podepsané vyhotovení.

13.3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jsou srozuměny s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze                                                               V Českých Budějovicích

Objednatel:						Zhotovitel:

………………………………………..		…………………………………………..

xxx	xxx