Smlouva o dílo

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku, 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění (dále jen „smlouva“), takto:

1.	Účastníci

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, veřejná vysoká škola

IČ: 604 61 373, DIČ: CZ60461373

se sídlem Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice,

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, rektor

dále jen „objednatel"

Ing. Arch. MgA. Jan Žalský

IČ: 728 348 79

DIČ: CZ7xxxxxxxxxxxxxxxxxx

společnost se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném úřadem MČ Prahy 8, pod. č. j. ŽO/F/09/2870

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupena/jejímž jménem jedná: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel"

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ samostatně pak jako „smluvní strana“)

## 2.	Úvodní ustanovení

## 2.1	Objednatel prohlašuje, že je veřejnou vysokou školou, splňuje všechny podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

## 2.2	Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel považuje účast zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 OZ schopen při plnění této smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Současně zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky ve smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

## 2.3	Objednatel vypsal výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ve formě uzavřené výzvy k podání nabídek s názvem „Výběr zhotovitele dokumentace pro provádění stavby na akci „Soubor 6ti 4 lůžkových chat a 2 kluboven v táborové základně Běstvina“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě posouzení nabídek doručených v tomto zadávacím řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka zhotovitele (dále jen „Nabídka“)

## 2.4	Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

3. 	Účel smlouvy

## 3.1	Účelem této smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro objednatele.

3.2	Zhotovitel touto smlouvou garantuje objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností to znamená, že:

3.2.1	v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;

3.2.2	v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky zhotovitele;

3.2.3	zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této smlouvy použije subsidiárně.

4. 	Předmět smlouvy

4.1	Zhotovitel se zavazuje v souladu s podmínkami této smlouvy provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá ve zpracování dokumentace pro provádění stavby - DPS týkající se akce „Soubor 6ti 4 lůžkových chat a 2 kluboven v táborové základně Běstvina“, jehož součástí bude zejména:

i)	zpracování architektonicko-stavebně-konstrukčního řešení

ii)	zpracování návrhu statického řešení stavby

iii)	zpracování návrhu požárně bezpečnostního řešení stavby

iv)	zpracování řešení technického zařízení budovy

- projekt ZTI (zdravotně technické instalace)

- projekt ústředního vytápění

- projekt silnoproud

v)	zpracování návrhu dokumentace interiérového řešení nábytku

vi)	soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně úplného výkazu výměr

vii)	kontrolní položkový rozpočet vycházející z výkazu výměr

a dále pak v zajištění veškerých stanovisek DOOS, vyjádření, podkladů a související dokumentace potřebné pro vydání stavebního povolení na akci „Soubor 6ti 4 lůžkových chat a 2 kluboven v táborové základně Běstvina“

Současně se Zhotovitel zavazuje po celou dobu probíhajícího správního řízení poskytovat příslušnému správnímu úřadu veškerou nezbytnou součinnost tak, aby bylo dílo provedeno ve lhůtě dle bodu 5.1 této smlouvy.

(dále jen „Dílo“).

4.2	Dílo bude zpracováno v následujícím členění a rozsahu:

- průvodní a souhrnná zpráva

- popis technického řešení dle profesí

- celkový situační výkres stavby 1:1000

- koordinační situační výkresy 1:200

- půdorysy řešených objektů 1:50

- schématické řezy 1:50

Zhotovitel se současně zavazuje zpracovat dílo v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

4.3	Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení dokumentace nezbytné. Zhotovitel dále potvrzuje, že je držitelem všech oprávnění a autorizací potřebných pro realizaci Díla v souladu s obecně závaznými zákonnými i podzákonnými předpisy.

4.4	Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k řádnému plnění této smlouvy zhotovitelem, zejména poskytne zhotoviteli veškeré nezbytné informace a podklady, tak i potřebné průzkumy a posouzení, pakliže takové podklady nejsou náplní zpracování Díla.

4.5	Pokud objednatel neposkytne součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy zhotovitelem v přiměřeném čase nebo nepředá zhotoviteli dokumenty specifikované v této smlouvě ve stanoveném termínu, zhotovitel se nedostává do prodlení s plněním této smlouvy a prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou je objednatel v prodlení s poskytováním součinnosti v rozsahu dle této smlouvy.

4.6	Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto smlouvou cenu Díla.

5.	Termín a místo plnění

5.1	Dílo bude provedeno v termínu:

zahájení díla: nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne účinnosti této smlouvy (dále jen „Den zahájení prací“)

dokončení a předání díla: 	Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést následujícím způsobem:

- protokolárně předat Objednateli dokončenou dokumentaci pro provádění stavby dle bodu 4.1 této smlouvy, a to nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.

- Zajistit vydání stavebního povolení na akci „Soubor 6ti 4 lůžkových chat a 2 kluboven v táborové základně Běstvina“ nejpozději do 3 měsíců ode dne protokolárního předání dokončené dokumentace pro provádění stavby dle předchozího bodu i. Tuto lhůtu je možné prodloužit výhradně z důvodu mimo vůli Zhotovitele (zejména z důvodu prodlení na straně správních orgánů).

5.2	Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. §2913 odst. 2, OZ bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je zhotovitel povinen oznámit objednateli bezodkladně tyto překážky, a v případě odpadnutí překážek dle tohoto odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V případě, že zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily okolnosti či překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká zhotoviteli nárok na změnu Dne ukončení prací.

5.3	Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:

5.3.1	změna Díla dle čl. 9;

5.3.2	zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913, odst. 2 OZ;

5.3.3	jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné objednateli, pracovníkům objednatele nebo jiným dodavatelům objednatele,

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.

5.4	V případě, že zhotovitel prokáže vznik nároku na prodloužení termínu pro dokončení díla do 15 dní poté, co se dozvěděl nebo mohl dozvědět o vzniku takového nároku, uzavřou smluvní strany písemný dodatek upravující Den ukončení prací.

5.5	Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li objednateli předáno Dílo v souladu s požadavky této smlouvy a dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy, bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí Díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.

5.3	Ust. § 2605 odst. 1 OZ se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a objednatelem převzato dohodnutým způsobem.

5.4	Místem plnění je adresa sídla objednatele.

6.	Cena Díla

6.1.	Cena za provedení Díla je stanovena na základě předložené Nabídky zhotovitele ve výši 735 000,- Kč bez DPH (slovy sedmsettřicetpěttisíc korun českých) a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění Díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření Díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu zde uvedenou, a to v plném rozsahu. Současně zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem Zadávací dokumentace a neshledal v ní žádné vady.

Cena bez DPH 			735 000,- Kč

DPH 21% 				154 350,- Kč

Cena včetně DPH 			889 350,- Kč

6.2	K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni zdanitelného plnění.

6.3	Smluvní cena je stanovena na základě rozpočtu zhotovitele ze dne 20.02.2020, přičemž zhotovitel tímto potvrzuje jeho úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla).

6.4	Cena Díla zde uvedená může být měněna výhradně:

6.4.1	v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), přičemž v takovém případě se cena Díla zvýší nebo sníží způsobem odpovídajícím změně DPH,

6.4.2	na základě písemné dohody stran v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

6.5	Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby konečného převzetí Díla. Jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočtu zhotovitele budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data konečného převzetí Díla.

6.6	Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací objednatelem výslovně vyžádány, (resp. objednatelem písemně odsouhlaseny) včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

7.	Platební podmínky

7.1	Cena díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. Zhotovitel vystaví daňový doklad za provedení Díla nejdříve ke dni podpisu předávacího protokolu smluvními stranami a doručí jej objednateli do 15 dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Zbývajících 10% bude zúčtováno v konečné faktuře vystavené Zhotovitelem pro vydání stavebního povolení.

7.2	Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti, které pro tento doklad předepisují platné právní předpisy. V případě, že příslušný daňový doklad nebude některou náležitost obsahovat, je objednatel oprávněn je zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit. V takovém případě splatnost běží ode dne doručení opraveného daňového dokladu.

7.3	Smluvní strany ujednaly splatnost daňového dokladu v délce 30 kalendářních dní ode dne doručení řádného daňového dokladu. Daňový doklad bude uhrazen bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, popř. na jiný účet, který za tímto účelem zhotovitel objednateli písemně oznámí. Dnem úhrady příslušné částky ceny Díla se považuje den, kdy byla tato částka odepsána z účtu objednatele.

7.4	Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. §106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

7.5	Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí žádnou pohledávku vůči objednateli ani její část, vzniklou na základě smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.	Způsob převzetí Díla

8.1	Zhotovitel předá v termínu dle čl. 5.1, tj. v Den ukončení prací Dílo následovně:

- listinná podoba - 6 (šest) vyhotovení v tištěné podobě;

- elektronická podoba -  1 (jedno) vyhotovení na datovém nosiči (DVD) ve formátech *pdf, *doc, *xls, *dwg (PLN)

Předání a převzetí Díla ve výše uvedených počtech a formátech bude stvrzeno sepsáním předávacího protokolu, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran.

8.2	Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí Díla alespoň 3 pracovní dny předem. K převzetí Díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

8.3	Objednatel nepřevezme Dílo v případě, že vykazuje v okamžiku převzetí jakékoli vady či nedodělky.

9.	Změny Díla

9.1	Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat zhotovitele o změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle smlouvy, nebo o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno ve smlouvě. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou dle § 222 ZZVZ.

9.2	Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny plnění smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění smlouvy, úsporou pro objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.

9.3	Všechny části Díla dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky smlouvy ve znění po zapracování změny. Stejně tak celé Dílo musí po provedení změny nadále splňovat všechny podmínky smlouvy. Provedení schválené změny plnění smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení smlouvy.

9.4	Navrhne-li objednatel nebo zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické řešení a předpokládané důsledky změny. Zhotovitel provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši ceny Díla (přehled úspor a nákladů) a případně taktéž dopad na termíny plnění a nezbytnou součinnost objednatele. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné podobě do 5 pracovních dní od navržení změny dle tohoto ustanovení. Zhotoviteli nevzniká nárok na odměnu za provedené hodnocení dopadů navrhované změny.

9.5	Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny schválí nebo odmítne. V případě schválení změny, bude toto ujednáno písemně ve formě dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

9.6	Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZZVZ.

9.7	Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci plnění Díla tak, aby neohrozil řádné plnění smlouvy v souladu s termínem plnění dle čl. 5.1 smlouvy.

9.8	V době od návrhu změny do jejího schválení nebude zhotovitel činit žádné kroky, které by vedly k ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny Díla. Pakliže by plnění této povinnosti mělo vést ke zpoždění a ohrozit dle názoru zhotovitele termín Dne ukončení prací, pak je povinen takovou skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

10.	Jakost díla

10.1	Zhotovitel je povinen provést dílo samostatně a vlastními prostředky. Zhotovitel je oprávněn realizovat části Díla prostřednictvím poddodávek o čemž bude objednatele bez zbytečného odkladu informovat. K využití poddodavatele je zhotovitel povinen zajistit výslovný písemný souhlas objednatele. Má se za to, že objednatel souhlasí s poddodavateli, kteří jsou identifikováni v příloze č. 1 této smlouvy.

10.2	Zhotovitel plně odpovídá za to, že Dílo bude provedeno bez vad a nedodělků v jakosti, povaze, obsahu a rozsahu sjednaném touto smlouvou, Zadávací dokumentací, v souladu s obecně platnými a závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu této smlouvy a k činnosti zhotovitele.

11.	Odpovědnost za vady, záruky, reklamační řízení

11.1	Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv do uplynutí doby 60 (šedesáti) měsíců od data předání Díla objednateli.

11.2	Po dobu dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen předat objednateli duplikát Díla, pokud po jeho předání a převzetí objednatelem dojde k úplnému či částečnému zničení Díla a objednatel o vydání duplikátu Díla požádá. Náklady na pořízení duplikátu Díla nese objednatel.

11.3	Záruka dle článku 11.1 této smlouvy se vztahuje zejména na vady projektové dokumentace, které mají nebo mohou mít vliv na kvalitu staveb, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací staveb, na jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnou proveditelnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami pro přípravu a realizaci staveb.

11.3	Za vady Díla se považují zejména:

11.3.1	veškeré neprojednané odchylky od smlouvy, vč. platného právního řádu, norem a předpisů;

11.3.2	nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. výkaz výměr);

11.3.3	chyby vycházející ze sběru dat, která má opatřit zhotovitel;

11.3.4	nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných objednatelem.

11.4	Doba dle ujednání 11.1 se prodlužuje vždy o dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vadu Díla.

11.5	Objednatel je povinen vždy oznámit zhotoviteli, že Dílo má vady a požadovat jejich odstranění bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil při předání a převzetí Díla nebo v průběhu doby dle ust. 11.1. V případě, že zhotovitel nezahájí bez zbytečného odkladu, nejdéle do 3 pracovních dní, odstraňování vady a tato nebude odstraněna ve lhůtě 5 pracovních dní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady vlastními kapacitami, popř. jiným dodavatelem na náklady zhotovitele. Takovým postupem nebude dotčena záruka za jakost Díla včetně jejího případného prodloužení. Náklady na odstranění vady je povinen zhotovitel uhradit objednateli na základě výzvy k úhradě. V případě, že je vada Díla neodstranitelná, je zhotovitel povinen provést náhradní Dílo nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny Díla. Rozhodnutí, zda objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z ceny Díla, je zcela v pravomoci objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad.

11.6	O odstranění vady na Díle bude sepsán písemný protokol, který podepíší zástupci smluvních stran. V takovém protokolu bude zachyceno mimo jiné datum uplatnění reklamace, popis a rozsah reklamované vady a popis jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstraňování vady.

12. 	Odpovědnost za škodu

12.1	Nebezpečí škody na prováděném Díle nese zhotovitel až do okamžiku řádného předání celého Díla, tj. podpisu předávacího protokolu.

12.2	Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli nebo třetím osobám v důsledku porušení povinností zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro zhotovitele ze smlouvy.

12.3	Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli veškerou škodu, kterou objednatel utrpí v důsledku porušení povinností zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě zákona nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro zhotovitele ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění zhotovitele. Zhotovitel se současně zavazuje, že v případě, kdy porušení práv třetích osob je trvalého charakteru, zajistí bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nadále práva třetích osob neporušovalo.

12.4	Žádná se smluvních stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy bránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 OZ.

13.	Další práva a povinnosti smluvních stran

13.1	Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na Díle na své náklady uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své odborné činnosti v souvislosti s plněním této smlouvy s pojistným krytím minimálně 5 mil. Kč. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy i následně poté, a to až do okamžiku uplynutí záruční doby Díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen prokázat existenci pojištění ke dni podpisu této smlouvy a originál, případně ověřenou kopii takové pojistné smlouvy předložit objednateli nejpozději v den podpisu této smlouvy.

13.2	Zhotovitel se zavazuje úzce spolupracovat s objednatelem ve všech fázích plnění Díla. Úzká spolupráce bude probíhat na bázi týdenních konzultačních schůzek (dále jen „konzultace“) oprávněných/pověřených zástupců smluvních stran. Zhotovitel je povinen na každou konzultaci předložit rozpracované části Díla a představit postup prací objednateli, který má právo se k návrhům a jednotlivým částem vyjadřovat a navrhovat úpravy a to i opakovaně.

13.3	Ke dni podpisu této smlouvy si pověření zástupci schválí termín první schůzky. Zhotovitel se zavazuje zapracovat veškeré připomínky a návrhy zástupce objednatele k Dílu. Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje skutečnost, že návrhy na změny či úpravy mohou být vznášeny i opakovaně. Takové návrhy jsou považovány za instrukci v souladu s ust. § 2592 OZ. Ust. §2594 OZ se použije přiměřeně.

13.4	Změny Díla, pokud jde o rozsah, jsou upraveny článkem 9 této smlouvy.

13.5	Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost ve formě písemných a ústních stanovisek, které bude třeba pro další fáze akce definované v čl. 4.1 výše.

14.	Vlastnická práva a autorská práva

14.1	Vlastnické právo k Dílu a veškerým dokumentům předaným zhotovitelem objednateli na základě smlouvy nabývá okamžikem jejich předání objednatel.

14.2	K výsledkům činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy, které jsou autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2634 OZ k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla potřebné pro naplnění účelu smlouvy a pokračování plnění v souladu s touto smlouvou, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, bez územního omezení a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě ujednání tohoto odstavce smlouvy je již zahrnuta v ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni tuto licenci využít.

14.3	V případě licence dle předchozího odstavce se zhotovitel s ohledem na význam a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 OZ a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 OZ.

15.	Sankce

15.1	V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 OZ považovány za součást náhrady škody.

15.2	Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla nebo s odstraněním vady Díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 0,30 % denně z celkové ceny Díla za každý byť započatý den prodlení.

15.3	Pro případ, kdy zhotovitel nesplní svou povinnost definovanou ust. 13.1 smlouvy, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti.

15.4	V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupil byť i jen částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5% z ceny Díla.

15.5	V případě prodlení zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle smlouvy, než je uvedeno výše, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% v ceny Díla za každý započatý den prodlení.

15.6	Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy výslovně řečeno jinak, uhrazení smluvní pokuty nijak nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. Účastníci této smlouvy dále výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 OZ a sjednávají, že ujednáním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není nijak dotčeno právo účastníka na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

15.7	Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.

16.	Ukončení smlouvy

16.1	Tato smlouvy může být ukončena splněním, dohodou nebo odstoupením jedné ze smluvních stran.

16.2	Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit výhradně z následujících důvodů:

16.2.1	objednatel je v prodlení s úhradou jakékoli splatné částky za plnění dle této smlouvy a neprovede úhradu ani do 15 pracovních dní následujících po doručení výzvy k plnění; a

16.2.2	objednatel neposkytuje dostatečnou součinnost zhotoviteli a porušení nenapraví ani v dodatečné lhůtě dané mu zhotovitelem v písemné výzvě.

16.3	Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z následujících důvodů:

16.3.1	zhotovitel porušuje povinnosti definované v čl. 13.1;

16.3.2	zhotovitel se opakovaně nedostavil bez odpovídající omluv na konzultace dle čl, 13.2;

16.3.3	zhotovitel výslovně prohlásí, že plnění dle této smlouvy neprovede ve sjednaném termínu;

16.3.4	ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb. v platném znění.

16.4	Odstoupení je účinné dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

17.	Oznámení

17.1	Veškerá oznámení podle smlouvy musí být v činěna v písemné formě, podepsána smluvní stranou podávající toto oznámení a doručena druhé smluvní straně. Pro účely smlouvy e-mail není považován za písemnou formu a forma e-mailové korespondence může být používána výhradně pro operativní účely, nikoli okolnosti, které mohou zakládat jakékoli nároky smluvních stran.

17.2	V zájmu dobré spolupráce jsou smluvní strany povinny se vzájemně informovat o skutečnostech majících (resp., které mohou potenciálně mít) významný vliv na vztah založený touto smlouvou.

17.3	Pro účely výše uvedeného se smluvní strany informují, že oprávněnými osobami pro účely této smlouvy jsou:

17.3.1	za zhotovitele:

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ii)	ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17.3.2	za objednatele:

- ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17.4	Dnem doručení písemnosti doručované prostřednictvím pošty se podle této smlouvy rozumí den, kdy adresát:

- písemnost převzal; nebo

- bez důvodu převzetí písemnosti odmítnul; nebo

- je-li písemnost uložena pro adresáta na poště též posledním dnem lhůty uložení bez ohledu na skutečnost, zda se adresát o písemnosti dozvěděl.

18. 	Veřejnoprávní povinnosti účastníků

18.1	Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech příloh bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.

18.2	Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažuji samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

18.4	Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

18.5	Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti, že ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel prohlašuje, že tuto povinnost bude smluvně požadovat i po svých případných dodavatelích.

19.	Závěrečná ustanovení

19.1	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v platném znění.

19.2	Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolnosti, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.

19.3 	Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.

19.4	Účastníci se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

19.5	Účastníci prohlašují, že jsou oprávněni smlouvu podepsat, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

19.6	Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků. Účastník, který podal návrh na změnu této smlouvy nebo její části je tímto svým návrhem vázán po dobu 15 kalendářních dnů ode dne doručení návrhu změny druhé smluvní straně.

19.7	Zhotovitel prohlašuje, že na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 OZ výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.

19.8	Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží dvě vyhotovení.

20.	Přílohy

Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů

V Praze dne:

Objednatel: 							Zhotovitel:

_______________						_______________