Příloha č. 1

Specifikace předmětu a harmonogramu plnění

architektonické řešení výstavy „Ai Weiwei“

zadávací prováděcí dokumentace vč. statického posudku a výkaz výměr expozice ve formátu PDF včetně předpokládaného položkového rozpočtu: do 31. 12. 2016.

autorský a technický dozor: v předpokládaném termínu od 10. 2. do 14. 3. 2017.

1