| Váš dopis značky / ze dne | Č.j. | Vyřizuje / telefon | Praha dne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4230/SFDI/340153/2370/2020 CEO: 39/2020 | Mgr. Marie Borecká 266 097 201 | 17.02.2020 |

Objednávka zpracování studie rekonstrukce budovy SFDI

Pro Státní fond dopravní infrastruktury objednáváme studii na rekonstrukci budovy SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9.

Předmětem objednávky je:

| Činnost: | Nabídková cena v Kč bez DPH | DPH 21% | Nabídková cena v Kč s DPH | Doba plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provedení profesních úkonů přípravné práce (VF1) | 45 000,-Kč | 9 450,-Kč | 54 450,- Kč | 3 týdny |
| Vypracování studie (VF2) HRUBOPIS | 300 000,-Kč | 63 000,-Kč | 363 000,- Kč | 12 týdnů |
| Vypracování studie (VF3) ČISTOPIS PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK | 50 000,-Kč | 10 500,-Kč | 60 500,- Kč | 3 týdny |
| CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA: | 395 000,- Kč | 82 950,-Kč | 477 950,- Kč |  |

Nabídka neobsahuje správní poplatky, zaměření, speciální průzkumy a speciální posudky.

Fakturace postupně po dokončení jednotlivých výkonových fází VF1, VF2, VF3.

Dále Vás žádám o potvrzení přijetí a akceptaci této objednávky (potvrzení viz následující strana objednávky). Po akceptaci bude objednávka uveřejněna v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

S pozdravem

………………………………

Ing. Hořelica Zbyněk

Ředitel SFDI

Dodavatel:

Ing. arch.   Robert Hofman

HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o.

Radčina 522/14

161 00 Praha 6

IČO: 04746015

DIČ: CZ04746015

Bankovní spojení: Fio Banka

Číslo účtu:

Rozpočtová položka:

6121 01 Budovy, haly a stavby – technické zhodnocení

Kód a název komodity dle číselníku NIPEZ:

40  Architektonické služby, projektování, územní plánování, laboratorní služby (71240000-2  Architektonické, technické a plánovací služby

Potvrzení Objednávky

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 39/2020 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele dne 		………………………………………

Podpis 			………………………………………

Jméno a příjmení (hůlkově)	………………………………………