^	kuss-cce/í

Smlouva o dílo č.29202/2020

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále jen ,,NOZ‘j se řídí tímto zákonem.

Smluvní strany:

1.

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice Zastoupena : I w	-jednatel společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10783 Jednající ve věcech smluvních : ~	~	' natel společnosti

Jednající ve věcech technických	w	- stavbyvedoucí

Bankovní spojení: 	,	,

IČ : 48531235	DIČ : CZ48531235

Tel: 5"	"	" @inexmb.cz

dále jen „objednatel“,

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,

Kosovská 16,586 01 Jihlava

Zastoupena statutárním zástupcem: Ing. Radovanem Necidem - ředitel organizace Jednající ve věci: I ~ ”	~ '"	- výrobní náměstek

Kosovská 16,586 01 Jihlava,

IČ: 00090450	DIČ: CZ00090450

Bankovní spojení:

E-mail:	.cz

Telefon: _	Fax: 5	9

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických :	- VVO Jihlava

M Jihlava

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení asfaltových ploch v místech výkopů provedených f. INEX v areálu KSÚSV Jihlava, Kosovská 16 (dále jen díla).

Specifikace díla:

- Jedná se o provedení podkladních asfaltových vrstev ACP 16, asfaltových vrstev ložních ACL 16 a asfaltový beton ACO 11 vrstva obrusná včetně postřiku infiltračního a spojovacího z asfaltu silničního.

- Nedílnou součástí této smlouvy je odsouhlasený položkový rozpočet.

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době : předpoklad zahájení stavebních prací - 04/2020. Ukončení díla : 04/2020.

Článek III.

Cena za dílo

- Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:

Cena bez DPH :	766 846,82 Kč

DPH 21%:	161 037,83 Kč

Cena celkem :	927 884,65 Kč

Článek IV.

Platební podmínky

- Zhotovitel má právo na zaplacení díla po jeho převzetí objednatelem.Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu.Faktura bude vystavena a doručena objednateli do 15-ti dnů ode dne převzetí díla a bude mít stanovenou splatnost 14-ti dnů ode dne

doručení faktury objednateli.

- Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen předem oznámit objednateli.

- Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění.

- Za prodlení s úhradou ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet smluvní pokutu ve výši 0,2 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění.

Článek V.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

Článek VI.

Součinnost

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:

V době provádění díla zajistí objednatel vyloučení veškeré dopravy na těchto opravovaných plochách..

- Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII.

Platnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů s tím, že zákonnou povinnost dle § 5 zákona ě. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv) zajistí Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnými číslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz svého zájmu opravdu a vážně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek či v tísni, připojují své vlastnoruční podpisy.

V Moravských Budějovicích : 3o. Z. 2©2 o	V Jihlavě : 2£ . 3.2o 2^

Objednatel:	Zhotovitel:

jednatel společnosti

:e

KSÚSV Jihlava - asfaltové plochy

| PČ | Typ | Kód |  | MJ | Množství | J.cena [CZI<1 | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEKT PŘÍSTAVBY A NÁSTAVBY |  |  |  |  |  |  | 75 028,56 |
| 143 | K | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm | m2 | 49,360 | 722,00 | 35 637,92 |
|  | vv |  | šd1 |  | 46,120 |  |  |
|  | vv |  | 2,4*0,45*3 |  | 3,240 |  |  |
|  | vv | kom1 | Součet |  | 49,360 |  |  |
| 144 | K | 573111115 | Postřik Infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2 | m2 | 49,360 | 43,00 | 2 122,48 |
|  | vv |  | korní |  | 49,360 |  |  |
| 145 | K | 573211111 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 49,360 | 28,00 | 1 382,08 |
|  | vv |  | korní |  | 49,360 |  |  |
| 146 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. 1, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 49,360 | 280,00 | 13 820,80 |
|  | vv |  | korní |  | 49,360 |  |  |
| 147 | K | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 49,360 | 398,00 | 19 645,28 |
| 148 | K | R520001 | výpň spáry v komunikaci trvale pružným tmelem D+M | m | 22,000 | 110,00 | 2 420,00 |
|  | vv |  | řeži |  | 22,000 |  |  |
| PARKOVIŠTĚ |  |  |  |  |  |  | 403 750,14 |
| 60 | K | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm | m2 | 295,710 | 560,00 | 165 597,60 |
|  | vv |  | šd11 |  | 295,710 |  |  |
| 62 | K | 573111115 | Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2 | m2 | 295,710 | 43,00 | 12 715,53 |
|  | vv |  | šd11 |  | 295,710 |  |  |
| 63 | K | 573211111 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 295,710 | 28,00 | 8 279,88 |
|  | vv |  | šd11 |  | 295,710 |  |  |
| 64 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. 1, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 295,710 | 280,00 | 82 798,80 |
|  | vv |  | šd11 |  | 295,710 |  |  |
| 65 | K | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 295,710 | 398,00 | 117 692,58 |
| 70 | K | R520001 | výpň spáry v komunikaci trvale pružným tmelem D+M | m | 123,450 | 135,00 | 16 665,75 |
|  | vv |  | řez1 |  | 123,450 |  |  |
| INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - VODOVOD |  |  |  |  |  |  | 184 015,70 |
| 27 |  | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm | m2 | 126,300 | 560,00 | 70 728,00 |
|  | vv |  | bšd11 |  | 126,300 |  |  |
| 28 | K | 573111115 | Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2 | m2 | 126,300 | 43,00 | 5 430,90 |
|  | vv |  | bŠd11 |  | 126,300 |  |  |
| 29 | K | 573211111 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 126,300 | 28,00 | 3 536,40 |

|  | vv |  | bšd11 |  | 126,300 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. 1, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 126,300 | 280,00 | 35 364,00 |
|  | VV |  | bšd11 |  | 126,300 |  |  |
| 31 | K | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 126,300 | 398,00 | 50 267,40 |
| 32 | K | R520001 | výpň spáry v komunikaci trvale pružným tmelem D+M | m | 169,900 | 110,00 | 18 689,00 |
|  | VV |  | řez1 |  | 169,900 |  |  |
| INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE |  |  |  |  |  |  | 37 235,55 |
| 24 | K | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm | m2 | 25,450 | 560,00 | 14 252,00 |
|  | vv |  | bšd21 |  | 25,450 |  |  |
| 25 | K | 573111115 | Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2 | m2 | 25,450 | 43,00 | 1 094,35 |
|  | vv |  | bšd21 |  | 25,450 |  |  |
| 26 | K | 573211111 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 25,450 | 28,00 | 712,60 |
|  | vv |  | bšd2l |  | 25,450 |  |  |
| 27 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. 1, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 25,450 | 280,00 | 7 126,00 |
|  | vv |  | bšd21 |  | 25,450 |  |  |
| 28 | K | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 25,450 | 398,00 | 10 129,10 |
| 29 | K | R520001 | výpň spáry v komunikaci trvale pružným tmelem D+M | m | 35,650 | 110,00 | 3 921,50 |
|  | VV |  | řez2 |  | 35,650 |  |  |
| INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - DEŠŤOVÁ KANALIZACE |  |  |  |  |  |  | 66 816,87 |
| 25 | K | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm | m2 | 45,719 | 560,00 | 25 602,64 |
|  | vv |  | bšd3 |  | 45,719 |  |  |
| 26 | K | 573111115 | Postřik Infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2 | m2 | 45,719 | 43,00 | 1 965,92 |
|  | vv |  | bšd3 |  | 45,719 |  |  |
| 27 | K | 573211111 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 45,719 | 28,00 | 1 280,13 |
|  | vv |  | bšd3 |  | 45,719 |  |  |
| 28 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. 1, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 45,719 | 280,00 | 12 801,32 |
|  | vv |  | bšd3 |  | 45,719 |  |  |
| 29 | K | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 45,719 | 398,00 | 18 196,16 |
| 30 | K | R520001 | výpň spáry v komunikaci trvale pružným tmelem D+M | m | 63,370 | 110,00 | 6 970,70 |
|  | VV |  | řez3 |  | 63,370 |  |  |