Smlouva o dílo č. 19 2268

uzavřená ve smyslu § 2079 občanského zákoníku v platném znění na akci:

##### Oprava kotle K 11 v Teplárně Písek

_______________________________________________________________

## Smluvní strany

1.  Objednatel: 	TEPLÁRNA PÍSEK, a.s.

U Smrkovické silnice 2263

397 01  PÍSEK

zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 640

zastoupený:           Karlem VODIČKOU

předsedou představenstva

a

Markem Andělem

členem představenstva

.                                                                    IČO:      	608 26 801

DIČ: 	CZ 608 26 801

Bankovní spojení: 	ČSOB Písek

číslo účtu:           	109 674 455 / 0300

a

2.   Zhotovitel:	LIBERECKÉ  KOTLÁRNY - Hölter, s.r.o.

Tovární 500

468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

zapsáno v  Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2425

zastoupený: 	Ing. Jaroslavem  RULÍŠKEM

jednatelem a obchodním ředitelem

Ing. Ladislavem  RUCKÝM

jednatelem a technickým ředitelem

IČO:      	432 253 81

DIČ: 	CZ432 253 81

Bankovní spojení: 	Raiffeisen bank, a.s.

číslo účtu:           	4564085001/5500

## I.

## Právní úkony a zastoupení

  - Ve vzájemném styku smluvních stran jsou mimo osoby uvedené na str. 1, dále zmocněni jednat tito pracovníci:

za objednatele: ve věcech obchodních:	Mgr,Andrea Žáková ředitelka a.s.	tel. 382 730 100

ve věcech technických:	pan Jaroslav Vlášek, VÚI      	tel. 382 730 120

xxx

za zhotovitele: 	ve věcech smluvních:	xxx 	tel. xxx

Řízení projektů                                   xxx

ve věcech technických:	xxx vedoucí OPK	tel. xxx

## II.

## Předmět plnění

  - Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje, že za podmínek a v rozsahu poptávky ze dne 24.2.2020 bude realizovat „Opravu šotů kotle K 11 výměnou včetně komor přehříváku páry“. Jedná se o demontáž stávajících a výroba a montáž nových.

  - Předmětem plnění je rozsah daný nabídkou č. 14/20 dle a výkresu č. 2 83011 01334B.

## III.

## Termín a místo plnění

  - Termín realizace díla  1.7.- 30.8. 2020

  - Místo plnění : 	Teplárna Písek a LKH - Rychnov u Jablonce nad Nisou

## IV.

## Cena

  - Celková cena dle nabídky č.14/20	                            4 490 000,- Kč bez DPH

  - Pevná smluvní cena pro celé dílo nepodléhá žádné eskalaci a jiným změnám, pokud nebude jinak dohodnuto mezi objednatelem a zhotovitelem písemnou formou.

  - Všechny daně, cla a další poplatky placené zhotovitelem během realizace nebo z jiných důvodů, s výjimkou DPH uplatňované v ČR, jsou zahrnuty do celkové smluvní ceny. Jedná se o poplatky podle předpisů a zákonů platných v době uzavření kontraktu.

  - K ceně dle bodu 4.1 tohoto článku bude účtována sazba DPH ve výši platné v době zdanitelného plnění dle této smlouvy.

## V.

## Platební podmínky

  - Celková cena za dílo sjednaná v článku IV. této smlouvy částka (smluvní cena) bude hrazena etapově dle čl. 5.5.

  - Faktury budou obsahovat veškerá data, která jsou nezbytná pro daňový doklad podle § 12 zákona ČNR č. 588/92 Sb. ve znění zákona č. 196/93Sb.

  - Dílčí faktury jsou splatné do 30-ti dnů od jejich doručení objednateli připsáním na účet zhotovitele. Pokud části díla budou předány a převzaty s vadami a nedodělky, je objednatel oprávněn pozastavit proplacení dílčích faktur, ne však déle než do 7 dnů od převzetí poslední odstraněné vady a nedodělku ze zápisu o předání a převzetí části díla.

  - Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dodané dílo bude splňovat nejméně stávající parametry a funkce uvedené v poptávce. Při nedodržení uvedených parametrů má objednatel právo dílo odmítnout, nebo žádat slevu z díla dle čl.VI.

  - Celková částka (smluvní cena) je rozdělena do následujících plateb (dílčích faktur) :

1. faktura	25 % smluvní ceny           po podpisu smlouvy, splatnost 15 dnů

2. faktura	40 % smluvní ceny           po dodání tlakového celku na stavbu

3. faktura         25 % smluvní ceny           po ukončení montáže

4. faktura      10 % smluvní ceny             po odstranění vad a nedodělků, nejdéle do třech  měsíců, splatnost15 dnů

VI.

## Smluvní pokuty a penále

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel nesplní povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti nebo ve lhůtě stanovené ve smlouvě, zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení pohledávky.

  - Zhotovitel odpovídá za dodržení všech termínů plnění díla nebo jeho určité části v průběhu realizace, uvedených ve smlouvě. V případě nedodržení termínu dokončení díla kotle K11 a nutnosti najetí plynového kotle, budou náklady spojené s provozem plynového kotle přeúčtovány zhotoviteli dle skutečnosti. Částka zvýšených nákladů na provoz plynového kotle je odhadována na cca 500 tis. Kč. Do doby uhrazení nákladů spojených s provozem plynového kotle bude provedena pozastávka platby ve výši 10 % z celkové ceny díla.

VII.

## Záruční doba

  - Zhotovitel ručí objednateli za bezvadné provedení díla 24  měsíců od podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

  - V případě, že se na díle provedeném zhotovitelem vyskytnou v záruční době vady, oznámí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli reklamačním protokolem, kde jednoznačně specifikuje důvod reklamace. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, zda reklamaci přijímá, v případě zamítnutí uvést jednoznačné důvody. Pro odstranění vady budou zhotovitelem dohodnuty s objednatelem podmínky a termíny potřebné k jejímu odstranění. Nástup zhotovitele na odstranění vady bránící provozu rozhodujícího zařízení nejdéle do 24 hodin od vyzvání.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

  - Na dodané náhradní díly zabudované do díla se vztahuje záruční doba stejná jako na celé dílo, o dobu opravy se prodlužuje záruční doba na dodané náhradní díly.

VIII.

Podmínky provedení díla

  - Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu částí díla až do doby jejich předání objednateli.

  - Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud nebude kontrola prací objednatelem provedena, může zhotovitel provedenou část díla zakrýt, nezbavuje se tím však odpovědnosti za kvalitu provedení této části díla.

  - Dílo případně jeho části objednatel převezme i tehdy, když v zápisu o odevzdání a převzetí díla budou uvedeny nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto zjevné nedodělky musí být uvedeny v zápisu o odevzdání a převzetí díla a musí být odstraněny do konečného předání díla.

  - Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci, odpovídající skutečnostem uvedených v bodu 8.3 tohoto článku.

  - K převzetí díla nebo jeho částí vyzve zhotovitel objednatele písemně nejméně 3 kalendářní dny předem. O předání a převzetí díla nebo jeho částí sepíší smluvní strany zápis s uvedením případných vad a nedodělků a termínů jejich odstranění.

IX.

## Ostatní podmínky smlouvy

  - Jestliže jakékoli ustanovení nebo podmínka smlouvy je a nebo se stane neplatnou nebo  nevynutitelnou, pak tato neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivňuje ostatní ustanovení smlouvy.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že s jejím obsahem bez výhrad souhlasí a nepodepsaly jí pod nátlakem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

  - Změny v ustanoveních této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě písemných dodatků opatřených pořadovým číslem, datumem a odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Každá ze smluvních stran má právo okamžitě odstoupit od této smlouvy, pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy.

  - Každá smluvní strana se zavazuje neodkladně informovat druhou smluvní stranu, pokud dojde ke změnám majetkovým či v jejich identifikačních údajích.

  - Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

  - Zhotovitel zajistí na předaném pracovišti podmínky bezpečnosti práce a požární bezpečnosti odpovídající platným zákonům a směrnicím objednatele.

  - Zhotovitel nabídne objednateli do termínu předání díla smlouvu na pozáruční servis.

X.

## Technické a kvalitativní podmínky díla

  - Dílo bude zhotoveno, odzkoušeno a dodáno v souladu se skupinou norem ISO 9001. Zhotovitel musí plně respektovat technické normy, pracovně - bezpečnostní a jiné předpisy platné v zemi objednatele.

XI.

## Součinnost objednatele

  - Objednatel odpovídá za písemné podklady a informace předané zhotoviteli v souvislosti s realizací díla. Objednatel zajistí šatnování a místnost na nářadí. Kotel bude předán vyčištěn v prostoru stropu od popílků a zbytků skelné vaty pomocí průmyslového vysavače.

XII.

## Převod vlastnictví

  - Vlastnictví k dílu přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho částí.

XIII.

## Přechod nebezpečí škody na díle

  - Zhotovitel má odpovědnost za škodu na díle nebo jakékoli jeho části až do data písemného předání a převzetí díla a napraví na své vlastní náklady jakoukoli škodu způsobenou zhotovitelem, ke které může dojít na díle nebo na jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu v této lhůtě.

  - Zhotovitel má rovněž odpovědnost za jakoukoli škodu na díle nebo na jakékoli jeho části způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu jakékoli práce.

XIV.

## Vyšší moc

  - Objednatel ani zhotovitel nebudou odpovědni za nesplnění svých smluvních závazků podle této smlouvy v případě vyšší moci.

  - Za vyšší moc se považují nepředvídané události, které se stanou po vstoupení smlouvy v účinnosti a které jsou mimo rozumnou kontrolu partnerů, nebo proti kterým partneři nemohli učinit rozumná opatření, jako jsou, ne však výlučně, stávky, výluky, blokády, válka, nebezpečí války, mobilizace, revoluce nebo povstání, přírodní katastrofy, zásahy státních orgánů, pokud bezprostředně mohou nebo ovlivní plnění jakýchkoliv závazků obou smluvních stran podle této smlouvy.

XV.

## Podstatné porušení smlouvy

  - Za podstatné porušení smlouvy je dle textu této smlouvy považováno:

- Prodlení s proplacením oprávněné platby zhotoviteli delší než 30 dní.

- Prodlení s plněním termínu díla nebo jeho částí o více než 20 dní.

XVI.

## Odstoupení od smlouvy

  - Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy, které je výslovně uvedeno v článku „XV. Podstatné porušení smlouvy této smlouvy“. Odstoupení od smlouvy musí být druhé straně oznámeno písemně. Smluvní strany se v případě odstoupení od smlouvy vyrovnají v souladu s   Občanským zákoníkem.

V Písku dne: 20.3.2020	V Rychnově u Jablonce n.N. dne: 24.3.2020

#### Za objednatele:	Za zhotovitele:

....................................................	......................................................

Pan Karel VODIČKA	Ing. Jaroslav RULÍŠEK,

obchodní ředitel, jednatel společnosti

předseda představenstva

…………………………………..	......................................................

Pan Marek ANDĚL		Ing. Ladislav RUCKÝ,

člen představenstva	technický ředitel, jednatel společnosti