



|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 11150  VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153  NAŠE ČJ.: 16773/2020-MZE-11153  VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová  Telefon: 221811019  E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz  ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 31. 3. 2020

**Prodloužení termínu dodání objednávky č.2019021 k 509\_PZ\_PRAIS\_II\_2019\_IZR\_Redesign\_Registrace(Z27328).**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č.2019021 k 509\_PZ\_PRAIS\_II\_2019\_IZR\_Redesign\_Registrace(Z27328)

Nový termín dodání: do 31. 05. 2020.

Zdůvodnění:

1. Jedná se o první PZ, kde je tvořen zcela nový systém z hlediska grafického rozhraní a ergonomie práce. Z tohoto důvodu jsme v rámci realizace PZ postupně přistoupili k prototypovému řešení. V průběhu implementace ukazujeme již dokončené části zákazníkovi, který hned řekne připomínky k zapracování. Toto je důležité z hlediska budoucí ergonomie práce napříč celým systémem. Na toto PZ budou navazovat další, kde by už změny jádra celého systému byly obtížnější.
2. Průběžná tvorba prototypů a zapracování připomínek drobně upřesňuje zadání v PZ, dochází u jednotlivých formulářů k časovému posunu. Tento posun neznamená vícenáklady na samotnou realizaci, jen více času na připomínkování a usazení funkcionality ke spokojenosti zákazníka.

Prodloužení termínu dodání do 31. 05. 2020 bylo odsouhlaseno garantem aplikace.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| Mgr. Václav Koubek, MBA  ředitel odboru |  |

Přílohy: