#### Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2018

- Smluvní strany

  - Objednatel:		Základní škola, Praha 8, Burešova 14

se sídlem:		Burešova 14/1130, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

IČO:			60433345

zastoupen:		Mgr. Bc. Ivem Mlejneckým, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

  - Zhotovitel: 		FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.

se sídlem:		Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinoř

IČO:			18608426

DIČ: 			CZ18608426

zastoupen: 		Pavlem Bajerem, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 3644

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

- Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je modernizace zařízení a vybavení tříd v sídle objednatele.

  - Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 2“ (dále jen „dodatek“), a to z důvodu víceprací a méněprací a posunutí termínu plnění.

- Předmět dodatku

  - Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. III. odst. 3.4 dodatku č.1 smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

# „3.4 Zhotovitel je povinen dokončit celé dílo nejpozději do 30. 11. 2018

  - Smluvní strany se dále dohodly, že se ruší čl. VI. Odst. 6.2 smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

# Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. Této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

# Rekapitulace změnových listů ZL č.1 - 3

| # Změnový list č. | # Popis změny | # Méněpráce Kč | # Vícepráce Kč | # Rozdíl Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Změna v dodání vybavení učebně dílen | # 46 588,54 | # 95 282,00 | # 48 693,46 |
| # 2 | # Změna v osvětlení učebny | # 77 383,80 | # 93 820,00 | # 16 436,20 |
| # 3 | # Změna vedení VZT a drobné stavební opravy | # 2 567,85 | # 52 243,14 | # 49 675,29 |
| # Celkem |  |  |  | # 114 804,95 |

| # Cena díla podle Smlouvy bez DPH | # 1 210 815,72 |
| --- | --- |
| # Cena za vícepráce a méněpráce bez DPH # Dle Změnového listu č. 1 - 3 | # 114 804,95 |
| # Celková cena díla bez DPH | # 1 325 620,64 |

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.

  - Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

  - Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

  - Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Rekapitulace změnových listů, změnový list č.1, 2 a 3, návrh ohodnocení změny č.1, 2 a 3 a žádost o prodloužení termínu.

V Praze dne ………………				V Praze dne ………………

………………………………   			…………………………………

Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký, ředitel			Pavel Bajer, jednatel