# Dodatek č.1

SML – 0046/20

# Smlouvy o dílo

SML – 0014/20

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:	                Psychiatrická nemocnice Jihlava

Sídlo:	Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený:	MUDr. Zdeňka Drlíková

IČO:	00600601

DIČ:	CZ00600601

Peněžní ústav:	Česká národní banka

Číslo účtu:	33936681/0710

  - Zhotovitel:	STARKON a.s.

Sídlo firmy:		    Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Zápis v OR:	 u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3440

Zastoupený:	Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem

IČO:	26227525

DIČ:	CZ26227525

Peněžní ústav:	    xxxxx

Číslo účtu:	xxxxx

  - V technických věcech jedná:

- za objednatele:	Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail: s.fejt@pnj.cz

- za zhotovitele:	xxxxx

e-mail: xxxxx

- PŘEDMĚT DODATKU

„Psychiatrická nemocnice Jihlava – Denní místnost zaměstnanců oddělení 8A“

II.1.   Ve smyslu ustanovení II.5. a II.6. smlouvy o dílo č. SML-0014/20 ze dne 17.2.2020 se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla vyplývající z potřeb objednatele při realizaci díla a stavu podkladu podlahové části.

II.2   Změny předmětu plnění jsou zapsány zhotovitelem a odsouhlaseny objednatelem ve stavebním deníku. Osazení nových zárubní bylo nutné z hlediska navržených dveřních křídel. Při rozkrytí podlahové části bude nutné provést uzavírací stěrku vyrovnávajícího podkladu s ohledem na naměřené hodnoty vlhkosti. Zhotovitel předložil v položkových rozpočtech stavby zápočet skutečně provedených prací a méněprací specifikované v příloze Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

III.      FINANCOVÁNÍ

III.1.   Provedené vícepráce budou uhrazeny po dokončení a předání stavebního díla.

- CENA ZA DÍLO

IV.1.  Cena prací dle tohoto Dodatku č.1 je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou

dobu výstavby. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění

položkového rozpočtu (Příloha č.1). Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně   Dodatku č. 1 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:

Cena díla dle SOD bez DPH:	     410 863,95 Kč

Cena Dodatku č. 1 bez DPH:                                                                       18 420,53 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	  429 284,48 Kč

DPH:	90 149,74 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH:	519 434,22 Kč

V.      ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V.1.   Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele

a jeden pro zhotovitele.

V.2.   Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny a nemění se.

V.3.   Účastníci Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním

úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku č.1, který je projevem jejich

pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na

důkaz toho smlouvu podepisují.

V Jihlavě dne: …………….…		                       V …………………. dne: …………….…

……………………………………………….		………………….…………………………….

MUDr. Zdeňka Drlíková                                                       Jiří Kovář

ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava                                 statutární ředitel