# J.Š.KOMAX s.r.o.

STAVEBNÍ ČINNOST

Prunéřov 378   432 01 Kadaň

Tel/fax 474 333 820

SMLOUVA O DÍLO  45-20

podle § 2586 nového občanského zákoníku

uzavřená mezi:

Objednatel:		Základní škola Kadaň,ul.Školní 1479,okr.Chomutov

Školní 1479

432 01 Kadaň			IČ: 46789979

Zastoupen:		Mgr.Gahlerová Irena

Zhotovitel:Firma  	J.Š. KOMAX s.r.o. 		IČ: 25486616   DIČ: CZ25486616

Prunéřov čp.378		bank. spojení: Komerční banka

432 01 Kadaň			číslo účtu: 	2151650237/0100

Zastoupen:		p. Jan Šamonil

Předmět díla: výměna těles osvětlení a rozvodů v aule školy  CN-45-20

Místo plnění smlouvy: 1 ZŠ Kadaň Školní 1479

Cena díla: Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla.

160 609,- Kč vč.DPH

Platby budou objednateli fakturovány : 	doplatek ve výši 160 609,- Kč po předání díla se splatností 14dní

Doba plnění:	zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat

do:31.5.2020

Práva a povinnosti smluvních stran:objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště do 2 dnů od podepsání smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, zabránit vzniku

případných škod na vlastním díle, případně na okolních pozemcích.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník a to až to případného odstranění vad díla.

Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla a je oprávněn žádat zhotovitele o případné odstranění vad a nedodělků. Zjištěné skutečnosti se zaznamenají do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla: Řádné předání a převzetí díla se provede na místě plnění. O předání a převzetí díla se provede zápis o předání ve kterém se vyznačí vady a nedodělky díla a termín odstranění těchto vad.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka: Zhotovitel odpovídá za bezvadnost díla a jeho řádné provedení, zejména v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za bezvadnost díla v délce 24 měsíců od předání poslední části díla.

Smluvní pokuty: zhotovitel je povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla a to za každý den prodlení nedodržení termínu předání díla. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti provést včas a řádně platbu, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, dohodly strany smlouvy úrok z prodlení dle § 369 obch. zák. ve výši 0,02% z částky příslušné platby, a to za každý započatý den prodlení.

V Kadani:30.3.2020

Zhotovitel:J.Š.KOMAX s.r.o.				Objednatel: 1 ZŠ Školní 1479 Kadaň

Jan Šamonil -jednatel					Mgr Gahlerová Irena -ředitelka