Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. V2019-567/OB ze dne 11.11.2019

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel :          	Město Nový Jičín

Se sídlem : 	Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín

Zastoupen :            	Ing. Blankou Zagorskou, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín

IČO:	002 98 212

DIČ:                        	CZ00298212

Bankovní spojení : 	Komerční banka a.s., Nový Jičín

Číslo účtu :	16635801/0100

Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Blanka Zagorská, vedoucí Odboru bytového

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxx, bytový technik Oddělení technických a ekonomických činností Odboru bytového

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel :   	APJAR – TEVYB s.r.o.

Se sídlem :          	Žižkova 1164/47, 741 01 Nový Jičín

IČO : 	268 19 261

DIČ :	CZ26819261

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka: C 27611

Bankovní spojení :	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu :  	86-6379240267/0100

Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Jiří Zerzaň, jednatel

Zástupce ve věcech technických - stavbyvedoucí :  xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Výměna vodoměrů SV a TV v bytových domech ve vlastnictví Města Nový Jičín “ a potřeby víceprací a méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. V2019-567/OB ze dne 11.11.2019 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se mění znění odstavce 3.2.1 a nově zní takto:

### „3.2.1 Předmětem díla je dodávka 1809 kusů nových bytových vodoměrů (991 kusů studená a 818 kusů teplá voda) vč. demontáže stávajících a montáže nových vodoměrů vč. těsnění, zaplombování vodoměrů a vystavení montážních protokolů dle domů s rozpisem na jednotlivé byty. Podrobná specifikace předmětu díla je obsahem Oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Specifikace vodoměrů a Oceněného soupisu méněprací a víceprací, které tvoří Přílohy č. 1, 2 a 3 této smlouvy a jsou jejími nedílnými součástmi.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 a nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 811.813,00 Kč, (slovy: osmsetjedenácttisícosmsettřináct korun českých). “

3. 3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 a nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet, Oceněný soupis méněprací a víceprací). Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 a nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Specifikace vodoměrů a Příloha č. 3 – Oceněný soupis méněprací a víceprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 3 - Oceněný soupis méněprací a víceprací.

Nový Jičín 02.04.2020	Nový Jičín 02.04.2020

_____________________________	_________________________________

Za objednatele	Za zhotovitele

Město Nový Jičín:	APJAR – TEVYB s.r.o.

Ing. Blanka Zagorská	Ing. Jiří Zerzaň, jednatel společnosti

vedoucí Odboru bytového