|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební rozpočet - rekapitulace | | | | | |
| Název stavby: | Stavebně technické řešení stropu a střechy | | Objednatel: | Střední obchodní a VOŠ Husova 1846/9,Č.Budějovice | |
|
| Druh stavby a účel: | Odstranění havarijního stavu stropu a střechy | | Projektant: | podle zadání objednatele | |
|
| Lokalita: | Střecha a strop 5.NP objektu SŠO Husova 9 | | Zhotovitel: | Roman Kučera | |
|
| Zpracoval: | Roman Kučera | | Zpracováno dne: | 2.1.2020 | |
|
| Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
| 31 | Zdi podpěrné a volné | 409 161,21 | 253 751,38 | 662 912,59 | 54,37449201 |
| 41 | Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) | 492 019,78 | 58 044,14 | 550 063,91 | 108,1346795 |
| 713 | Izolace tepelné | 10 404,03 | 15 885,07 | 26 289,10 | 0,536424 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 25 906,61 | 40 826,30 | 66 732,91 | 2,72088 |
| 765 | Krytina tvrdá | 14 935,08 | 4 324,27 | 19 259,35 | 0,7163856 |
| 783 | Nátěry | 18 524,70 | 147 695,58 | 166 220,28 | 0,462924 |
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 30 935,12 | 82 505,93 | 113 441,06 | 7,2302202 |
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 2 307,62 | 69 701,04 | 72 008,66 | 10,87374 |
| H99 | Ostatní přesuny hmot | 0,00 | 80 634,57 | 80 634,57 | 0 |
| S0 | Přesuny sutí | 0,00 | 17 811,20 | 17 811,20 | 0 |
|  | Ostatní materiál | 141 141,98 | 0,00 | 141 141,98 | 4,315185 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 156 803,78 | 195 629,00 | 352 432,77 | 18,8913244 |
| 764 | Konstrukce klempířské | 122 893,21 | 30 750,18 | 153 643,39 | 0,865256 |
| 765 | Krytina tvrdá | 260 666,48 | 245 588,13 | 506 254,60 | 63,07755641 |
| 783 | Nátěry | 40 741,96 | 173 390,39 | 214 132,35 | 0,8189756 |
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | 0,00 | 6 877,20 | 6 877,20 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 0,00 | 16 394,36 | 16 394,36 | 0 |
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 16 670,98 | 32 099,31 | 48 770,29 | 2,91844 |
|  | Ostatní materiál | 605 097,12 | 106 032,36 | 711 129,48 | 42,05541 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem: | 3926 150,06 |  |