SMLOUVA  O  DÍLO  
I.
Smluvní strany
1. Objednatel :
Město Světlá nad Sázavou



náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou



statutární zástupce: Mgr. Jan Tourek - starosta


IČO: 002 68 321


DIČ: CZ00268321


bank. spoj.: Komerční banka, a.s. 


číslo účtu:  2621521/0100


tel.: 569 496 611


e-mail: podatelna@svetlans.cz


dále jen jako objednatel
2. Zhotovitel :
DŘEVOMAX s.r.o.

Haškova 975, 582 91 Světlá nad Sázavou


statutární zástupce: 


IČO: 28825462

DIČ: CZ28825462


bank. spoj.: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4717588399/0800

tel.: 


e-mail:






dále jen jako zhotovitel
II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení díla „Vybavení prostoru městské restaurace, 2. část“, spočívající ve výrobě a montáži vybavení – vestavěná skříň, obložení stěn, obložení barového pultu, absac, policová stěna za barem atd. podle návrhu objednatele a cenové nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, která je přílohou této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Městská restaurace se nachází v domě č.p. 986, náměstí Trčků z Lípy, Světlá nad Sázavou.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době dílo dokončit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3. Součástí díla je rovněž:

· dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru objednatele. Objednatel doporučuje zhotoviteli odsouhlasit si vzorky použitých materiálů a provedení.
III.

Osoby pověřené provedením díla
1. Za objednatele:

a ) Zástupce objednatele ve věcech technických, oprávněný k předání a převzetí díla:

- Vladimíra Krajanská
 
tel.:

e-mail: 

b ) Zástupce zhotovitele ve věci realizace díla:

- 



tel.:
            e-mail: 
IV.
Vymezení lhůt
1. Doba předání a převzetí místa provádění díla

           předpoklad 18.5.2020

2. Doba zahájení prací


  

           předpoklad 18.5.2020
3. Lhůta pro dokončení díla



                       předpoklad 1.6.2020 
Předpokladem je dokončení rekonstrukce restaurace ze strany objednatele v daném čase. V případě prodlení objednatele s dokončením stavebních prací bude termín dokončení úměrně prodlení objednatele prodloužen.
4. Lhůta vyklizení místa provádění díla:                                            v den písemného předání a převzetí díla popř. jeho části díla dle článku VIII. této smlouvy o dílo

5. Počátek běhu záruční lhůty




následující den po písemném předání a převzetí díla popř. jeho části díla dle článku VIII. této smlouvy o dílo

6. Doba plnění díla se může přiměřeně prodlužit a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech: 

a  ) dojde-li během výroby k  navýšení rozsahu prací o více než 10% ceny proti původní cenové nabídce

b  ) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele

V.

Cena díla
1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Obložení stěny O1 bez DPH



  21.400,- Kč  

Obložení stěny O2 bez DPH



  36.500,- Kč   
   
Obložení stěny za barem, vč. polic bez DPH

  29.500,- Kč  

Obložení barového pultu bez DPH


  34.500,- Kč

Absac s policí bez DPH



  16.900,- Kč

Vestavěná skříň bez DPH


  
  34.000,- Kč

Knihovna/regál bez DPH 

    

  36.500,- Kč
Cena celkem bez DPH
                

209.300,- Kč
Zhotovitel je plátcem DPH.
2. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku II. této smlouvy o práce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou – li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.

3. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací: zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v cenové nabídce zhotovitele. Pokud cenová nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, budou oceněny cenami obvyklými, odsouhlasenými objednatelem.
VI.
Úhrada ceny

1. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem s odkazem na uzavřenou smlouvu o dílo po předání a převzetí díla. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek skutečně provedených. 
2. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli. Součástí faktury bude vyúčtování poskytnuté zálohy.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit před zahájením prací zálohovou fakturu ve výši 50 000,- Kč, bez DPH. Objednatel se zavazuje tuto fakturu uhradit.
4. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne doručení objednateli.

5. Objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Vybavení prostoru městské restaurace, 2. část ‟ se dle § 5) odst. 3) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) považuje za osobu povinnou k dani.

VII.

Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli místo provádění díla. 

2. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

3. Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat dle aktuální potřeby.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, závazné i doporučené normy

5. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválenému návrhu, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provádění díla prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.

6. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla.
7. Zástupce objednatele má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel provádí, a to i v dílně zhotovitele, či jeho subdodavatelů. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes email, datové schránky nebo doporučenou korespondencí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli vzorek výrobku předem k odsouhlasí.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Zhotovitel při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. 
10. Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v cenové nabídce a které jsou potřebné pro provedení plánovaných prací. Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. V odst. 3. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.

VIII.

Přejímání díla
1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí díla. Převzetí díla se uskuteční v místě provádění díla. 

2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. 

3. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.

4. V případě zjištění vad a nedodělků při převzetí díla, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. 
IX.

Záruční doba
1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 24 měsíců. 

2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé, aby dílo mohlo sloužit svému účelu, a to v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
3. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. 

4. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.

5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady včas (nebo včas nezahájí odstraňování vady), je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou.

X.
Sankce
1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:

a  ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

b  ) Za každý započatý den s prodlením v termínech či lhůtách dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

c  ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to 300,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.  

d  ) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý započatý den prodlení. 

2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 10 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI.

Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon. Provedl-li zhotovitel dílo z části, může objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledně dosud neprovedené části díla. Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o úpadku zhotovitele.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením prací o více jak tři týdny.

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce.

4. Záruky za provedené práce v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
XII.

Pojištění
1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 200.000 tis. Kč.
2. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.
3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.
XIII.

Ostatní ujednání
1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

2. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.
3. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě, respekt. Krajský soud v Hradci Králové.

5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
6. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé dle této smlouvy třetí osobě.
8. Smlouva byla odsouhlasena na jednání Rady města Světlá nad Sázavou konaném dne 3.4.2020, usnesením č. R/170/2020.

Za objednatele 





Za zhotovitele

Ve Světlé nad Sázavou dne 6.4.2020



Ve Světlé nad Sázavou dne 6.4.2020
  ………………………………….……                          


……………………………………………….

         Mgr. Jan Tourek








           starosta města 





       jednatel společnosti

Příloha: cenová nabídka
5

