PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

# n a  t e c h n i c k ý  d o z o r  s t a v e b n í k a

v souvislosti s realizací stavby

„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený:  		Mgr. Petrem Kubisem, hejtmanem

oprávněn k podpisu Smlouvy o dílo: XXXXXXXXXX - vedoucí odboru investic

na straně jedné jako příkazce (dále jen „příkazce“)

a

INSCAN s.r.o.

se sídlem: K Nemocnici 855/28, 350 02 Cheb

IČO: 29110556

DIČ: CZ29110556

bankovní spojení:  XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXX

zastoupený: Jiřím Fejfarem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 25463

na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Příkazník prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k inženýrsko-investorské činnosti 
ve výstavbě a je schopný provést plnění dle této smlouvy ve stanovené době a sjednané kvalitě; a

- Rada Karlovarského kraje schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 23. 3. 2020 usnesením č. RK 306/03/20; a

- Příkazník prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že příkazce má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

P Ř Í K A Z N Í  S M L O U V Y

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

###### I. Předmět a účel smlouvy

- Předmětem smlouvy je:

- provádění technického dozoru stavebníka dle § 152 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) 
a investorsko-inženýrské činnosti podle § 12 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, při realizaci, dokončení a kolaudaci stavby: „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu-pavilon B (levá část)“ (dále jen „stavba“), tj. kontrola a koordinace provádění stavby dle smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), kontrola kvality, termínů a objemu plnění smlouvy o dílo, předání a převzetí díla, spolupráce při vyřizování reklamací a záručních oprav, příprava podkladů pro vyhodnocení plnění smlouvy o dílo,

- součinnost při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na výše uvedenou stavbu (včetně předcházející části stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“, která je v předčasném užívání)

a to ve prospěch příkazce, jeho jménem a na jeho účet, za úplatu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

- Činnost bude ze strany příkazníka zabezpečována prostřednictvím osob, které jsou k této činnosti způsobilé a prokáží tuto způsobilost osobou autorizovaného inženýra v oboru pozemních staveb 
a autorizovanou osobou v oboru technologických zařízení budov. Tyto osoby budou tvořit pětičlenný tým pracovníků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků zajišťujících kontrolu jakosti provádění stavebních prací a dodávek, zejména v profesích vzduchotechniky, vytápění a chlazení, MaR, silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, a kontroly rozpočtů. Požadované nasazení: 1x  vedoucí projektu, 1x plný úvazek po dobu stavby – stavební část, 2x poloviční úvazek 
po dobu stavby (specializovaná řemesla např. VZT, ZTI, EI), 0,2 úvazku (cenový management). Přehled těchto osob je nedílnou přílohou této příkazní smlouvy (příloha č. 1).

- Smlouva je uzavřena za účelem zajištění služeb příkazníka pro příkazce k zajištění řádné, včasné, kvalitní, vysoce profesionální, soustavné, komplexní a ve prospěch příkazce prováděné investorsko-inženýrské činnosti při realizaci stavby tak, aby byly dodrženy podmínky stanovené v  odst. 1. 1. tohoto článku smlouvy, ke kterým je vztažen zájem příkazce na úplném dokončení a zprovoznění stavby v dohodnutých termínech.

- Službami příkazníka pro příkazce se pro účely této smlouvy rozumí uskutečňování právních jednání, ale i faktických úkonů a činností, jejichž výsledkem bude získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na provedenou stavbu uvedené v článku I. odst. 1. 1. smlouvy, a to jak z hlediska právního, ekonomického, tak i stavebně-technického, a to v rámci daném obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a dobrými mravy a předání veškeré administrativní, právní a další agendy, společně 
se všemi movitými věcmi, které příkazník při výkonu příkazu dle této smlouvy užíval a které jsou 
ve vlastnictví příkazce zpět příkazci.

Služby příkazníka dle této smlouvy v sobě zahrnují zejména:

- seznámení se s podklady, včetně jejich kontroly, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení, kontrola projektové dokumentace (dále jen „PD“) a kontrola zapracování podmínek stavebního povolení do PD; v případě zjištění nedostatků povinnost neprodleně informovat příkazce,

- odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli zabezpečení zápisu o odevzdání staveniště (pracoviště) do stavebního (montážního) deníku,

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu 
na dobu realizace stavby,

- péči o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí stavby,

- projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby nebo provozního souboru, neprodlužují termín plnění smlouvy o dílo a nezhoršují parametry stavby, 
se zhotovitelem stavby a příkazcem; v rámci plnění této smlouvy není příkazník oprávněn schvalovat jakékoliv změny realizace stavby, které mají vliv na cenu a změnu termínu dokončení; tato činnost je vyhrazena pouze zástupci příkazce,

- informování příkazce o všech závažných okolnostech, které mohou mít vliv na plnění 
dle smlouvy o dílo, a to bez zbytečného odkladu,

- soustavná a důsledná kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů 
a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě příkazci; důsledná kontrola rozsahu a vykazování prací, které proti původním předpokladům nebyly prováděny (tzv. méněpráce); důsledná kontrola návrhů rozsahu a oceňovacích podkladů na provádění prací nad rámec smlouvy (tzv. vícepráce) a jejich předkládání k odsouhlasení příkazci; dále příprava veškerých podkladů pro provedení závěrečného vyúčtování celého procesu realizace stavby (věcnou a cenovou správnost faktur a všech souvisejících podkladů potvrzuje statutární zástupce příkazce podpisem těchto faktur a souvisejících podkladů),

- kontrolu všech částí dodávek v rámci celé stavby s důrazem na požadavky vysoké kvality provádění všech prací, mj. také těch, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, včetně zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

- zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace stavby, zejména 
se zaměřením na zdokumentování částí stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo 
se stanou nepřístupnými, a na důležité stavebně-technické detaily (jednotlivé záznamy budou opatřeny datem pořízení a budou součástí agendy, která bude předána při ukončení smlouvy příkazci),

- spolupráci s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor 
při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

- spolupráci s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,

- kontrolu dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb a postupu výstavby s projektovou dokumentací stavby a s dalšími podmínkami smlouvy o dílo smluvního vztahu příkazce jako objednatele; kontrolu v místě stavby provádí příkazník dle potřeb a postupu realizace stavby, nejméně však 3krát týdně a svou činnost potvrzuje zápisem do stavebního deníku,

- kontrolu dodržení technických požadavků na výrobky a stavbu v souladu s příslušným zákonem a technickými normami a předpisy,

- kontrolu postupu a způsobu provádění stavby, zejména pokud jde o dodržení příslušných zákonů, norem a předpisů, bezpečnost při práci, při instalaci a provozu zařízení a vybavení stavby,

- sledování a kontrolu, zda dodavatelé ze smlouvy o dílo provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),

- sledování a kontrolu vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedených v příslušných smlouvách,

- provádění zápisů do stavebního deníku o příkazníkových zjištěních a návrzích, požadování odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se k těmto zápisům, včetně zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se týkají předmětu technického dozoru investora,

- organizaci a vedení kontrolních dní,

- uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu dokončené stavby,

- spolupráci s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

- kontrolu souladu postupu prací s časovým plánem stavby a ustanoveními smlouvy o dílo 
a upozorňování dodavatele na nedodržování termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění finančních sankcí,

- kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

- v průběhu výstavby přípravu podkladů pro závěrečné hodnocení stavby,

- přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání 
o odevzdání a převzetí,

- kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,

- kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech,

- přípravu a účast na kolaudačním řízení,

- kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem,

- spolupráce s příkazcem při reklamacích a záručních opravách dle smlouvy o dílo,

- koordinace prací zhotovitele stavby s provozovatelem nemocnice, zajištění inženýrské činnosti, zajištění komunikace s jednotlivými vedoucími pracovníky dotčených oddělení nemocnice, včetně řešení provozních opatření spojených s výstavbou.

II.  Odměna za příkazní činnost

- Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi za službu příkazníka dle článku I. smlouvy odměnu ve výši 2.077.570,-Kč včetně DPH (slovy: dva milióny sedmdesát sedm tisíc pět set sedmdesát korun českých). Výše odměny bez DPH činí 1.717.000,-Kč (slovy: jeden milión sedm set sedmnáct tisíc korun českých) a DPH činí 360.570,-Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc pět set sedmdesát korun českých).

- Smluvní strany se dohodly, že odměna dle článku II. odst. 2. 1. smlouvy zahrnuje veškeré náklady příkazníka vynaložené příkazníkem při uskutečňování služeb příkazníka dle článku II. smlouvy, 
tj. zejména náklady na administrativní práce, fotopráce a videopráce, poplatky spojům, využívání vozidla, využívání výpočetní techniky, foto a videotechniky.

- Náklady na správní poplatky za vydání rozhodnutí orgánů veřejné správy, náklady za geodetická zaměření pro potřeby předmětné stavby, na soudní poplatky a na kolky, účelně vynaložené příkazníkem, budou příkazníkem přefakturovány příkazci dle skutečnosti po jejich předchozím odsouhlasení příkazcem s doložením kopií dokladů o těchto nákladech (dále jen „vyúčtování“).

- Odměna bude příkazcem příkazníkovi hrazena 1x měsíčně na základě dílčích faktur vystavených příkazníkem a předaných příkazci. Cena za plnění bude fakturována měsíčně poměrnou částkou 
dle postupu výstavby, přičemž v dělenci bude odměna, v děliteli počet měsíců realizace stavby plus dva. Do patnácti dní po řádném předání veškeré dokumentace a ukončení činnosti uvedené v čl. I. odst. 1. 1. smlouvy příkazníkem příkazci bude příkazníkem vystaven a příkazci předán konečný daňový doklad (vyúčtování odměny za příkazní služby dle smlouvy), na kterém bude uvedena částka k zaplacení ve výši rozdílu mezi odměnou za služby příkazníka dle smlouvy (viz článek II. odst. 2. 1. smlouvy) a již poskytnutými platbami. V případě, že realizace stavby dle smlouvy o dílo na předmětnou stavbu a tedy i služby příkazníka budou delší, než je termín plnění dle smlouvy o dílo plus dva měsíce, nebude již za toto další období příkazníkovi žádná další úplata za provádění služeb hrazena.

- Dílčí faktury a konečný daňový doklad (faktura) budou mít splatnost čtrnáct dní ode dne jejich řádného předání příkazci.  Výše uvedená fakturovaná částka bude navýšena o náklady dle odst. 2. 3. smlouvy. V každé dílčí i v konečné faktuře příkazník uvede fakturovanou část odměny bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH“) a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

- V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je příkazce oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě jeho splatnosti s uvedením, v čem spatřuje neprávnost či neúplnost daňového dokladu. Příkazník je povinen daňový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dle tohoto článku. Lhůta splatnosti začne běžet znovu od začátku.

- Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je příkazník, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat příkazce o tom, že se stal nespolehlivým plátcem 
ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud příkazce v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od příkazníka či na základě vlastního šetření zjistí, že se příkazník stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že příkazce uhradí za příkazníka daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně příkazcem správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Příkazník současně souhlasí s tím, že je povinen příkazci nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že příkazce bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný 
ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

III.  Povinnosti a práva příkazníka

- Příkazník se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy poskytovat služby příkazníka dle článku I. smlouvy s maximální odbornou péčí, v souladu s příslušnými právními předpisy, touto smlouvou, dobrými mravy, účelem této smlouvy, zájmy příkazce a podle pokynů příkazce, které jsou příkazníkovi známy nebo které musí znát, poskytovat služby v koordinaci a nepřetržité spolupráci s příkazcem, a to v rozsahu potřebném pro řádný průběh a dokončení smlouvy o dílo a všech plnění s tím souvisejících.

- Příkazník se zavazuje kontrolovat dodržování právních předpisů, které se týkají provádění smlouvy 
o dílo při realizaci stavby včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, bezpečnosti osob 
a ochrany majetku v místě realizace stavby, a to v rozsahu, v jakém existuje taková odpovědnost 
či povinnost příkazce ze smlouvy o dílo při realizaci stavby.

- Příkazník se zavazuje písemně oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při poskytování služeb příkazníka dle článku I. smlouvy nebo které zjistil i mimo rámec poskytování služeb dle článku I. smlouvy a jenž by mohly mít vliv na zadání pokynů nebo změnu pokynů příkazce.

Podá-li příkazce příkazníkovi nevhodné, neúplné, neúčelné pokyny nebo pokyny odporující obecně závazným právním předpisům, je příkazník povinen na tyto skutečnosti příkazce bezodkladně, např. ústně, a následně do pěti pracovních dnů písemně upozornit, a to včetně podání vysvětlení, v čem 
dle názoru příkazníka nevhodnost, neúplnost, neúčelnost či protiprávnost (určení ustanovení obecně závazného právního předpisu, který je porušován) pokynu spočívá.

Bude-li příkazce na podaných pokynech trvat, je příkazník povinen pokračovat v poskytování služeb
dle článku I. smlouvy dle původních pokynů příkazce a současně je oprávněn písemně požadovat 
po příkazci, aby setrvání na původních pokynech příkazníkovi písemně potvrdil.

- Od písemných pokynů příkazce se může příkazník odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nutné 
a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy se příkazník odchýlí od písemných pokynů příkazce, je příkazník povinen příkazce písemně informovat do tří pracovních dnů ode dne, 
kdy k takovému odchýlení od písemných pokynů příkazce došlo.

- Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí a chránit zájmy příkazce. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při poskytování služby podle této smlouvy zjistí.

- Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci podklady a věci, které za příkazce převzal při poskytování služby dle článku I. smlouvy.

- Příkazník odpovídá příkazci za škodu, která příkazci vznikne při poskytování služby dle článku I. smlouvy s výjimkou případů, kdy příkazník tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

- Příkazník neodpovídá za:

- škody vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklé živelnými událostmi, pokud příkazník učinil veškerá jednání, která byla nezbytná k tomu, aby škoda nevznikla, resp. aby výše škody byla minimalizována;

- škody vzniklé v důsledku nečinnosti nebo zavinění ze strany příkazce,

- škody, pokud příkazce trvá na pokynech dle článku III. odst. 3. 3. a byl na jejich nevhodnost, neúplnost, neúčelnost či protiprávnost příkazníkem upozorněn.

- Příkazník se zavazuje průběžně, a to alespoň jednou měsíčně, vždy nejpozději k desátému každého kalendářního měsíce trvání této smlouvy, písemně informovat příkazce o poskytování služeb 
dle článku I. smlouvy. Tím není dotčeno právo příkazce žádat po příkazníkovi poskytnutí písemných informací kdykoli v době trvání smlouvy.

Příkazník se zavazuje strpět kontrolní činnost příkazce dle článku IV. odst. 4. 2. smlouvy a poskytnout příkazci k výkonu kontrolní činnosti maximální součinnost.

- Příkazník se zavazuje poskytovat služby dle smlouvy pouze členy svého týmu. Příkazník může nahradit člena dozorového týmu pouze po předchozím souhlasu příkazce, a to pouze za osobu 
se stejnou technickou kvalifikací jako u nahrazovaného člena dozorového týmu. Příkazník je oprávněn nechat se při poskytování služby dle článku I. smlouvy zastoupit třetí osobou pouze po předchozím písemném souhlasu příkazce.

- Příkazník je povinen podat po skončení poskytování služeb dle článku I. smlouvy do patnácti dní písemnou zprávu o výsledku své činnosti a provést vyúčtování.

- Umožnit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším oprávněným orgánům či subjektům veřejné správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s plněním dle této smlouvy, 
a to alespoň v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 255/2012 Sb.., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

- Příkazník se zavazuje uchovat veškerou dokumentaci dle předchozího odstavce po dobu deseti let 
od data finančního ukončení realizace projektu, přičemž lhůta se začíná počítat od 1. ledna kalendářního roku následujícího poté, co byla provedena poslední platba za projekt.

IV. Povinnosti a práva příkazce

- Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi podklady a informace, jež jsou nutné k řádnému poskytování služeb dle článku I. smlouvy a poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné a včasné poskytování služeb příkazníka.

- Příkazce je oprávněn prostřednictvím svých zaměstnanců či prostřednictvím zmocněných třetích osob provádět kontrolu poskytování služby dle článku I. smlouvy, a to alespoň v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 255/2012 S., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

- Příkazce se zavazuje nejpozději v den zahájení stavby předat příkazníkovi písemnou plnou moc k poskytování služby dle smlouvy. Účinnost plné moci končí nejpozději ke dni ukončení trvání smlouvy.

- Příkazce se zavazuje účastnit se jednání, které svolá příkazník z důvodů odsouhlasení postupu příkazníka dle smlouvy (příkazník je povinen oznámit příkazci místo a termín jednání minimálně tři dny předem).

V. Doba poskytování služeb příkazníka

- Příkazce a příkazník se dohodli, že poskytování služeb příkazníkem je sjednáno na dobu určitou, 
a to ode dne předání administrativní agendy dle čl. VII. smlouvy. Poskytování služeb je časově vymezeno návazností na plnění smlouvy o dílo na stavbu „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu-pavilon B (levá část)“, kolaudací a předáním díla objednateli.

- Příkazce je oprávněn odvolat příkaz a odstoupit od této smlouvy jen v případech jejího podstatného porušení příkazníkem. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení pokládají porušení smluvních povinností dále uvedených:

- na majetek příkazníka byl podán návrh na prohlášení konkurzu či podán návrh na vyrovnání 
ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo příkazník vstoupil do likvidace;

- příkazník převedl, resp. propachtoval podnik či jeho část, jehož součástí jsou oprávnění 
a závazky z této smlouvy, na třetí osobu, resp. třetí osobě;

- příkazník poruší kteroukoli ze svých povinností dle článku III. smlouvy a porušení neodstraní ani v náhradní lhůtě minimálně 5 kalendářních dnů poskytnuté příkazcem v upozornění 
na porušení smlouvy,

- příkazník se dostane do prodlení s řádným provedením plnění dle smlouvy ve vztahu k dohodnutým termínům o dobu delší než 5 kalendářních dnů,

- příkazník přeruší na dobu delší než 5 kalendářních dnů provádění plnění dle smlouvy,

- příkazník řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku X. odst. 
10. 1., 10. 2. smlouvy či jinak poruší ustanovení článku X. smlouvy.

- Příkazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy je příkazce v prodlení s úhradou odměny nebo kterékoliv její části po dobu delší než 30 kalendářních dnů a příkazce neuhradí příkazníkovi dlužnou částku ani v náhradní lhůtě poskytnuté příkazníkem příkazci v písemné výzvě.

- Odstoupení je účinné dnem doručení písemné zprávy o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ke dni účinnosti odstoupení ruší.

- Dnem účinnosti odvolání příkazu či odstoupení od smlouvy zaniká závazek příkazníka provádět služby dle článku I. této smlouvy. Pokud by však ukončením služby dle smlouvy ze strany příkazníka mohla vzniknout příkazci škoda či jiná újma, je příkazník povinen učinit veškerá opatření, aby došlo k odvrácení hrozící škody nebo aby se hrozící škodě předešlo. Příkazce uhradí příkazníkovi odpovídající část úkonů příkazníka využitelných příkazcem.

- V případě odstoupení od smlouvy ze strany příkazce vzniká příkazci vůči příkazníkovi nárok 
na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených příkazcem nad výši odměny příkazníka dle čl. II. smlouvy) vynaložených na dokončení plnění dle této smlouvy jinou osobou než příkazníkem a na úhradu ztrát vzniklých neprovedením služby dle smlouvy příkazníkem. Nárok příkazce účtovat příkazníkovi smluvní pokutu tím nezaniká.

VI.  Smluvní pokuta, úrok z prodlení

- Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku III. odst. 3.1., 3.2. 3. 3., 3. 4., 
3. 5., 3. 6., 3. 9., 3. 10., 3. 12., 3. 13. smlouvy příkazníkem je příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), 
a to za každé porušení této smlouvy zvlášť. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s plněním povinností dle článku III. odst. 3. 11. 
a článku X. odst. 10.2. smlouvy příkazníkem je příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení.

- Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv jiné povinnosti uložené touto smlouvou (mimo porušení povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy), je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých). Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.

- Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti (21) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

- Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení v případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou jakéhokoli dluhu dle této smlouvy ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z neuhrazené části dluhu včetně DPH denně za každý započatý den prodlení.

VII. Předání administrativní agendy

- Příkazník předá příkazci veškeré dokumenty a informace vztahující se k poskytování služeb dle této smlouvy, které má k dispozici, a to ať již v písemné podobě, tak i na nosičích dat. Předávanými dokumenty budou zejména smluvní dokumenty, účetní doklady, soudní, správní či jiná rozhodnutí, revizní zprávy, fotodokumentace a videozáznamy průběhu výstavby apod.

- Příkazník protokolárně předá příkazci dokumentaci a informace specifikované v odst. 7. 1. smlouvy nejpozději do 15 pracovních dní od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu.

- Dokumentace a informace předávané dle odst. 7. 1. smlouvy budou předávány v originálech v písemné podobě nebo v případě jejich uložení na nosičích dat v podobě záznamů na nosičích dat, a to 
ve formátu, které je příkazce schopen přijmout (tj. formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf).

- O předání dokumentace dle článku VII. odst. 7. 1. smlouvy bude sepsán písemný předávací protokol, který bude detailně specifikovat předmět předávaných materiálů či údajů na nosičích dat.

VIII. Plná moc

- Příkazce tímto zmocňuje příkazníka k provádění služeb příkazníka dle smlouvy. Pokud bude nutná 
pro výkon činnosti příkazníka plná moc, bude příkazcem předána příkazníkovi v den zahájení stavby.

- Ukáže-li se v budoucnu rozsah plné moci dle předchozího článku jako nedostatečný, zavazuje se příkazník bezodkladně písemně požádat příkazce o vystavení nové plné moci, ve které bude navržen rozsah doplnění původního zmocnění o nové skutečnosti, resp. vystavení plné moci k provedení jednotlivého jednání. Součástí žádosti příkazníka bude i návrh požadované plné moci v písemné podobě a zdůvodnění.

- Příkazce se zavazuje bezodkladně podepsat novou plnou moc dle požadavku příkazníka. Příkazce je oprávněn odepřít podpis nové plné moci pouze ze závažných důvodů, které příkazníkovi bezodkladně písemně sdělí.

##### IX. Vlastnické právo k předaným věcem

Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly příkazníkem příkazci předány a nestaly se součástí plnění dle smlouvy, zůstávají ve vlastnictví příkazce, resp. příkazce zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Příkazník je příkazci povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit, a to nejpozději ke dni řádného předání stavby, s výjimkou těch věcí, podkladů a dokladů, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

###### X. Pojištění

- Příkazník je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s plněním smlouvy, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností příkazníka při plnění dle smlouvy, a to na hodnotu pojistné události minimálně 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých).

- Příkazník předá příkazci kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle předchozího odstavce nejpozději do 7 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy.

- Příkazník se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 1 rok po ukončení smlouvy. V případě změny pojistitele je příkazník povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem 
této smlouvy.

XI. Společná ustanovení

- Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy (včetně úhrad úplaty) jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné smluvní strany (dlužníka) ve prospěch účtu věřitele nejpozději v poslední den lhůty její splatnosti.

- Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými 
a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné straně.

- V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně příslušný soud 
v České republice.

- Smluvní strany se zavazují:

- vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv 
na plnění dle této smlouvy,

- vyvinout potřebnou součinnost k plnění smlouvy.

#### Pokud kterékoliv ustanovení smlouvy nebo jeho část

- bude neplatné či nevynutitelné;

- stane se neplatným či nevynutitelným;

- bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem;

tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejich částí.

- Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se promlčecí doby všech závazků vyplývajících z této smlouvy některé ze smluvních stran se prodlužují na dobu patnácti let.

- Příkazník se zavazuje uhradit příkazci do patnácti dnů poté, kdy k tomu bude příkazcem vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly příkazci vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné moci či soudu v souvislosti s porušením povinnosti příkazníka stanovených smlouvou 
či právním předpisem při provádění plnění dle smlouvy. Úhrada bude provedena na účet příkazce uvedený v písemné výzvě.

- Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění ze závazku zřízeného touto smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

XII. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy.

- Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede příkazce, kontakt 
na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně XXXXXXXXXXXX

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

- Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Karlovy Vary dne 6. 4. 2020			Cheb dne 3. 4. 2020

………………………………….                                    …………………………………..

příkazce                                                                            příkazník

XXXXXXXXXXXXX	  Jiří Fejfar

vedoucí odboru investic

Příloha č. 1:

Přehled osob vykonávající technický dozor investora a jejich kvalifikace

Za správnost: XXXXXXXXXXX

Příloha č. 1:

Přehled osob vykonávající technický dozor investora a jejich kvalifikace

| Přehled osob vykonávajících technický dozor investora a jejich kvalifikace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | funkce | minimální pracovní úvazek | kvalifikace | Jméno a příjmení technika |
| 1 | vedoucí projektu | 0,7 |  | p. Jiří Fejfar |
| 2 | stavební část | 1,0 | autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb | XXXXXXXXXX |
| 3 | specializované řemeslo | 0,5 | autorizovaná osoba v oboru technologických zařízení budov | XXXXXXXXXXXX |
| 4 | specializované řemeslo | 0,2 |  | XXXXXXXXXXX |
| 5 | cenový management | 0,3 |  | p. Jiří Fejfar |