Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. KS/00221/2020/OIT

uzavřený v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Město Říčany

se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

zastoupené: Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

IČ: 00240702

DIČ: CZ00240702

oprávněn jednat ve věcech technických a převzít předmět plnění: František Javůrek, DiS.

e-mail: frantisek.javurek@ricany.cz telefon: 323 618 254

bankovní spojení KB, a.s., pobočka Říčany

č. účtu: 724201/0100

identifikátor datové schránky: skjbfwd

na straně jedné (dále jen kupující)

a

TOPSOFT JKM spol. s r.o.

se sídlem / místem podnikání: Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem

zastoupený: Ing. Františkem Moravcem, Ing. Zdeňkem Jíše, jednateli

IČ: 25403435

DIČ: CZ25403435

bankovní spojení: KB Roudnice nad Labem

číslo účtu:27-3867480207 / 0100

identifikátor datové schránky: 6kz7ubk

(dále jen prodávající)

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 9. 3. 2020 kupní smlouvu č. KS/00221/2020/OIT na dodávku miniPC pro město Říčany, dále jen („smlouva“), jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat 63 ks miniPC pro město Říčany a závazek kupujícího zaplatit sjednanou cenu.  Uvedené smluvní strany uzavírají k této smlouvě dodatek:

Článek 1. Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení dodávky miniPC pro město Říčany dle článku II. smlouvy.

  - V souladu se smlouvu měl prodávající dodat miniPC do 14 dní od podpisu smlouvy.

  - V době uzavření smlouvy neplatil v ČR nouzový stav, nebylo možné předpokládat, že dojde k omezení provozu v celém světě, k uzavření hranic ČR a k rušení letů do Eurozóny. Smluvní strany shodně konstatují, že objednané miniPC nejsou zbožím vyráběným sériově s ohledem na svou technickou specifikaci, ale že je nutné je vyrobit tzv. na míru.

  - Prodávající nebyl v době vyhlášení nouzového stavu v prodlení s dodávkou předmětu smlouvy. Informaci o tom, že není schopen zboží v termínu dodat, prodávající odeslal kupujícímu ve lhůtě 14 dnů pro dodání zboží.

  - Prodávající konstatuje, že zboží je vyrobeno, avšak s ohledem na celosvětovou pandemickou situaci není možné zboží doručit v souladu s termíny smlouvy do Eurozóny a následně do ČR.

Článek 2. Předmět plnění a cena

2.1.	Předmět plnění ani cena zboží se dodatkem nemění.

Článek 3.  Termíny realizace

3.1.	Doba plnění uvedená v čl. II. odst. 1 smlouvy se prodlužuje z důvodů uvedených v článku č. 1 tohoto dodatku do 30. 4. 2020.

Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.

- Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

- Je sepsán, stejně jako původní smlouva, elektronicky.

- Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

- Tento dodatek schválila Rada města Říčany dne 2.4.2020 pod č. usn. 2019001.

| V Říčanech | V Roudnici nad Labem |
| --- | --- |
| Kupující: | Prodávající: |
| Mgr. Vladimír Kořen, starosta města | Ing. František Moravec |
|  | Ing. Zděnek Jíše |
|  | jednatelé TOPSOFT JKM spol. s r.o. |