Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,

ve shodě s § 152 a násl. zák.č. 183/2006 Sb., stavební zákon

o zajištění technického dozoru stavebníka (TDS)

# Smluvní strany

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

- Se sídlem: Komenského 86, 397 11 Písek

- Zastoupené: Mgr. Milanem Rambousem

- IČO: 00511382

- DIČ: CZ00511382

- Telefon: 382 213 565

- Ve věcech smluvních jedná: Mgr. Milan Rambous, ředitel

- Ve věcech technických jedná: Ing. Lenka Škodová, ekonom

jako příkazce na straně jedné

a

MZ TENDER s. r. o.

Se sídlem: Strakonická 268, 397 01 Písek

Zastoupená: Pavel Zabranský

IČ: 28098561

DIČ: CZ28098561

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

Č. účtu: 2072160379/0800

jako příkazník na straně druhé

uzavřeli dnešního dne tuto

příkazní smlouvu

I.

Předmět smlouvy, doba plnění

- Příkazník se zavazuje vykonávat pro příkazce práce a výkony spočívající v uskutečňování technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP po dobu realizace Staveb:

Rekonstrukce sportoviště pro SOŠ a Gymnázium a Stavební úpravy výukových prostor gastrostudia, Písek

a to v období od předání staveniště této stavby zhotoviteli do předání zrealizované stavby příkazci jako stavebníku, investorovi a objednateli za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Předpokládaná doba výkonu činnosti příkazníkem podle této smlouvy je stanovena od 1. 4. 2020 (hřiště), od 1. 7. 2020 (gastrostudio) do doby odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu (předpoklad realizace rekonstrukce hřiště do 30. 9. 2020, předpoklad realizace gastrostudia 12 měsíců od předání staveniště).

- Výkon funkce TDS podle této smlouvy obsahuje tyto činnosti:

- seznámení se s podklady, zejména s projektovou dokumentací, stavebním povolením, s obsahem smlouvy o dílo a jejími přílohami,

- účast na předání staveniště, zabezpečení zápisu do stavebního deníku,

- koordinace mezi stavebníkem, projektantem a zhotovitelem stavby,

- svolávání kontrolních dnů, účast na všech kontrolních dnech svolaných zhotovitelem,

- kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací,

- kontrola vedení stavebního deníku a provádění zápisů o kontrole stavby do stavebního deníku,

- kontrola dodržování podmínek ze schválené projektové dokumentace a smlouvy o dílo,

- spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při navrhování opatření na odstranění případných závad projektů,

- projednání dodatků a změn projektu předkládat s vlastním vyjádřením příkazci,

- kontrola těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými a zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

- kontrola, zda zhotovitel vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, účast na nich, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek (atesty, certifikáty atd.),

- účast na přejímacím řízení stavby za účasti zástupce příkazce,

- kontrola odstraňování vad a nedostatků zjištěných při přebírání stavby,

- kontrola vyklizení stavby zhotovitelem,

- předání všech dokladů příkazci,

- účast na kolaudačním řízení.

- Předmětem plnění je výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby:

Činnost koordinátora BOZP podle této smlouvy zahrnuje zejména tyto výkony v souvislosti s realizací výše zmíněné stavby při jejím provádění:

- seznámení se s dokumentacemi pro provedení stavby, kontrola dodržování podmínek vztahujících se k BOZP po dobu realizace stavby,

- účast při odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu o skutečnostech vztahujících se k BOZP do stavebního deníku,

- zajištění ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce v dostatečném časovém předstihu v součinnosti se zadavatelem,

- informování zhotovitele stavby a všech dotčených subdodavatelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou koordinátorovi známa a která vzniknou na staveništi během postupu jednotlivých

prací,

- spolupráce se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, při tvorbě povinné dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, aby jím doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

- kontrola způsobu zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezení vstupu nepovolaným osobám,

- spolupráce s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, pokud možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účast na těchto dnech,

- sledování dodržování plánu BOZP zhotovitelem stavby a subdodavateli, provádění zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků,

- provádění kontrol staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní dny stavby; koordinátor upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky, provádí o nich zápisy, požaduje bezodkladné zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

- aktualizace plánu BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů,

- bezodkladné upozornění zadavatele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi a vyžadování zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

- spoluúčast při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace,

- přítomnost při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány,

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby,

- zpracování požadavků na BOZP při udržovacích pracích.

- Veškeré uvedené činnosti budou prováděny v úzké součinnosti s objednatelem, který zhotoviteli pro realizaci této smlouvy poskytne potřebné podklady. Zhotovitel garantuje řádnou realizaci stavby z hlediska zajištění BOZP na staveništi v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejm. se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s prováděcím nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

- Plnění dle odst. 2 je příkazník povinen vykonávat osobně, nedohodne-li se písemným dodatkem k této smlouvě s příkazcem jinak. Hlavním účelem díla příkazníkova je, aby pro příkazce zajistil realizaci funkčního díla v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími co nejúspornějším způsobem a napomohl v rámci plnění výše uvedeného předmětu smlouvy příkazci jako stavebníkovi splnit jeho povinnosti z obecně závazných předpisů, zejména jeho povinnosti stanovené v § 152 a násl. stavebního zákona.

- Příkazník se zavazuje provádět uvedenou činnost na účet příkazce jeho jménem s odbornou péčí v souladu se zájmy příkazce. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů této smlouvy zjistí.

II.

Součinnost příkazce

Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi:

- nejpozději ke dni předání staveniště tyto podklady potřebné k realizaci jeho výkonů podle čl. I odst. 2 smlouvy:

- 1x pare projektové dokumentace k realizaci díla zpracované dle obecně závazných předpisů včetně výkazu výměr a rozpočtu Stavby byly-li zpracovány,

- 1x kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby,

- 1x kopie stavebního povolení.

- do 3 dnů od jejich podpisu či vyhotovení:

- všechny dodatky smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem, jakož i listiny, které znamenají změnu v ostatních podkladech uvedených pod písm. a), jakož ve stejné lhůtě i všechny informace a listiny, které příkazce získá v průběhu plnění podle této smlouvy a které mohou mít vliv na řádný výkon povinností příkazníka jako TDS,

- na výzvu příkazníka do 5 dnů i jiné podklady, informace a listiny, které slouží k řádnému vykonávání příkazu podle této smlouvy

- k jednání s příkazníkem ve věcech technických jsou zmocněni:

Pavel Zabranský, telefon: 603 813 992, email: zabransky@tiscali.cz

- k jednání s příkazcem ve věcech technických jsou zmocněni:

Ing. Lenka Škodová, telefon: 733 601 514, email: lenkaskodova@sou-pi.cz

III.

Cena - odměna

- Účastníci této smlouvy se dohodli, že příkazníkovi náleží za uskutečnění všech shora vymezených činností smluvní odměna ve výši 280.000,-- Kč bez DPH, tj. 338.800,--  Kč včetně 21 % DPH.

| Název zakázky | Cena bez DPH | DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukce sportoviště pro SOŠ a Gymnázium | 145.000,-- Kč | 30.450,-- Kč | 175.450,-- Kč |
| Stavební úpravy výukových prostor gastrostudia, Písek | 135.000,-- Kč | 28.350,-- Kč | 163.350,-- Kč |

- Činnost sjednaná touto smlouvou bude fakturována příkazníkem příkazci dílčími měsíčními fakturami alikvotně v závislosti na prostavěnosti stavby.

- Sjednaná smluvní odměna za předmět plnění bude příkazníkem vyúčtována v konečné faktuře vystavené do 30 dnů po předání stavby a po kontrole odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Právo fakturovat v konečné faktuře vzniká příkazníkovi splněním té skutečnosti, která nastane poslední.

- Faktura musí obsahovat všechny předepsané náležitosti daňového dokladu, pokud je neobsahuje, je oprávněn příkazce příkazníkovi fakturu vrátit k přepracování. Částka DPH bude vždy fakturována ve výši odpovídající zákonné sazbě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- Splatnost faktur je vždy do 14 dnů od doručení příkazci. Za termín uhrazení se považuje den odepsání z účtu příkazce.

- Příkazce poskytne odměnu, resp. její alikvotní část, i když výsledek nenastal, ledaže byl nezdar způsoben tím, že příkazník porušil své povinnosti.

IV.

Rozsah zmocnění příkazníka

- Příkazník bude vůči třetím stranám vystupovat jako zplnomocněný zástupce příkazce oprávněný k úkonům uvedeným v čl. I odst. 2 této smlouvy přímo na základě této smlouvy a může je činit i bez osobní přítomnosti příkazce.

- Pro případy, kdy je k naplnění účelu této smlouvy třeba, aby příkazník za příkazce právně jednal a příkazce zavazoval, popř. za něj činil jiné právní jednání, je nutné vystavení plné moci příkazcem buď konkrétně k určitému úkonu či skupině úkonů nebo pro celé určité řízení.

3. Příkazník prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu činností a výkonů dle čl. I této smlouvy. Příkazník ujišťuje příkazce, že není nijak majetkově ani jinak propojen ani spřízněn se zhotovitelem Stavby ani s jejím projektantem.

V.

Předčasné ukončení smlouvy

- Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.

- Příkazce může příkaz odvolat podle libosti, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i alikvotní část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.

- Při zániku příkazu odvoláním či výpovědí, zařídí příkazník vše, co nesnese odkladu, dokud příkazce nebo jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli.

VI.

Závěrečná ustanovení

- Vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, ač z jejího uzavření vzešly či vzejdou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb. bez odchylek.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, ze kterých si jedno ponechá příkazce a jedno příkazník. Každý z výtisků má platnost originálu.

- Tato smlouva vyjadřuje skutečnou a svobodnou vůli účastníků, kteří si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Písku dne7. 4. 2020	   		 		V Písku dne 7. 4. 2020

.......................................................……….        		.………......................................................

za příkazce 				                   	za příkazníka

Mgr. Milan Rambous 					Pavel Zabranský

ředitel           						jednatel