Rozpočet – cenová nabídka

Opravy povrchů v místnosti č. 1058 – knihovna, Albertov 7, Praha 2 (PVC Tarkett - bordura)

- Vystěhování (části) nábytku na chodbu v 1. NP, dmtž zavěšených 			předmětů, záclon, atd., zabalení – ochrana i na chodbě, světla			aj. - pod dohledem uživatele  		 					- mat.: folie PE silná 12ks á 110, pásky 10ks á 60   			  1920,-	- práce: 4prac: á 10HR á 250 						10000,-	- pomoc. lešení – žebříky 						  1000,-

- Malířské práce – plocha 159,7m2 (v = 4,2m)						- zakrytí podlaha stolu malířskou texilií 70m2 á 28			  1960,-	- škrábání – broušení starých maleb odhad 110m2 á 35 		  3850,-	- penetrace hloubková 159,7m2 á 20					  3194,-	- oprávky stěn tmelením + broušením (JUBOLÍN) 24m2 á 80	  1920,-	- malba dvojnásobná Primalex Plus, bílá 2x159,7m2 á 28		  8943,20  	- úklid po malování vč. mytí 4 špalet. oken + dveří kazet. 					3prac. á 12HR á 200 + úklid. prostředky 600 		  7800,- 	- doprava pro malování 						  1000,-

- Dmtž staré kobercové podlahoviny vč. vynesení do kontejneru 			+ zametení 3prac.á 8HR á 250					  6000,-

- Prošroubování uvolněných podložních desek (podlaha se místy houpe)		2prac. á 8HR á 250 + vruty 1200, celkem				  5200,-

- Podlahářské práce vč. podlahoviny Tarkett						- zbroušení, vyluxování podlah 50,04m2 á 39			  1951,56	- samonivelování podlahy 50,04m2 á 320 (vč. penetrace) 		16012,80	- pokládka, lepení, sváření PVC Tarkett ze dvou barev (bordura)				50,04m2 á 305							15262,20	- lepení plastových soklů a soklu z Tarkettu 21bm á 80		  1680,-	- nákup materiálů – Tarkett (2 barvy) vč. prořezu (podlaha + sokl)				55m2 á 650							35750,-	- doprava materiálů 							  1500,-	- přemisťování velkého stolu během podlahářských prací (nelze				ho vystěhovat ani rozebrat) 2x4prac. á 1HR á 200		  1600,-

Pozn.: 	Při použití podlahoviny Marmolea by cena byla vyšší 			o 40kč/m2 (bez DPH). Ceny materiálů jsou platné k 15/3/2020

- Odvoz a likvidace odpadů 						  3400,-

- Zpětné stěhování nábytku atd 4prac. á 8HR á 250			  8000,-

Cena celkem bez DPH							      137943,76 Kč

DPH 21%									        28968,19 Kč

Cena vč. DPH								                   166911,95 Kč

V Praze 15/3/2019

Xxxx        										PENTA TRADE s.r.o.										25207 Štěchovice 218